中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会
第五届四次常务理事会扩大会议文件之五

房屋建筑和市政基础设施工程
评标专家库课题研究
（征求意见稿）
负责单位：中国土木工程学会建筑市场与招投标研究分会
参编单位：河北省建设工程招投标管理办公室
          南京市建设工程交易中心
          广联达软件股份有限公司
目录：
第一部分：评标专家共享资源库方案
--------------------------------------------------------------------- 3

第二部分：房屋建筑和市政基础设施工程评标专家和评标专家名册管理办法           

                            -------------------------------------------------------------------- 10
第三部分：全国房屋建筑施工招标评标工作指南
-------------------------------------------------------------------- 18
第一部分：评标专家共享资源库方案
编制单位：广联达软件股份有限公司
1 全国评标专家管理现状分析
1.1 缺乏统一管理的、涵盖全国专家资源的数据库。
目前，各省、市交易中心，以及各行业交易中心、协会，均不同程度地建立起了自己的评标专家管理体系。但各级部门建立的评标专家资源库，互相独立管理与使用，即使同一行政区域的各级部门建立的专家资源库，也只能为本交易中心提供评标服务。真正能够实现本行政区域内评标专家资源统一管理、统一评价与考核、共享抽取使用的极少。
很多地方，即使在省会的省、市两级交易中心，也是两套不能统一管理、不能共享使用的专家资源库，各地专家库，基本上是本交易中心管理，本交易中心使用。在这种情况下，更缺乏全国评标专家资源库，更谈不上方便的实现统一管理和跨行政区域的共享使用。
1.2 专家资源不能实现有效共享，未能有效解决异地抽取和专家费支付。
由于各地市专家资源库独立，给专家资源的共享带来了很大的阻力。
一方面专家资源（信息）短缺，缺乏专家资源，另一方不能实现异地抽取和通知，更不利于实现专家异地评标。在这种情况下，很大程度上限制了工程项目评标专业水平的提高，不利于重要工程项目的科学决策。
特别是一些地区专家资源少，不能充分利用专家资源丰富的专家库。
另外，专家费用的异地支付，也缺少对应的手段，也是造成专家异地抽取和异地评标的阻力之一。
1.3 专家审核与考核力度不统一，考核工作缺乏监督指导。
各地对评标专家的管理考核普遍缺乏监督指导，管理与考核力度也相对失衡。
有些地区对专家数量给予了高度关注，对专家质量的把握有待提高；有些地区使用方便性做的很突出，但是专家评标后的评价与考核急需加强。对专家的培训各地缺乏统一的标准，从而使培训大纲、培训教材等不够一致和规范。各地专家的评标操作水平也有待加强和统一。此外，标后的评估不够深入，由于缺乏数据深入分析的支持，难以准确获得专家评委的合理性和规范性；
1.4 专家库专业结构不细致，不完善，不统一。
各级专家库，对专家的评标专业，划分差距严重。如部分地区专家库只按很粗的粒度划分，不能做到专业细分，使得专家抽取时准确率不够；部分地区专业划分不科学，不能准确满足工程项目的专家抽取需求，出现实际有合适的专家人选却不能被及时找到，影响了评标的专业性。专业的划分，应尽量做到分类方法合理，粒度粗细合适，既能充分利用有限的专家资源，又能按照工程项目准确抽取所需专业的专家，专业分类应该能够平衡数量和细度的要求，要充分考虑每个类别下数量的多少的实际情况。
2 建设目的、意义与目标
2.1 实现专家共享，扩大专家来源
由于建筑市场的专家资源不平衡，导致一些地区的某方面专家资源较少或专业能力层次较低，不能满足某些工程和某些具体专业的招投标中评标的需求。实现全国专家信息共享，能够在全国范围内实现专家资源的共享，进一步完善专家专业覆盖结构，提升专家质量；
2.2 为异地评标创建基础条件
实现专家共享后，可以建立统一专家管理平台，各地有形建筑市场可以通过统一的专家管理机制共享异地专家开展异地评标操作，为异地评标提供了基础条件，极大的增加了评标的客观公正性；
2.3 加强专家考核管理，促进诚信体系建设：
各地对专家的考核管理，以及评价体制、执行力度不相同，建立统一的专家共享资源库后，有利于加强对各地管理部门评标专家考核管理的监督与指导，规范和指导对专家的评价与考核。还可以实时收集、监督各地评标专家的抽取、使用情况，加强对专家抽取公正性监督。
2.4 提高整体评标专业水平：
建立共享专家资源库后，有利于指导评标专业划分，使评标专业实现科学化、标准化、统一化，促进评标专家专业进步，提高工程评标整体专业水平。

制定资深专家认定标准，吸引工程院士或正高级职称以上的专家，努力提升专家库的专家专业实力。

2.5 有利于形成统一监管和调控机制
建立共享专家库后，专家资源库的各项基础信息和管理信息将实现部、省与市一级的互联互通，实现了住建行政主管部门的全面监管和调控。更加有利于推进统一管理和统一调控机制，对于专家库的优化和专家库应用效益的进一步提升都有很大的促进作用；
3 评标专家共享资源库的可行性
3.1 对各地专家管理工作的影响：
全国建设工程专家共享资源库的建设对各地专家管理工作起到了信息交换，管理提升的作用。专家资源库全国统一后，各地只需依据总体的管理制度制定符合本地的管理制度即可，根据总体的要求和专家库情况搭建本地的专家管理体系。共享资源库的建设过程中已经充分考虑现有各地专家管理体系的相关规定和对应制度，所以可以全面兼容现有各地专家管理机制，做到信息高度聚合，管理整体提升；
3.2 对各地专家管理系统的影响
建立本库的过程中，将充分考虑现有各地专家管理系统建设现状，在共享库的建设和应用中，充分将已有的相关系统功能进行整合，以便能够很好的结合各地建设现状，降低对现有系统的冲击，并且对系统现有管理和应用的模式做到最大化的兼容。专家管理系统建设中将统一设计系统间的数据接口，确保各级系统间数据的互联互通，确保信息共享的应用效果；
3.3 对专家参与评标的影响
将各地评标专家共享后，进一步拓宽了各地有形建筑市场的专家选择面，可以有效促进各地评标环节专业能力的提升；全国共享的专家库为异地专家评标的实施提供了很好的基础。相关专业的专家只需到当地的有形建筑市场即可在受控的情况下参与远程的评标，从而进一步拓宽了各地评标专家选择的范围，为评标中的择优提供了更多选择。
4 建设方案
专家库的建设方案由“全国专家库应用模式”、“全国专家库基础条件”和“全国专家库建设实施计划”三部分组成。
4.1 专家库应用模式
（1）专家库本地管理
各省市专家的申报、考核、培训、管理，在本地管理，上级监督。
综合考虑行业专家、资深专家的管理。对于行业资深专家，建立集中的、全国范围共享的专家库，充分发挥优质专家评委资源的作用。

（2）资源信息集中
全国专家信息，在本地入库后，要求上传集中到一个统一数据库中。本地信息变更后，要求上传更新信息，保持专家信息一致。
专家资源信息集中，才能为专家资源共享提供基础条件。
（3）资源共享使用
建立相应的操作运行办法，可以直接使用全国专家资源库抽取与通知系统，也可以使用本地建设的系统。
使用本地系统时，全国专家库提供下载接口，供各地评标专家库下载专家信息并使用。
（4）统一监督指导
提供专家使用情况的上报标准接口，各地专家管理部门按标准格式、规定时间，上传专家抽取与使用、评标业绩与评价，提供监督监察的基础数据。
也可以直接使用全国专家资源库系统工作，使用情况自动记录。
（5）专家库层次与管理方法
沿用现行各地、各级评标专家管理职责和范围，专家资质申报和管理，抽取与使用，考核与评价，由本级负责，上级监察监督，统一汇总。
制定专家抽取与使用情况、考核与评价体系的统一上报标准和统计规范，并与专家信誉管理系统衔接，实现对专家使用情况的自动统计、分析、预警和监管。
4.2 全国统一专家库基础条件
（1）统一的专家专业分类标准
综合考虑不同地区的评标专业建立全国评标专家的专业划分标准。专业划分时，应综合考虑各地实际情况，重点依据规模、工程类型等重要影响因素对专业分类标准的粒度大小进行深入评估，做到统筹兼顾，满足不同层次的专家分类管理要求； 

建议此部分参照建设部、发改委、各地已有相关专家分类标准，结合现有系统实际推进条件，制定评标专业划分标准。
（2）制定统一的评标专家数据交换标准
用于规范评标专业字典、专家资料、专家评标项目与业绩、专家考核与评价数据，使这些数据可以在系统间交换，实现评标专家资料的上传、专家使用情况与考核数据上传汇总。
建议结合现在各地系统状况和综合制定本数据交换标准，并以现在各地专家库数据为基础进行统一验证，以确保各级专家库之间信息互通顺畅；
（3）涵盖全国的专家库应用管理制度
建立全国综合专家管理机制，将专家申请、备案、培训、参评、考核、公示和监督等工作纳入统一的管理体系中进行全国统一规范的管理。全国专家管理制度包含专家申请注册管理制度、专家审核管理制度、专家资料公示管理制度、专家工作考核管理制度、专家培训管理制度和专家库扩容补充和清出管理制度。
建议结合现有各地专家管理制度制定综合的管理制度，并通过协会等协调机制在各有形建筑市场中达成共识贯彻实施。
（4）建设全国评标专家共享资源库信息管理系统
结合统一专家分类管理标准、数据交换标准和全国专家共享资源库的管理制度，开发完成全国评标专家共享资源库信息管理系统。应用此系统可以进行全国各地的专家资源库信息归集管理，监管全国各地专家库的应用状况，为各地远程评标系统提供专家库抽取应用服务，及时反馈专家工作状况。
建议由具备实力的软件公司结合统一专家分类管理标准、数据交换标准和全国专家共享资源库的管理制度的制定同步开发本信息管理系统，为全国专家信息共享管理打造统一稳定高效的系统平台。
4.3  “评标专家共享资源库”建设实施计划
（1）全国评标专家共享资源库建设原则
· 先信息共享，后管理规范：以信息互联互通为基础，先推进各地各级专家资源信息库数据打破信息孤岛，形成整合的信息库，再根据统一的信息库应用状况积累经验，推进管理规范化；
· 先局部试点，后全国推广：每个阶段均先进行局部小范围试点，确保工作扎实推进，再全国范围内推广，确保全国评标专家共享资源库建设工作稳步推进。
（2）全国评标专家共享资源库建设实施计划
第一阶段：基础建立阶段； 

· 由相关主管部门牵头，协会组织专业力量，结合各地实际情况制定三个标准（统一专家分类管理标准、数据交换标准和全国专家共享资源库的管理制度），并通过相关会议对标准进行研讨，在各建筑有形市场中达成一致，为后续推广创造必要的条件；
· 由相关部委主管部门牵头，协会协调相关技术力量开发全国专家共享资源库信息管理系统的第一期，重点解决各地专家信息库互联互通和全国归集的问题；
· 本阶段实施需要约5个月，在相关标准制定框架完成后即可启动系统开发，并行完成相关工作。
第二阶段：试点应用阶段；
· 在全国范围内选择部分地区作为试点，建立试点地区的公共专家资源库，并在试点地区范围内推进评标专家的信息共享，促进专家信息的共享利用，并为后续实施统一规范管理积累经验；
· 本阶段大约需要6个月左右，建立试点地区共享库管理机制和数据互通系统部署约需要一个月，系统实施和应用试点须3个月左右，系统完善和经验总结需要2个月左右；
第三阶段：推广应用阶段；
· 根据试点应用情况，完善系统、资源库和相关管理制度后，建立适合全国推广的管理制度，在全国范围内推进信息互通和共享，形成真正覆盖全国的“评标专家共享资源库”，在全国范围内实现专家资源共享共用，并且不断完善和充实全国资源库，并积累相关规范管理的经验，为全国统一专家管理机制积累经验；
· 本阶段约需一年时间，分为制度制定和宣贯、全国联网部署、正式上线运行，管理经验总结等工作。
第四阶段：规范统一阶段：
· 在全国资源库信息共享顺畅运行的基础上，总结管理经验和方法，完善和建立全国统一管理标准和规范，达到全国范围内的专家资源库统一监管、统一考核和统一应用，推进全国评标工作的标准化建设和专业水平不断提升；
· 本阶段大约需要1年，主要包括经验总结、制度制定、系统二期开发、实施上线、投入运营等工作。
第二部分
房屋建筑和市政基础设施工程评标专家和评标专家名库管理办法
（征求意见稿）

编制单位：河北省建设工程招投标管理办公室
第一条  为加强对房屋建筑和市政基础设施工程评标专家的监督管理，建立健全房屋建筑和市政基础设施工程评标专家库制度，保证评标活动的公平、公正，提高评标质量，根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法适用于房屋建筑和市政基础设施工程评标专家（以下简称建筑工程评标专家）的资格认定，以及房屋建筑和市政基础设施工程评标专家库（以下简称建筑工程评标专家库）的组建、使用和日常监督管理活动。

第三条  建筑工程评标专家的资格认定和建筑工程评标专家库的建设、管理工作遵循统一标准、自愿申报、科学管理和资源共享的原则。

第四条  住房和城乡建设部负责建筑工程评标专家库的组建和管理。各省、自治区、直辖市建设行政主管部门负责本地建筑工程评标专家资格认定、录入建筑工程评标专家库及建筑工程评标专家库本地分库的组建、使用和日常监督管理。

第五条  建筑工程评标专家应当具备如下条件：

（一）从事建筑工程领域工作满八年并具有房屋建筑和市政基础设施工程高级职称或同等专业水平；

（二）熟悉房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的法律法规，并具有相关实践经验；

（三）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责；

（四）年龄在65岁以下，身体健康，能够承担评标工作；

（五）法律、法规和规章规定的其他条件。

第六条  申报建筑工程评标专家资格，由个人提出申请，参加建设行政主管部门组织的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标业务和法律知识培训并考试合格。取得建筑工程评标专家资格的，应接受建设行政主管部门的继续教育和培训。

第七条  为了满足技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特别要求的房屋建筑和市政基础设施工程招标项目评标的需要，以及解决评标工作被投诉等问题，设立建筑工程资深评标专家和建筑工程资深评标专家库。

第八条  各省、自治区、直辖市建设行政主管部门负责推荐本地的建筑工程资深评标专家，报住房和城乡建设部审核。

第九条  具备如下条件的建筑工程评标专家可以申报建筑工程资深评标专家：

（一）从事建筑工程相关业务工作满15年，且具有建筑工程或者相近专业大学本科及以上学历、房屋建筑和市政基础设施工程正高级职称或同等专业水平；

（二）熟悉房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的法律法规，具有丰富的实践经验，遵纪守法，具有良好的职业道德，同时满足下列两款及以上条件：

1、主持或参与制定国家、省有关部门发布执行的房屋建筑和市政基础设施工程的法律、法规、规章、工程技术规范和相关范本；

2、获得一项及以上全国优秀勘察设计奖、省部级科技进步奖或省级优秀勘察设计一等奖；

3、担任过两项及以上国家、省重点工程建设或施工项目的技术、经济负责人；

4、从事建筑工程专业领域教学或科研工作满15年，科研成果有一定的权威和影响力；

5、在国家级刊物或国际学术刊物上独立发表过房屋建筑和市政基础设施工程论文或出版过专著。

第十条  政府投资的各类房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标专家，应当在建设行政主管部门的监督下，从建筑工程评标专家库中随机抽取，特殊招标项目可以由招标人直接确定。已建立建设工程交易中心的，评标专家的选用应在建设工程交易中心进行。

各级建筑工程招投标监督执法人员不得成为建筑工程评标委员会成员。

第十一条  建筑工程评标专家享有下列权利：

（一）接受招标人或其委托的招标代理机构聘请，担任评标委员会成员；

（二）依法对投标文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预；

（三）接受参加评标活动的劳务报酬；

（四）法律、行政法规规定的其他权利。

第十二条  建筑工程评标专家负有下列义务：

（一）有《招标投标法》第三十七条、《评标委员会和评标方法暂行规定》第十二条规定情形之一的，应当主动提出回避；

（二）客观公正地进行评标；

（三）遵守评标工作纪律。不得私下接触投标人，不得收受他人的财物或者其他好处，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；

（四）协助、配合建设行政主管部门的监督、检查；

（五）法律、行政法规规定的其他义务。

第十三条   各省、自治区、直辖市建设行政主管部门负责本地建筑工程评标专家的日常监督管理，对建筑工程评标专家的评标行为进行动态考评，建立建筑工程评标专家档案。动态考评分为日常考评和年度考核。

日常考评由实施项目招投标监管的部门负责，主要对建筑工程评标专家的评标行为表现进行记载和评定。

每年度根据日常考评结果，对建筑工程评标专家进行年度总评，由建筑工程评标专家所属省、自治区、直辖市负责。年度总评的结论作为年度考核的依据。在年度考核中，因身体健康状况、业务能力以及年度总评不合格等原因不能胜任评标工作的，取消担任建筑工程评标专家资格。

第十四条  建筑工程评标专家有下列行为之一者，视情节轻重给予警告或通报批评，暂停评标三个月，并责令整改。整改不合格的，取消建筑工程评标专家资格：

（一）不认真履行法律法规和政策规定，不认真审查招标文件、投标文件等资料，敷衍了事；技术评审时，对未得标准分的分项，不写明扣分原因或应付推脱的；

（二）在评标发生争议时，不根据招标文件及法律法规和政策发表评审意见；或在评标过程中，发表超出招标文件规定内容、带有歧视性、倾向性和引导性言论的；

（三）在评标现场，不遵守评标工作纪律，不听从监督管理人员劝阻的；

（4） 抄袭他人评标结果，滥竽充数的；

（五）应主动回避未回避的；

（六）无正当理由，拒不参加评标活动的；

（七）一年内评标三次迟到30分钟以上的。

第十五条  建筑工程评标专家有下列行为之一者，给予警告；情节严重的，取消建筑工程评标专家资格，不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标，并处以三万元以下的罚款：

（一）不掌握有关法律法规和政策，不按招标文件和投标文件进行评审，评审意见显失公允的；

（二）不能客观公正履行职责，干扰他人正常评标，严重影响评标结果公正或导致评标失败的，

（三）评标前主动接触、联络投标人，或私下接触投标人的；

（四）评标过程中擅离职守或严重影响评标正常秩序的；

（五）无正当理由，拒不参加评标活动的；

（六）一年内两次被暂停评标专家资格；

第十六条  建筑工程评标专家有下列行为之一者，给予警告，没收收受的财物，并处以三千元以上五万元以下的罚款，取消建筑工程评标专家资格，不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）收受投标人的财物或者其他好处的;

（二）向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的。

第十七条  政府投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目的招标人或其委托的招标代理机构不遵守本办法第十条的规定，不从建筑工程评标专家库中抽取专家的，评标无效，情节严重的，建设行政主管部门依法给予警告。

第十八条  建筑工程评标专家库的建设和使用应与各地政府综合评标专家库的建设和使用互相配合，实现资源共享、闭合管理。

第十九条  使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金援助方对评标委员会组成由不同规定的，可以适用其规定，但违反中华人民共和国的社会公共利益的除外。

第二十条  本办法自年  月   日起施行。

第三部分：
全国房屋建筑施工招标评标
工作指南
编制单位：南京市建设工程交易中心
编写说明
为了规范全国房屋建筑和市政基础设施工程招投标中的评标工作，统一评委的评标标准，提高招标文件和投标文件的编制水平，根据南京市建设工程交易中心与东南大学合作编写的课题制定本“评标指南”。该“评标指南”从房屋建筑工程施工招标入手，对招标评标中存在的问题进行了全面的分析。在现有工程建设法规尤其是招投标法规政策框架内进行了务实的研究，重点针对现行法规政策中有关工程招标评标程序、方法中没有明确规定，或规定不够具体的内容进行了探讨，形成了本“指南”。重点在以下几个方面进行了研究和探讨：
一、构建评标程序，统一评标行为
目前，各地政府都出台了相关的招投标法律法规，但部分法规之间存在不一致甚至矛盾之处。针对这种现状，在对国家及地方出台的相关招投标法律法规进行全面、系统梳理的基础上，对评标委员会的组成、评委条件、评委评标时应回避的情形以及评标工作纪律进行了总结。同时对评标程序和评标内容进行了严密、清晰的界定，构建了科学、统一、闭合的且适合交易中心实际情况的评标程序，明确了各个程序的行为主体和工作内容。
二、挖掘法规条款，增强可操作性
针对现有招标投标法规中部分条款过于原则、缺乏详细的实施细则特点，本指南以此类法规条款为依据，对评标中的突出问题进行深入研究，使其更具有可操作性，并进行了程序设计。
首先，科学界定了评标委员会评委的职责。其次，在评标程序中确定了招标人评委应介绍的项目情况及有关信息、数据，明确了专家评委研读招标文件的重点内容。再次，确立了质询的程序，并对质询方式、答辩人、答复时限要求等进行了深化。最后，进一步明确了不同的细微偏差及其修正方法。
三、创新评标技术，提高评标质量
为了指导评委进行科学评标，提高评标质量。本指南对评标技术进行了深入的研究，努力创造科学、合理的评标技术。
首先，对招标文件中存在问题以及属于重大偏差的情形进行了总结，并提出相应的处理方法。
其次，课题组对技术标评审进行专题研究，将技术标的内容“模块化”，并分别确定不同模块的评审内容及评审要点，评委在评标时可根据招标项目的实际情况选择相应模块作为评审依据。最后，针对目前成本价难于判定的问题，课题组也对其重点研究。在对11个城市关于成本价判定，方法总结的基础上，对南京6家具有特级资质的施工企业进行访谈，详细了解投标人的成本测算、投标报价形成过程等“第一手”资料，最后结合交易中心掌握的信息资源情况，提出运用“中标项目价格信息库”进行成本价判定的方法，该方法体现了现有关于成本价判定方法中的单价评审与总价评审相结合、投标报价评审偏差与利润相比较、政府部门提供价格参考标准等基本思想。
四、正视难点问题，积极探索创新
在立足于现有招投标法律法规对指南进行研究的基础上，对现有法律法规中未涉及但现实评标活动中却存在的问题也进行了初步探索，体现了《指南》解决实际评标问题的宗旨。
首先，初步明确了确定评标时间以及调整评标时间需考虑的因素。
其次，简单阐述了在对技术标和商务标进行对应性评审时，经济专家评委与技术专家评委的沟通方式。
再次，对有效投标文件不足三家时，确定了有效投标文件是否具有竞争力的判定方法。
最后，构建了认定疑似串通招标投标行为的程序，同时明确了评标过程中的争议的处理方法。 

本指南适用于在全国建设工程交易中心及其分中心（以下简称交易中心）进行的国有投资房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标活动，其他投资类型项目以及除施工以外的其他类别项目的评标活动，可参照本指南执行。
强制性条文的标题前用“*”标注，正文用粗体字的表示。
注：请各地及全体理事，会员单位结合本地实际对本“评标指南”提出修改建议和意见于 2011年 1 月 15 日前反馈给“中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会”。 

                      第一篇
评标委员会
1 评标委员会及其评委
1.1 评标委员会组成
评标委员会由招标人评委和由交易中心从江苏省房屋建筑和市政基础设施施工招标投标评标专家库中随机抽取的技术、经济等方面的专家评委组成。评标委员会由招标人或招标代理机构依法组建，履行评标职责，根据招标文件赋予的权力向招标人推荐合格的中标候选人或者直接确定中标人。评标委员会的组建、人数及评委回避等应符合法律法规和规范性文件的规定。
1.1.1 评标委员会人数的确定
（1）经评审的最低投标价法的评委人数
评标委员会评委一般以7人及以上单数为宜，其中经济类评委应占评委总数的半数或半数以上。
（2）采用综合评估法的评委人数
1）当商务标采用客观标准，仅对技术标进行主观评分时，评标委员会评委不应少于 7 人，且技术类评委不应少于5人；
2）同时对商务标和技术标进行主观评标时，评标委员会评委不应少于9人，其中经济类评委不应少于3人，技术类评委不应少于5人；
3）只对商务标进行主观评标时，一般以7人以上单数为宜，其中经济类评委应占评委总数的半数或半数以上。
1.1.2评标委员会负责人
评标委员会负责人应由评标委员会评委在招标人评委介绍专家评委个人情况后，以简单多数原则推举产生，并由其负责评标活动全过程的组织协调工作。国有投资项目的招标人评委不得担任评标委员会负责人。
1.2 评标委员会评委的条件
1.2.1专家评委的条件
专家评委，是指各类从事建设工程管理和在工程技术、经济及相关专业方面有较高理论水平和丰富实践经验，并被聘为招标代理机构或省级及以上建设行政主管部门组建的评标专家库中的专家人员。
南京市房屋建筑及市政基础设施的专家评委应当从江苏省建设行政主管部门提供的评标专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求，且采取随机抽取方式选取的专家难以胜任的招标项目，按有关规定处理。专家评委按其在评标中承担的主要工作可分为经济专家评委和技专家评委，其中经济专家评委主要负责商务标的评审工作；技术专家评委主要负责技术标的评审工作，同时经济专家评委在评审措施费时应主动通过评标委员会负责人就相关问题与技术专家评委沟通。。
1.2.2*  招标人评委的条件
招标人评委是指由招标人直接委派本单位或招标代理机构中熟悉相关业务的参与评标的人员。招标人评委应符合以下条件：
（1）熟悉和掌握有关建设工程招标投标的法律、法规、规章和与招标项目有关的标准规范；
（2）熟悉招标项目的性质、建设规模、质量、工期及技术标准及其他要求；
（3）掌握招标文件的主要条款、实质性要求、“废标”条件以及评标定标办法；
（4）必须具备工程建设类中级及以上职称或建设工程类执业注册资格。
招标人应当将招标人评委名单及其具备评标能力的证明材料，在开标前送市建设行政主管部门备案。
1.2.3*  评标委员会负责人的条件
评标委员会应设立负责人。负责人采用自荐或推荐的方式，以简单多数的原则产生。评标委员会负责人要具备以下条件：
（1）入选评标专家库两年以上且最近一年内有评标经历的；
（2）在工作单位担任过分管工程建设的领导职务或在最近一年内曾担任过评标委员会负责
人，具有一定的组织协调能力。
1.3  评标委员会评委的职责
评标委员会对招标人负责，根据招标文件要求，承担评标、推荐中标候选人或者直接确定中标人的工作。
1.3.1*  专家评委的职责
（1）研读招标文件（含补充、修改、答疑文件、工程量清单，下同），熟悉招标的目标、范围和性质、主要技术和商务条款；
（2）指出招标文件中存在的违反法律法规、前后矛盾或可能影响评标公正性的问题，并提出个人意见；
（3）根据招标文件规定的评标程序、评标标准和评标方法，对投标文件独立地进行评审和比较，并提出个人意见；
（4）指出签订合同应注意事宜或提出建议。
1.3.2  招标人评委的职责
除 1.3.1款外，还应承担以下职责：
（1）介绍招标项目概况，提供评标所需的重要信息和数据；
（2）负责回答和澄清评标委员会提出的对招标文件的质询。
1.3.3*  评标委员会负责人的职责
除 1.3.1款外，还应承担以下职责：
（1）分配评标过程中的事务性工作：记录、资料审查、标书评价、安排答辩等工作的先后顺序；
（2）组织评委研读招标文件、审阅投标文件，以及安排对招标人或投标人的质询；
（3）整理、归纳评委提出的问题，并形成处理意见和建议；
（4）对争议解决方式提出建议，并书面记录所形成的处理意见；
（5）负责与招标人及招标代理机构、交易中心、监管机构之间的沟通与协调；
（6）组织编写评标报告。
1.4*  评委的职业道德
（1）遵守客观、公平、公正原则；
（2）廉洁自律，不徇私舞弊、假公济私；
（3）遵守评标现场的规章制度；
（4）具有敬业精神，忠于职守、尽职尽责。
1.5*  专家评委的法定回避的情形
有下列规定情形之一的，应当主动提出回避：
（1）项目主管部门或者行政监督部门的人员，及具有行政职能的事业单位人员（2）是投标人代表或投标人的主要负责人的近亲属；
（3）与投标人有经济利益关系或隶属关系，可能影响公正评标的；
（4）曾在招标、评标以及其他有关活动中因违纪违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的；
（5）专家评委近三年内在参与竞标的投标单位工作过、兼职、担任顾问或者与其有投资关系的；
（6）专家评委曾经参加过该招标项目招标文件咨询工作的；
（7）法律法规规定的其他情形。
1.6*  评标工作纪律
（1）进入评标现场的招标人（或其招标代理机构）的辅助工作人员，原则上不超过 2 人；
（2）评标现场所有人员必须挂牌工作，在评标过程中不得擅自离开评标现场，如有特殊情况要求离开评标工作现场的，应当经工程招投标管理机构或交易中心工作人员许可，并且不得再次进入评标室；
（3）评标委员会必须认真地对待评标工作，独立评审，不得互相询问评审意见或打默契分。确需共同讨论的问题应当报告评标委员会负责人，提交评标委员会集体商定；
（4）评标委员会评委在评标过程中不得从事与评标活动无关的活动；
（5）评委对其所提出的评审意见承担个人责任；
（6）未经招标人许可，评委不得将招投标文件或与评标有关的资料带离评标现场；
（7）评委不得私自记录评审过程以及其他评委的发言；
（8）评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人的财物或者其他好处；
（9）除评标委员会评委外，评标现场工作人员不得对评标工作发表任何意见和观点，招标人评委不得发表对专家评委有诱导性的言论；
（10）评标委员会评委以及评标现场工作人员不得透露对投标文件的评审、比较以及中标候选人的推荐过程等与评标有关的细节。

第二篇
评标工作基本程序
2 评标工作基本程序
[image: image1.jpg]LT

AL

AR A

FEERIL

l

LErrses

. BRI E

EET £

z }
z SN
w |
i
-
PR e

WEITH J

HSTRERTELR

®
& e
* TR A
B ssans
*
WG (RO B ORI

| !





[image: image2.jpg]TR A A

R







2.1 评标准备
2.1.1*  组建评标委员会
评标委员会的组建工作由招标人或其委托的招标代理机构主持。
（1）交易中心工作人员逐个核对到场的专家评委，宣布评标纪律；
（2）具有法定回避情形的专家评委应主动申请回避，评标委员会评员签署《评标声明书》；
（3）以简单多数原则推举评标委员会负责人。
2.1.2*
介绍招标项目情况和提供有关信息、数据
（1）介绍招标项目情况
1）招标项目情况由招标人评委或业主委托的人员介绍，提倡利用多媒体技术，通过照片、影像资料或文字材料介绍招标项目情况；
2）主要介绍内容包括工程名称，工程概况，施工现场环境，招标前期情况等；
3）介绍情况时不得背离招标文件的内容，且不得带有不公正、具有倾向或排斥某些投标人的影响正常评标的言论。
（2）提供有关信息和数据
1）招标文件及其答疑、修改和补充的情况；
2）投标报名、资格预审以及开标情况等资料；
3）招标项目工程设计图纸、地质勘察报告以及招标人组织的重大施工技术方案的专家论证报告或会议纪要等。
2.1.3*  专家评委研读招标文件
（1）专家评委研读招标文件重点内容
在开标的同时，专家评委开始研读招标文件。研读招标文件时间一般不少于半小时，可以按照招标项目的复杂程度、招标文件的复杂程度等酌情调整时间。专家评委应独立研读招标文件，重点关注的内容包括：
1）招标目的，招标项目的范围和性质，如项目概况、招标范围、计划工期和质量要求等；
2）招标文件规定的实质性条款，包括主要技术要求、标准，主要商务合同条款如合同类型、付款方式、价格调整规定等；
3）重大偏差条款以及细微偏差的量化和处理方法；
4）招标文件规定的评标方法和标准以及在评标过程中应考虑的相关因素，如初步评审、详细评审要求等。
（2）指出招标文件中可能存在的问题并提出个人意见
1）违反法律法规和规章的问题；
2）内容缺失或错误的问题；
3）表述不清、前后不一致的问题。
专家评委可参照第3章关于招标文件问题及处理方法提出个人意见。
（3）评标委员会讨论并形成最终处理意见
专家评委将发现的问题及个人处理意见，以书面形式提交评标委员会负责人。评标委员会负责人汇总归纳各专家评委的意见，组织评委讨论，必要时，可启动质询程序要求招标人评委对相关问题进行澄清，并形成最终处理意见，该处理意见应写入评标报告，处理意见不得改变招标文件的实质性内容。
2.1.4*  确定评标的时间
评标委员会根据招标项目的复杂程度、难易程度、工作量大小，提出本次评标所需时间的建议，报招标人代表和工程招标监管部门在现场的工作人员共同确认后执行。
评标时间还应根据评标过程的实际情况（是否发生质询、争议等行为），实事求是地进行调整。评标时间的调整由评标委员会负责人提出，在现场的招标人代表和工程招标监管部门的工作人员共同确认。
2.2  初步评审
初步评审的主要工作有：投标人资格与投标文件的审查、质询、偏差分析及处理、初步评审结果处理。
2.2.1  投标人资格审查与投标文件初步评审
投标人资格审查与投标文件初步评审的主要内容包括：
（1）投标人资格审查；
（2）投标文件的响应性审查；
（3）技术标的初步审查，可参照第 4.1节进行；
（4）商务标的初步审查，可参照第 5.1节进行；
（5）技术标和商务标的对应性评审。
2.2.2*  质询 

在评标过程中，对投标文件中含义不明确、前后表述不一致或者有明显文字和计算错误、或投标人报价明显偏低以及评委认为其他应该质询的内容，评标委员会可对投标人进行质询。质询时，评标委员会应出具《评标质询书》，要求投标人做出澄清、说明或补正。
投标人的澄清、说明或补正应直接填写在《评标质询书》上，并由其授权的代表签字，评标质询书要求附证明材料的，应附上。但澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容。
（1）投标文件评审中质询的情形主要包括但不限于以下几种情形：
1）投标文件中含义不明确、前后表述不一致；
2）有明显的文字和计算错误；
3）投标人投标报价明显偏低且投标文件提供的材料不足以支持投标报价的；
4）人工、主要材料、机械台班的单价明显低于“中标项目价格信息库”1或者其他评标基准价的价格的；
5）措施项目（指与施工方案有关的项目）报价与施工方案明显不对应的；
6）最低投标报价中某些主要项目的单价与有效投标人的平均单价偏差明显较大的；
7）可能导致中标人日后施工时向业主提出索赔的；
8）细微偏差修正中应质询的内容；
9）评委认为其他应该质询的内容。
（2）质询的程序
1)提交需质询的问题
评委在对投标文件进行评审的过程中，针对投标文件中存在的主要问题，记录个人认为需要提交质询的内容。
2)整理、汇总。评标委员会负责人收集评委的质询问题，组织评委讨论并决定是否启动质询。 

3)质询。根据招标项目的具体情况，采取相应的质询方式。
质询的方式、对质询答辩人的要求、对质询时限的要求以及质询/澄清中应注意的问题，可参照第 8
章进行。
2.2.3  偏差分析及处理
（1）评委列出需要界定的重大偏差和细微偏差并提交评标委员会负责人；
（2）评标委员会负责人组织评委共同进行分析讨论；
（3）分析偏差性质并确定处理意见。
1)若评标委员会全体评委一致认定存在重大偏差，则将此标书作废标处理。常见重大偏差的认定及处理可参照 6.1节进行；
2) 若评标委员会全体评委认定存在需要修正的细微偏差，细微偏差的修正原则和方法可参照6.2节进行； 

3)若评标委员会评委对于偏差的认定不能达成一致时，按争议处理，可参照第10章进行。
2.2.4 初步评审结果处理
（1）没有重大偏差的投标文件即为通过了初步评审的合格有效投标文件。由交易中心构建此数据库。
（2）评标委员会对应质询的细微偏差，应书面要求投标人在评标结束前予以补正。
（3）若有效投标文件超过三家，则可进入详细评审；若有效投标文件不足三家，则需对不足三家的有效投标文件的竞争力进行判定。
其中，评标委员会可根据以下方法但不限于以下方法对有效投标文件进行是否具有竞争力的判定：
1）采用经评审的最低投标价法评标时，有效投标文件的投标报价全部高于所有投标人的平均报价（当投标人有 5
家或 5家以上时去掉一个最高价和一个最低价）或高于招标文件设置的判定标准，可以判定为缺乏竞争力；
2）采用综合评估法时，投标报价部分的竞争性可按前款办法执行，技术标部分应与不存在重大偏差标书的技术标进行对比以判定是否具备竞争性。若存在技术标与商务标不对应，可判定为不具备竞争性；
3）招标文件规定的其他情形；
4）评标委员会认为可采用的其他方法。
若有效的投标文件明显缺乏竞争性，评标委员会可以否决所有投标，并宣布招标失败。
2.3 详细评审
评标委员会应根据招标文件设定的评标办法，对通过初步评审的投标文件进行详细评审。详细评审的主要工作有：投标文件的评审、推荐中标候选人或确定中标人、编写评标报告。
2.3.1 投标文件的评审
（1）经评审的最低投标价法
1) 技术标评审
在评审投标人的技术标时，应判定其是否符合本招标工程实际情况，能否指导招标工程施工。对通过技术标评审的投标文件，可进入商务标的评审，其中技术标的评审可参照第4.2节进行。
2) 商务标的评审
商务标的评价可参照第 5.2  章进行。其中，关于成本价的判定可参照第7章进行。
（2）综合评估法
1)技术标评审
按照招标文件设定的评分标准，对投标人的技术标中各因素进行评审，技术标的评审可参照第 4.2章进行。
2)商务标评审
按招标文件规定确定评标基准价的办法，确定评标基准价，以此为基准，对各投标人的商务标评审，商务标的评审可参照第 5.2  章进行。其中，关于成本价的判定可参照第7章进行。
2.3.2推荐中标候选人或确定中标人
（1）经评审的最低投标价法
按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
（2）综合评估法
将技术标、商务标的评审结果按照招标文件规定的方法进行加权，计算出每个投标人的综合得分值，按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2.3.3编制评标报告
评标委员会负责人主持编写评标报告，经评标委员会全体委员讨论并签字确认。对评标结论持有异议的评委可用书面形式阐述其不同意见和理由。评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其意见和理由的，视为同意评标结论，且应共同承担责任。评标结束后，应在交易中心将投标人的综合得分/评标价以及“废标”情况告知当事人。
评标报告一般包括以下内容：
（1）招标项目的基本情况、评标委员会评委名单、评标方法、开标记录，详见附表2；
（2）应记录招标文件和投标文件存在的问题，见附表3；
（3）经评审的投标报价比较表（适用于经评审的最低投标价法），见附表4；
（4）综合得分比较表（适用于综合评估法），见附表5；
（5）应详细记录招标文件的处理意见，阐述投标文件初步评审的过程及结果，包括重大偏差和细微偏差的情形及处理意见等。其中招标文件和投标文件需研究内容及处理意见，经评审的投标人排序及推荐的中标候选人名单见附表 6；
（6）重要的澄清、说明、补正事项的记录，详见附表 7；
（7）明确签订合同前需招标人处理的事宜；
（8）关于争议的处理记录及相关证明资料；
（9）评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中具体说明理由。
第三篇 评标技术篇
3 招标文件问题及处理方法
3.1 招标文件内容不一致的问题及处理方法
3.1.1 招标文件内容不一致的主要表现
（1）获取招标文件的相关方（备案机构、投标人、评委）获得的招标文件存在不一致；
（2）招标文件内容前后不一致。
3.1.2 处理方法
（1）投标人之间获得的招标文件存在不一致的地方，应重新招标；
（2）所有投标人与备案机构获得招标文件不一致，但不会对评标产生实质性影响的，可以向有关部门报告后继续评标，且应记入评标报告；（以备案为准，我们觉得不妥，所以未采纳）
（3）招标文件内容前后不一致，招标文件有约定的以约定为准，没有约定的，应以有利于评标工作正常进行和维护投标人利益的原则来处理。评标委员会认为会影响评标活动的公正性时，则应宣布此次招标无效，终止评标，由招标人依法重新招标。
3.2 招标文件内容错误和缺失的问题及处理方法
3.2.1  招标文件内容错误的主要表现
（1）招标文件中引用的技术规范、规程、标准过时或废止，导致投标文件引用错误的；
（2）招标文件中给定的不可竞争费费率错误，且导致投标人错误的。
3.2.2  招标文件内容缺失的主要表现
（1）招标文件中无评标标准或者评标因素没有量化，导致评标无法进行的；
（2）招标文件没有对单位工程取费的工程属性（建筑、安装、市政、装饰、园林）进行约定的。
3.2.3  处理方法
凡导致无法进行评标的，均应由评标委员会按有利于投标人和不影响评标活动正常进行的原则处理，直至重新招标。
3.3  招标文件违反法律法规的问题及处理方法
3.3.1  招标文件违反法律法规的主要表现
（1）评标标准和方法含有明显授标倾向或者排斥潜在投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间竞争的；
（2）以不合理的标段或工期限制或者排斥潜在投标人；
（3）以与招标项目实际不符的过高要求等不合理条件限制或者排斥潜在投标人，或对潜在投标人实行歧视的；
（4）招标文件中规定的各项技术标准、要求，或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，且未标明“或相当于”字样的。
3.3.2处理方法
（1）评标委员会将招标文件中违背现行法律、法规、规章的条款列出并详细记录；
（2）评标委员会负责人向招标人（或招标代理）宣布此次招标无效，终止评标，由招标人依法重新招标。由评标委员会向招标投标监管部门提交书面材料备案。
4 技术标评审
4.1 初步评审
本部分将技术标的内容“模块化”，并确定各个模块的评审内容及评审要点，评委在评标时可根据招标项目的实际情况选择相应的模块作为评审依据，其中评审要点中用黑色字体表示的内容应进行重点评审，建议在评分时可赋予较大的权重。
4.1.1 工程概况的评审
（1）建设概况评审
建设概况评审内容包括：工程名称、性质、用途、地点、规模；建设单位、设计单位、监理单位；工程开工日期、竣工日期、工程质量要求、资金来源等。评审要点：与招标文件作比较，进行符合性和完备性评审。
（2）建筑、结构、安装概况评审
建筑概况评审内容包括：建筑面积、层数、总高度和标准层高度；平面形状情况；室、内外装修；建筑防火、防水工程及墙体保温要求；建筑节能要求、建筑分类等级、防火、防水分类等级。
结构概况评审内容包括：基础类型及埋置深度，打桩的数量及深度；主体结构类型、结构分类等级及墙体使用材料；主要柱、梁截面尺寸；混凝土强度等级及钢筋品种；防水混凝土要求；预制构件的类型，屋架及屋面板的类型、楼梯结构形式；抗震等级、人防设置等级；深基坑、高大模板支撑体系。安装概况评审内容包括：空调、采暖及通风工程；给排水工程；电气工程；消防工程；智能化建筑工程；电梯工程。
评审要点：与招标文件作比较，进行符合性和完备性评审。
（3）现场条件评审
现场条件评审内容包括：施工场地拆迁情况、障碍物清楚情况、水文地质情况以及环境情况；三通一平情况，现场临时设施状况，当地交通运输条件。评审要点：与招标文件作比较，进行符合性和完备性评审，是否满足开工要求。
4.1.2 工程施工总体计划
工程施工总体计划的评审内容包括：各分部分项工程施工顺序；施工起点流向（即分部分项工程在平面或竖向上施工开始的部位及进展的方向）及施工流水段划分；关键施工阶段控制或施工重难点控制。
评审要点：施工起点流向是否合理（可参考下列因素判断：施工工艺流程、施工场地大小、道路布置、施工方法和施工机械等）；场地周边环境及基坑支护安全因素考虑；流水段划分是否合理（可参考下列因素判断：后浇带位置、现场混凝土供应能力、设备配备、材料投入及劳动力情况等）；场地周边环境及基坑支护安全因素考虑、深基坑及高大模板支撑安全要求。
4.1.3 施工管理目标的评审
（1）质量管理目标及其保证措施评审
从投标文件对招标文件的质量目标符合性、质量保证体系、技术工人的投入、检测设备及检测频率，周转材料的投入，房屋质量通病的应对措施，以及相应部分的投标报价等方面进行评审。 

评审内容包括：质量目标分解；质量管理体系（组织机构、职能分配、人员职责以及各项质量管理规章制度等）；工程技术档案管理措施；各种质量保证措施；工程质量的保修计划。其中，各种质量保证措施含有：
1）确保拟建工程定位、放线、轴线尺寸、标高测量等准确无误的措施；
2）确保地基土壤承载能力符合设计规定要求而采取的有关技术组织措施；
3）各种基础、地下结构、地下防水施工质量措施；
4）确保主体承重结构各主要施工过程的质量要求；各种预制承重构件加强检查验收的措施；各种材料、半成品、砂浆、混凝土等检验及使用要求；
5）对采用新技术、新材料、新工艺和新结构制定的技术措施；
6）屋面防水施工、各种抹灰、装饰操作，确保施工质量的技术措施；
7）工程中经常发生的质量通病的防治措施；
8）对关键过程和特殊部位制定的有针对性的质量措施；
9）执行施工质量的检查、验收制度。
评审要点：质量保证措施是否具有针对性：是否结合施工现场具体情况，针对工程不同结构特点和不同的施工方法，针对施工场地、作业条件及周围环境等，从技术上和管理上提出相应质量保证措施；质量保证措施是否具有可操作性。
（2）工期管理目标及其保证措施评审
从施工人员、设备、周转材料、物资供应、施工组织安排以及相应部分的投标报价等方面进行评审；
（3）安全文明生产管理目标及其保证措施评审
从安全文明生产制度、安全文明组织机构、安全文明生产装备、人员的投入及安全文明措施等方面评审其管理目标的可实现性，并审查安全文明施工措施的投入与投标报价的对应性。对于4.1.6
所列的危险性较大的分部分项工程的安全施工方案应予以特别评审。
评审内容包括：安全目标分解；安全施工管理体系（组织机构、职能分配、人员职责以及各项安全管理规章制度等）；安全施工宣传、教育；施工现场的围挡与标牌、出入口与交通安全、道路畅通、场地平整等符合有关要求的措施；临时设施的规划与搭设，办公、生活区与作业区的布置，符合安全与卫生要求的措施；各种材料、半成品、构件的堆放与管理措施；安全施工的技术保证措施。其中安全施工的技术保证措施有：
1）根据土方开挖（基坑、基槽、地下室）的深度和土的种类，选择土方开挖方法。同时，为防止土方塌方，确定设置边坡的坡度或采用固壁支撑的方法；
2）“四口、五临边”的防护和立体立体交叉施工作业现场的隔离防护措施；
3）施工工程与周围通行道及民房防护隔离措施；
4）脚手架、吊篮、吊架、桥架的强度设计及上下道路主要安全技术措施；
5）对高于周围避雷设施的施工工程、暂设工程、井架、龙门架等金属构筑物，所采用的防雷措施；
6）外用电梯的设置及井架、门式架等垂直运输设备拉结要求及防护技术措施；
7）季节性施工，如雨季施工防雨、冬季施工防洪、防滑等所采取的措施；
8）易燃易爆、有毒作业及场内所采取的防火、防爆、防毒措施；
9）安全平网、立网、封闭网的架设要求，架设层次及段落；
10）施工工程包括外架与高压输电线路的间距，当电压为 10kV，间距小于 5m  时，必须搭设隔离防护棚或防护网架；
11）施工人员在施工过程中个人的安全防护措施。
评审要点：安全保证措施是否具有针对性；是否结合施工现场具体情况，针对工程不同结构特点和不同的施工方法，针对施工场地、作业条件及周围环境等，从技术上和管理上提出相应安全保证措施；是否有正确的处理施工垃圾、废水、废气，减小施工噪声，防止环境污染的措施。
（4）冬雨季施工保证措施评审
冬雨季施工保证措施的评审内容包括：冬、雨季施工的部位；采取的冬雨季施工措施。
评审要点：拟采取的冬雨季施工措施是否全面、具有针对性（应考虑以下几个方面：现场电路、材料和机具的防水保护；避雷措施；防滑措施；现场排水、排涝措施等）。
4.1.4 施工组织管理的评审
施工组织管理的评审内容包括：工程项目组织机构；施工队组：专业、工种的配合；技工、普工的比例；组织劳动力进场；施工组织设计和技术交底；各项管理制度。
其评审要点：施工组织机构是否健全，管理人员配备是否合理，项目经理、技术负责人、“五大员”（施工员、材料员、预算员、质检员、安全员）等人员的职责与权限是否明确；安全人员数量是否与工程规模相适应；组织机构网络图（施工项目部、质量管理体系、安全施工管理体系、文明施工保证体系）；用工计划和人员进场计划是否详细、合理；各工种配置、专业配套是否合理；施工准备主要评审施工技术力量、人员投入、施工设备投入、临时设施及其现场平面布置以及时间进度安排；各项管理制度是否齐全（岗位制度、岗位职责制度、质量制度、质量保证制度、安全管理制度、安全责任制度、责任追究制度、消防管理制度、动火管理制度、临时用电管理制度等）。
4.1.5 其他施工准备工作的评审
（1）施工技术准备的评审内容包括：施工图纸会审；图纸、规范、标准、图集；设备及器具；测量基准交底、复测及验收；技术工作计划。评审要点：施工技术准备的内容是否全面；施工技术准备能否满足开工要求。
（2）主要施工机械准备评审内容包括：主要施工机械配备计划；施工机械设备的使用、维护、保养制度。
评审要点：施工机械配置合理性，能否满足安全技术规范和施工进度需要；所有机械设备进退场计划是否明确。
4.1.6 施工进度计划及其保证措施的评审
施工进度计划的评审内容包括：工期总目标，分阶段工期目标；主要工期控制点；本工程的关键路线；施工进度计划表（横道图或网络图等）；工期保证措施。
评审要点：施工进度计划与工期关键节点及目标的符合性；施工进度计划的可实现性，从人员安排、设备配置、周转材料、施工措施等方面进行评审；各专业工程搭接施工是否合理的，工艺顺序是否正确；分部分项工程工期设计的是否合理；施工进度计划的准确性。
其中评审施工进度计划的准确性时应注意以下两点：
（1）横道图中施工工序的先后顺序和衔接关系以及步距是否合理；
（2）网络计划中的施工段划分、工序逻辑关系、活动时间、绘图规则、工期计算、关键线路等是否正确。
4.1.7 施工技术与措施的评审
（1）测量放线
测量放线的评审内容包括：
1）工程轴线控制（平面控制、高程控制）：实测前的准备工作、高程引测方法、建筑物平面位置的测定方法、首层及各楼层轴线的定位、放线方法及轴线控制的要求；
2）垂直度控制：外围垂直度和内部每层垂直度的控制方法、确保控制质量的措施；
3）沉降观测：沉降观测的方法、步骤和要求；
4）装修阶段的测量放线。
评审要点：测量人员配备以及测量设备投入能否满足测量需要；平面控制点的位置选择是否合理（要选择在控制性强、安全、易于保护的位置，应通视良好、分布均匀）；是否有对导线点坐标进行校核的内容（应严格校核起始依据的正确性）；是否有各种监控点的安全保护措施及安全保护措施是否有效；工程轴线控制、垂直度控制的方法是否能满足其精度要求。
（2）基础工程
包括土方开挖、基坑支护和基坑排水、降水等工程。重点评审土方开挖方案、基坑支护方案、基坑排水降水方案的可行性、适用性、安全性；
1）土方开挖施工
土方开挖施工的评审内容包括：土方工程量计算，土方开挖方法或爆破方法选择，施工机械选择；放坡坡度系数或土壁支护方案；地表水、地下水的处理方法，排水沟、集水井和井点布置方案；土方平衡调配方案。
评审要点：土方机械型号、数量是否满足开挖工期要求、是否适应工程特点；施工现场地下水条件分析、降水情况分析、降水对邻近建筑物的影响分析及应对措施是否详细、合理、有效（土方工程施工前，应对降水方案进行设计）；施工现场条件分析、基坑放坡坡度、开挖深度计算、支护方法、基坑变形观测、坑边立塔或超载的应对措施等是否合理、有效；基坑土方开挖的顺序、方法是否与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。
2）基坑支护评审要点
①排桩墙支护结构（包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩的支护结构）评审内容包括：支护方案的确定；排桩墙的施工工艺；支撑设计及土方开挖；换撑及支撑拆除。评审要点：每一道支撑施工时控制基坑变形在设计范围内的措施是否有效；在含水地层范围内施工时，止水措施是否可靠；板桩的倾斜度控制、合拢控制、振动频率控制、异形钢板桩弯曲度和挠曲度控制措施是否有效、可行；支撑设置是否合理，换撑及支撑拆除的保障措施是否满足工艺要求。
②水泥土桩墙支护结构（指高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、加筋水泥土搅拌桩的支护结构）的评审内容包括：平面布置方法；施工工艺；施工质量检查与控制。评审要点：平面布置是否满足质量要求；水泥用量、桩长、搅拌头转速和提升速度、复搅次数和复搅深度是否符合要求；停浆的处理方法是否得当；相邻桩的施工间隔不得超过 24 小时，否则应重点评审保证加固体的连续性（接头处理）所采取的技术措施可行性；保证桩位准确、桩体垂直的施工措施是否有效。
③锚杆及土钉墙支护结构的评审内容包括：锚杆及土钉墙成孔、锚筋安放、灌浆；预应力张拉；土层锚杆防腐处理；喷射混凝土。评审要点：按一次开挖再行支护的方式施工时，是否有严格的施工保证措施，并判断保证措施的可行性、可靠性（一般情况下，应遵循分段开挖、分段支护的原则，不宜按一次开挖就再行支护的方式施工）；对于分段开挖、分段支护的，要考虑土钉与锚杆的养护时间，要审查养护期是否符合要求；预应力筋张拉方法的选择是否合理；防腐处理措施是否满足防腐要求。
④地下连续墙支护的评审内容包括：导墙施工工艺；泥浆拌制；槽段开挖；钢筋笼制作及就位；混凝土浇筑。评审要点：泥浆配方及成槽机选型是否与地质条件相匹配；接头部位的质量保证措施能否满足质量要求；确保槽壁不坍的设备仪器投入是否满足要求；导墙施工能否保证地下墙的轴线位置及成槽的质量；保证混凝土灌注质量的措施是否可行。
3）基坑排水、降水的评审要点
集水井排水的评审要点：集水井设置位置是否合理；抽水措施能否保证及时将水排出。井点降水的评审要点：平面布置方式是否得当；井点管的设置能否满足涌水量要求；对周围环境危害的控制措施是否有效；水泵选择是否合适。
4）柱基础工程的评审要点
① 钢筋混凝土预制桩的评审内容包括：桩的运输、堆放；沉桩准备工作、沉桩设备和方法选择；沉桩工艺；沉桩对周围环境的防治措施。评审要点：桩接头节点的处理方法是否得当；截桩、接桩措施是否可行；临近建筑物（构筑物）打桩时是否有相应的隔振措施及能否保证其有效性；打桩顺序及技术措施，尤其当打较密集的群桩时能否有效的减少桩的位移；根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件，锤重的选用是否合理；基坑开挖部分是否有防止桩位移和侧斜的措施（与基坑开挖部分的评审相结合）；贯入度及桩尖标高是否满足工艺要求；防止桩身倾斜、断裂，桩顶移位、破碎的措施是否有效。
② 砖孔灌注桩的评审内容包括：测定桩位；机械设备及成孔方法；清孔、钢筋笼放置及混凝土灌注。评审要点：钢筋笼在制作、运输、安装过程中是否采取措施防止变形；灌注混凝土时是否采取措施固定钢筋笼的位置；水下浇筑混凝土质量保证措施（如防止断桩的措施）是否有效；水下混凝土的灌注是否连续进行；针对施工中常见施工问题（成孔倾斜、土壁坍落、缩孔等）的预防措施是否可行。
（3）钢筋混凝土工程
钢筋混凝土工程的评审内容包括：混凝土供应、混凝土搅拌和运输方式；混凝土的浇筑顺序、施工流水的组织；振捣方法、养护制度以及施工缝位置与处理方法；施工技术措施、安全措施及质量控制措施；预制混凝土的施工方法、控制应力的方法和张拉设备；钢筋进场检验，钢筋的加工、运输和连接,以及保证钢筋安装位置的措施。
评审要点：钢筋的制作与连接（尤其是大直径钢筋的连接方法和质量保证措施）、预应力筋的张拉与锚固施工方法及质保措施；施工缝留置是否合理；后浇带施工要求和施工时间是否能满足质量要求；不同部位混凝土浇筑方法和浇筑时间能否满足质量要求；不同强度等级混凝土浇筑范围的划分和相接处浇筑方法能否满足质量要求；受力钢筋的接头位置、墙柱钢筋的定位和间距、梁板钢筋的定位和间距控制措施，以及混凝土保护层的控制措施是否详细可行。大体积混凝土和高等级强度混凝土的施工与温度监控措施、特殊气候（高温与低温季节）条件下的施工和养护措施、超高超大建筑的混凝土输送方案等。
（4）预应力混凝土工程
预应力混凝土工程的评审内容：
1）有粘接预应力施工的评审内容包括施工工艺，主要工艺的施工方法和施工要点：孔道留设、预应力筋下料与穿束、预应力筋张拉、孔道灌浆与端头封裹；
2）无粘接预应力施工的评审内容包括施工工艺，主要工艺的施工方法和施工要点：无粘接预应力下料制作、无粘接预应力筋铺设与浇筑混凝土、无粘接预应力筋张拉、锚固区防腐蚀措施。
评审要点：各主要工艺的施工要点是否详细具体、能否保证施工的质量要求；张拉力的控制方法及安全措施。
（5）常规模板工程
常规模板工程的评审内容包括：模板选型及支模方法；模板设计，强度、刚度、稳定性验算；墙柱侧模、楼板底模、异形模板、梁侧模
、大模板的支顶方法和精度控制；模板的安装与拆除方案。
其评审要点：模板支撑系统的设计、安装是否安全可靠，模板的拆除方式以及混凝土运送与浇筑的安全技术措施是否合理；模板的精度控制措施是否可行。
（6）脚手架工程
脚手架工程的评审内容：脚手架的整体性和稳定性；杆件的承载力、刚度和稳定性；脚手架的搭设、拆除顺序和方法；内外架子的类型、构造要求、卸荷及结构张拉方式；临边防护措施。
评审要点：脚手架搭设的主要技术参数是否安全可靠，选用的材料是否符合要求，脚手架的搭设与拆除方式是否科学合理，以及是否有相应的脚手架施工保护措施。
（7）砌体工程
砌体工程的评审内容包括：砌墙的组砌方法和质量要求；砌筑施工中的流水划分和劳动组合形式；弹线和皮数杆的控制要求；砌筑脚手架的搭设方法和技术要求。
其评审要点：砂浆质量控制、构造柱与过梁施工控制、拉结筋控制、轻质砌块的施工方法与质量控制措施等；墙体压顶的施工方法和墙体拉筋、压筋的预留方式是否合理；弹线及皮数杆的控制要求是否有效。
（8）屋面工程
屋面工程的评审内容包括：屋面工程施工流程和主要各层施工方法；屋面施工要点；屋面的细部处理。其评审要点：屋面施工要点是否详尽，能否保证屋面质量要求；屋面的细部处理方法是否合理，能否保证屋面质量要求。
（9）结构吊装工程
结构吊装工程的评审要点包括：结构安装方法和吊装机械；吊装顺序、机械位置、开行路线及构件的制作、拼装场地；构件运输、装卸及堆放方法，所需机具、设备的型号、数量和对运输道路的要求。
评审要点：吊装构件重量、起吊高度、起吊半径是否明确；吊装机械选择、机械设置位置或行走路线以及吊装图是否合理。
（10）装饰工程
包括门窗、地面、抹灰、饰面、吊顶、幕墙、轻质隔墙、裱糊软包、涂饰、细部等工程。重点评审材料的选用，不同装饰材料施工方法的适用性、可靠性、安全性及其质量、安全、环保措施的有效性；
1）总体装饰施工安排和流程的评审内容包括：施工段划分、组织流水安排；施工工艺总体安排（如按照先预埋、后封闭、再装饰的总施工顺序原则进行部署。在预埋阶段，先通风、后水暖管道、再电气线路；封闭阶段，先墙面、后顶面、再地面；装饰阶段，先油漆、后裱糊、再面板）；施工顺序空间安排（平面安排上：先房间，后走廊、过道，最后楼梯、出入口；立面楼层安排上，先上后下；局部施工安排上：先施工工序多、施工复杂的部位，后施工工序少、施工简单的部位）；施工准备工作。其中施工准备工作包括：①
技术准备；② 现场测量工作；③ 材料样板报审工作；④ 计算复核工程量；⑤ 材料采购和进场计划。评审要点：施工组织流水安排是否合理；施工工艺总体安体安排和施工顺序空间安排是否合理；施工准备工作是否详尽。
2）各分部分项装饰工程施工方法的评审内容包括：材料要求；主要机具设备；作业条件；各装饰层的施工方法；质量要求（保证项目、基本项目、允许偏差）；成品保护措施；施工要点、质量通病及预防控制措施。评审要点：作业条件是否完备，是否具有针对性；施工方法是否合理，能否保证装饰工程的质量；施工要点、质量通病及预防控制措施是否具有针对性，关键工艺或部位的施工要点能否满足施工要求、保证施工质量。
① 抹灰工程的评审要点：保证抹灰层和基层之间及各抹灰层之间处理措施；不同材料基体交接处抹灰防开裂的措施；分隔缝/分隔条的设置是否合理；
② 涂饰工程评审要点：涂饰工程的基层处理方法是否合理；
③ 吊顶工程的评审要点：吊杆的固定方法；石膏板板缝防裂处理措施；保证龙骨接缝均匀平整的措施；
④ 裱糊工程的评审要点：裱糊工程的基层处理方法；保证裱糊拼接质量的措施；保证壁纸、墙布粘贴牢固的措施；壁纸、墙布在阳角、阴角、各种装饰线、设备线盒处的施工措施；
⑤ 金属门窗工程的评审要点：金属门窗的填嵌、密封处理；预埋件的埋设、与门窗框的连接方式；金属门窗框与墙体的嵌缝处理。
（11）防水工程
1）屋面防水工程的评审内容
① 卷材防水屋面施工的评审内容包括：材料要求；作业条件；卷材防水施工工艺流程；施工质量要求；找平层、卷材防水层、卷材保护层施工方法要点；
② 涂膜防水屋面施工的评审内容：材料要求；作业条件；涂膜防水施工工艺流程；施工质量要求；沥青基涂料施工方法要点、改性沥青涂料及合成高分子涂料施工方法要点；
③ 刚性防水屋面施工的评审内容：材料要求；作业条件；刚性防水施工工艺流程；施工质量要求；细石混凝土防水层施工方法要点；密封材料嵌缝施工方法要点。
2）地下防水工程的评审内容
① 水泥砂浆防水层的评审内容包括：材料要求；作业条件；水泥砂浆防水层施工工艺流程；施工质量要求；水泥砂浆防水层施工要点。
② 卷材防水层的评审内容包括：材料要求；作业条件；油毡外防外贴法/外防内贴法施工工艺流程；油毡铺贴要求；结构缝施工要点、管道穿墙处施工要点。防水工程的评审要点：防水材料选用及相应的施工方法和质量监控措施；施工方法要点能否保证防水工程的质量。
（12）机电设备安装工程
包括给排水工程、消防工程、电气工程、暖通工程、智能化工程、电梯安装工程等。重点评审设备材料的技术性能，施工工艺的适用性、可靠性，大型设备的运输与吊装措施，单机调试、系统的调试与试验，以及与土建施工的配合，交叉作业的安排等。
（13）保温隔热工程
包括屋面保温、外墙保温等。重点评审材料的选用，施工方法的适用性、可靠性以及质量安全措施的有效性。
4.1.8*  专项施工方案的评审
对于一些特殊或危险性较大的工程施工必须有专项施工方案，评委应审查其安全性、可靠性、对应报价的合理性，当认为存在需要质询的问题时，应启动质询程序。
（1）基坑支护与降水工程
开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑开挖深度虽未超过 5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的基坑支护与降水工程。
（2）土方开挖工程
深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖。
（3）模板工程
各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程；水平混凝土构件模板支撑系统高度超过 8m（含 8m），或跨度超过 18m（含 18m），或施工总荷载大于 10kN/㎡，或集中线荷载大于 15kN/m  的模板支撑系统。
（4）起重吊装工程
使用 80t 及以上吊车的吊装工程。
（5）高空作业
30m及以上高空作业的工程。
（6）脚手架工程
高度超过 24m 的落地式钢管脚手架，附着式升降脚手架（包括整体提升与分片式提升），悬挑式脚手架，门型脚手架，挂脚手架，吊篮脚手架，卸料平台等。
（7）其他危险性较大的工程
复杂的拆除工程、爆破工程、建筑幕墙的安装施工、预应力结构张拉施工、特种设备施工、网架和索膜结构施工、高度大于 6m（含 6m）或者高度虽不足 6m  但地质条件复杂的高大边坡施工、采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全的施工。
4.1.9 施工平面布置图评审
施工平面布置图的评审内容：施工现场内已建和拟建的地上和地下的一切建筑物、构筑物及其他设施的平面轮廓；拟建工程所需的起重和垂直运输机械、卷扬机、搅拌机等布置位置；塔式起重机轨道、运输路线及回转半径；施工运输道路、临时供水、排水管线、消防设施；临时供电线路及变配电设施位置；施工临时设施位置；物料堆放位置；围墙及入口位置；加工场地。
评审要点：施工平面布置图中内容是否全面、合理；物料堆放与加工场地位置是否合理，能否有效减少施工现场的二次搬运；是否充分利用施工现场已有建筑减少临时设施；垂直运输机械的位置；塔吊未涉及区域物料运输方式的选择；是否有消防平面图。
4.1.10  施工合理化建议及降低成本措施
评委要审查技术标中的针对施工项目的合理化建议和降低成本的措施，评审的内容主要有：
（1） 施工合理化建议的针对性、科学性、适用性和经济性；
（2） 降低成本措施的可行性。
4.2  详细评审
对于初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件规定，针对不同的评标办法，分别选择适合于经评审的最低投标价法或综合评估法的详细评审方法。
（1）针对经评审的最低投标价法的技术标详细评审
技术标内容应符合国家工程建设标准强制性条文，符合工程项目技术标准、施工及验收规范的即为合格。合格者均可进入商务标评审。
（2）针对综合评估法的技术标详细评审
采用综合评估法评标时，技术标的详细评审采用评分法对其进行量化。由评委按照招标文件设定的办法对技术标的各评价指标逐项评分，对扣分值超过一半的扣分项要简述理由。
5 商务标评审
5.1  初步评审
5.1.1 评审对象
商务标的评审对象是全套的报价书，即：
（1）工程量清单报价表；
（2）工程项目总价表；
（3）单项工程费汇总表；
（4）单位工程费汇总表；
（5）分部分项工程量清单计价表；
（6）措施项目清单计价表；
（7）其他项目清单计价表；
（8）零星工作项目清单计价表；
（9）分部分项工程量清单综合单价分析表；
（10）措施项目清单综合单价分析表；
（11）主要材料价格表一（乙供材料表）；
（12）主要材料价格表二（甲供材料表）。
5.1.2 评审内容
（1）一般性评审内容
1）对投标文件与招标文件分部分项工程量清单数量、计量单位、工作内容进行对比；
2）对措施项目部分与技术标中有关内容的对应性进行评审；
3）对取费的合理性进行评审；
4）报价总体合理性分析。
（2）重点评审内容
如果投标文件中出现下列情形之一的，应当对其进行重点评审：
1）投标人的投标报价明显低于其它投标报价的；
2）设有标底的，投标人的投标报价偏离标底的幅度超过招标文件中规定的幅度（招标文件没有规定的，由评标委员会根据南京建筑市场行情决定）；
3）投标文件中存在其它重大的、需要澄清或说明的问题的。
（3）偏差的分析及处理
列出投标文件中存在的偏差，并根据招标文件的规定对偏差进行分析和处理，偏差的分析、认定和处理可参考第6章进行。
5.2  详细评审
（1）经评审的最低投标价法
1）评标委员会根据招标文件规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。
2）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
（2）综合评估法
1）按招标文件规定的办法确定投标报价的评标基准价；
2）评标委员会根据招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理；
4）如果招标文件没有明确规定评分细则，应建议重新招标。
6 偏差分析、认定及处理
6.1 重大偏差
6.1.1 常见的重大偏差
（1）形式评审中常见的重大偏差
1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致；
2）投标函没有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章；
3）投标文件未按招标文件规定的格式、要求编制和填写，关键内容字迹模糊、无法辨认；
4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；
5）投标报价超过招标文件规定的招标控制价或在设有标底的招标中投标报价偏离招标控制价/标底的幅度超过招标文件规定；
6）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议2。
（2）资格评审中常见的重大偏差
1）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致，且无有效证明3；
2）项目经理与资格预审时不一致的，但在投标截止时间前经招标人书面同意的除外；
3）以他人名义投标或者以其他弄虚作假方式投标；
4）施工业绩及履约信誉证明材料中存在虚假情况。
（3）响应性评审中常见的重大偏差
1）商务标响应性评审中常见重大偏差
① 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵 4；
② 改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量，对报价的影响超过招标文件规定限度的5；
③ 改变招标文件规定的暂列金额或不可竞争费用（但减少的总额不超过招标文件规定的除外）；
④ 投标文件附有招标人不能接受的条件；
a 注意联合体协议书要与通过资格预审时的协议书正本完全一致。
b 若通过资格预审后法人名称发生变更时，应提供相关证明资料。
c 投标担保的几个主要栏目必须填写准确：投标担保受益人、担保金额、担保人、项目名称、日期。若为银行保函则出具保函的银行级别必须满足投标人须知资料表的规定。
d 若投标人发现招标文件提供的工程量清单有不正确的地方，应在投标人须知中规定的时间以书面形式要求招标人进行澄清，并根据招标人的书面澄清对工程量清单的进行修正。
⑤ 经评标委员会认定投标人的投标报价低于其成本价 6。
2）技术标响应性评审中常见的重大偏差
① 投标文件的投标函中载明的招标项目工期超过招标文件的规定；
② 明显不符合招标文件中明确的技术规格、技术标准的要求。
③ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件中明确规定的要求；
④ 工程技术方案不可行。
6.1.2 重大偏差处理程序
若评委在评审过程中发现投标文件中存在以上重大偏差中的任何一条或几条，应向评标委员会负责人提出，由评标委员会全体评委共同讨论，做出处理结论，并应将处理依据、过程、结论写入评标报告。
（1）若评标委员会全体评委一致认定存在重大偏差，则将此投标文件作废标处理；
（2）若评标委员会成员对偏差的认定不能达成一致，则按第 10  章争议的处理进行。
6.2 细微偏差
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整的地方不会对其他投标人造成不公平影响的偏差。细微偏差不影响投标文件的有效性。
6.2.1 细微偏差的修正原则
细微偏差的修正应遵循不利于投标人的原则进行，具体根据评标方法的不同按以下规定执行： 

（1）采用经评审的最低投标价法或综合评估法中的最低价最高分法时，仅修正导致投标人评标价变大的细微偏差；
（2）采用综合评估法中基准价法（基准价以初步评审合格的投标人的投标报价计算，在评审过程中保持不变）计算商务标得分时，仅修正导致投标人商务标分值降低的细微偏差，即修正后商务标得分降低的，按修正后报价计算；修正后商务标得分升高的，仍按修正前报价计算；
（3）细微偏差的量化标准按招标文件的规定进行价格折算。
a 若投标人不能够证明其投标报价合理，评标委员会认定投标人的投标报价低于其成本价，作废标处理，成本价的判定见第7章。
6.2.2 常见细微偏差的修正及处理
（1）算术错误
1）算术错误修正的规定
在算术性复核中发现的算术错误，一般应按以下规定进行修正：
① 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
② 总价金额与依据单价金额计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
招标文件有规定的，从其规定。
2）算术错误的修正方法
评标委员会对经标价的工程量清单进行逐项分析，根据细微偏差修正原则和以上规定，对投标报价中的算术错误进行修正，按附表 9 的格式记录结果，得到理论上正确的修正投标报价（简称理论报价）。
3）算术错误的处理
① 汇总算术错误细微偏差总额，评标委员会根据评标所采用的评标办法判断此类细微偏差的修正是否有利于投标人：
a 若有利于投标人则在计算评标价时不修正投标报价中的算术错误；
b 若不利于投标人则在计算评标价时修正投标报价中的算术错误，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。
② 若理论报价高于投标人的投标函报价，应按比例降低单价或直接修改报价不当的单价，直至与投标函报价相符；
③ 若理论报价低于投标函报价，在不影响中标结果排序的情况下应修正投标函报价，直至与理论报价相符，但修正后低于其成本的除外。
（2）在招标人给定的工程量清单中漏报了个别清单子目的单价和（或）合价（简称漏项）
1）漏项修正的规定
① 如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相同的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相同子目的价格对漏项报价进行修正；
② 如果评标委员会认为投标人递交的投标文件中有相似的并且投标人已经给出合适报价的子目，则按该相似子目的报价为基础，考虑该相似子目与漏项之间的差异而进行适当调整后的价格对错漏项报价进行修正；
③ 如果做不到以上两点，则按标底或招标控制价（如果有）中的相应价格为基础对漏项报价进行修正；
④ 评标委员会也可以其他有效投标报价中该项子目相应报价进行修正。
2）漏项的修正方法
评标委员会对投标人的工程量清单进行分析，列出漏报的子目，根据上述规定选用相应的报价对漏报子目的价格进行补正，按附表10的格式记录结果。
3）漏项的处理
① 汇总漏项细微偏差总额，评标委员会根据评标所采用的评标办法判断此类细微偏差的修正是否有利于投标人：
a 若有利于投标人则在计算评标价时不修正投标报价中的漏项偏差；
b 若不利于投标人则在计算评标价时修正投标报价中的漏项偏差，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。
② 对于漏报清单子目的单价和（或）合价，均按已纳入到其他清单子目的单价和（或）合价之中的原则处理，不对投标人的投标函报价进行修正，同时以质询函的形式要求投标人在澄清中予以确认。
（3）个别清单子目超出招标范围报价
1）超出招标范围报价修正的规定
对于超出招标范围报价的子目的价格仍采用投标人投标报价中的价格。
2）超出招标范围报价的修正方法
评标委员会对投标人的工程量清单进行分析，列出超出招标范围报价的子目，按附表 11 的格式记录结果。
3）超出招标范围报价的处理
① 汇总超出招标范围报价细微偏差总额，评标委员会根据评标所采用的评标办法判断此类细微偏差的修正是否有利于投标人：
a 若有利于投标人则在计算评标价时不修正投标报价中超出招标范围的报价；
b 若不利于投标人则在计算评标价时修正投标报价中超出招标范围的报价，同时整理需要投标人澄清和说明的事项。
② 对超出招标范围报价的子目相应的价格从投标总价中扣除，并修正投标函报价，同时以质询函的形式要求投标人在澄清中予以确认。
6.2.3 细微偏差修正结果的确认
（1）评标委员会以书面形式要求投标人对细微偏差进行补正，投标人的书面澄清、说明、补正属于投标文件的组成部分。
（2）细微偏差的修正结果应通知投标人并要求其有权签字人书面确认，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
7 成本价的判定
在初步评审后的有效标书的评审过程中，若有评委发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，则应向评标委员会提出启动低于成本价的判定程序。
7.1 方法一：比较判定法
比较判定法的判定程序如下：
（1）初步评审报告中写明各单位投标报价与有效投标人平均价/标底价/招标控制价的偏差幅度；
（2）利用电子辅助评标软件逐项列出单位工程、分部分项工程以及措施费用的偏差幅度（见附表 8《单位工程报价比较表》），根据项目情况与次低价或平均价进行比较；
（3）选择偏差较大的项，重点分析其清单子目，列出其中明显偏低的单价和合价；
（4）对存在明显偏差的项进行详细分析，并整理需要质询的内容；
（5）对投标人提出质询；
（6）投标人进行澄清并向评标委员会提供相应的证明文件；
（7）评标委员会根据投标人的回答和提供的证据，行使自由裁量权，判定投标人的报价是否低于成本价。
7.2 方法二：“中标项目价格信息库”在判定成本价中的应用
7.2.1 “中标项目价格信息库”的提出
首先，通过对国内厦门、广州、温州、苏州、重庆、武汉等 11
个城市关于成本价判定方法的分析，得出：成本价判定应结合单价评审法和总价评审法，同时还需要相关部门发布相应的价格信息或造价指数。
其次，通过对南京市六家具有特级资质施工企业的访谈，详细了解施工企业如何测算工程成本，如何确定投标报价以及经常在哪些方面让利等情况。接受访谈的企业都认为：南京市建设工程交易中心应提供一个能反映市场人工、材料等价格信息的平台，便于评标委员会判定成本价。
再次，南京市建设工程交易中心在实行电子清标后，可获得各个投标人“人材机汇总表”中关于不同人工、材料、机械的价格信息，其中中标人“人材机汇总表”中人工、材料、机械的价格信息是被交易双方都认同的，是经过市场竞争的均衡价格，这种交易价格是合理且健康的。（低于成本的除外）
最后，南京市建设工程交易中心可将一段时间内，采用招标项目中标单位的“人材机汇总表”里的相同工种、材料、机械的价格信息加以搜集，并作相应处理，作为构建“中标项目价格信息库”的数据来源，其中在选取中标项目时，应对其报价的合理性慎重考虑。
在前期构建“中标项目价格信息库”时，应根据“消耗量大、单价高”的原则确定入库的工种、材料和机械，并根据此原则更新、修正该数据库。
7.2.2 判定程序
在构建“中标项目价格信息库”以及基于该数据库的清标软件开发后，评委可依据以下程序判定是否低于成本价。具体程序如下：
（1）计算合价差额代数和（T
）
电子清标时，应计算出投标文件“人材机汇总表”中各项与“中标项目价格信息库”价格相比较的合价差额的代数和（T
），其中 T
根据以下公式计算：
假设“人材机汇总表”各项对应的价格为 Pi，“中标项目价格信息库”中对应的价格为 Pi，“人才机汇总表”中的用量为 Mi，则
[image: image3.png]


 [image: image4.png]



[image: image5.png]


[image: image6.png]




其中n 代表“人材机汇总表”中共有的项数。
（2）提取利润总和（B）
评委从清标结果中提取改投标人投标报价中的利润总和（B）。
（3）比较与判定
1）若 T >0，则评标委员会可认为该投标报价不低于成本；
2）若 T <0，评标委员会应将 T 与 B 比较：
①  |T| ≥ B，则评标委员会可以判定其低于成本价；
②  |T| < B，则评标委员会可以依据不利于投标人的原则修正投标人的报价形成评标价（E’=
E + |T|），其中 E 代表投标人原投标报价。
8 质询
质询是指评标委员会在评标过程中，就招标文件和投标文件中存在的不明确的内容，向招标人或投标人提出质问或问询并要求其在一定的时限内给予答复的一种制度。
质询的主体是评标委员会；质询的对象是招标人或投标人。
根据建设工程施工招标的具体情况，质询可采取语音或者书面的质询方式；在采取“暗标盲评”的情况下，则应采用书面质询方式。
质询由评标委员会负责人主持，根据需要在评标过程中随时进行。本章内容只针对评标委员会对投标人的质询。对于招标文件中的存在问题，评标委员会可以向招标人评委询问，详细处理方法参照第3章进行。
8.1 投标人的答辩人
技术标答辩人必须是投标人拟派往该项目的项目经理或者技术负责人；
商务标答辩人必须是在该商务标签字盖章的注册造价工程师本人，或投标人法定代表人，或其授权代表；
在质询回复上签字确认的必须是投标人的法定代表人或其授权代表；
投标人出席质询答辩的人员须经建设工程交易中心的工作人员核对身份。
8.2 质询方式
质询方式主要有以下两种：
（1）语音质询方式
1）投标人的答辩人经身份确认后进入指定的答辩室。
2）由评标委员会负责人主持质询，相应的评委向投标人的答辩人提问，并应详细记录答辩人的说明和解释，对于需要出示相应证明材料的，答辩人应该提前准备原件及复印件，同时评标委员会应该保留这些证明文件的复印件作为质询纪要的附件。
3）评标委员会负责人组织撰写质询纪要，并由全体评委和投标人的答辩人签字确认。
（2）书面答辩方式
1）评标委员会负责人将质询书交给公证员或招标监管部门的工作人员，由其根据对应的投标人编号转交给等在交易中心的相应的投标人的答辩人。
2）投标人的答辩人在质询书上书面回答问题，并由投标文件签署人签字确认。
3）工作人员将质询的回复提交评标委员会负责人（暗标盲评时工作人员应将回复签署人姓名、单位名称隐去），由评标委员会对答辩进行评判，形成评标委员会处理意见，由全体评委签字确认。
8.3 答复时限要求
（1）评标委员会依据需要质询的具体内容拟定投标人答复时限。答复时限应合理，“明标”情况下的语音或书面答辩方式，投标人的答辩人必须到现场，不得无故拖延。确有需要场外核实情况的，经评标委员会同意，投标人的答辩人可与本单位联系确认，但总时间不得超过评标委员会许可的质询答复时限。
（2）投标人在规定时间内未派出投标人的答辩人或未能按时做出澄清、说明或补正的，评标委员会将根据招标文件规定做出不利于投标人的判定。
8.4 质询/澄清中应注意的问题
（1）需要质询的问题应当明确且不得具有诱导性；
（2）评标委员会不得接受投标人对投标文件实质性内容的修改；
（3）招标文件中已有关于对投标文件不合理部分进行调整的方法规定的，必须严格按照招标文件调整办法执行，不得再对投标人进行质询，也不得再提出新的修改方案；
（4）不允许投标人为使不符合要求的投标文件成为符合要求的投标文件，或者使竞争力较差的投标文件变成竞争力较强的投标文件，从而改变或谋求、提议改变投标文件中的实质性内容；
（5）“暗标盲评”质询过程中，不允许投标人向公证人员或招标监管人员询问可能涉及泄露投标人信息的任何问题；
（6）对成本价进行质询时，投标人提供的关于“有库存钢材、自有机械已折旧摊销完或该项目所在处附近有另一个项目的大型机械可用等”不得作为报价过低的理由。同时提醒招标人对其真实性予以核实。
8.5 质询结果的处理
被质询的投标人必须按照评标委员会的要求对质询内容做出响应，回答应具有针对性。评标委员会对质询的回复应该形成处理意见。若处理意见不能达成一致，应由评标委员会全体评委进行表决，按多数人意见执行，不同意见可在《评标质询书》的备注栏中写明。评标委员会全体评委必须在《评标质询书》上签字。所有关于质询的澄清和补正及评标委员会的评审意见将作为评标报告附件保存。
9 疑似串通招标投标的迹象及认定
9.1 疑似串通招标投标的迹象（应以规章为依据，指南效力低）
9.1.1 投标人疑似串通投标的迹象
（1）所有投标人的投标报价均比同期同类招标项目明显偏高，却无合理的原因；
（2）两个或两个以上投标人的投标保证金出自同一个人或同一单位、同一银行账号；
（3）总报价相近，且其中子项报价雷同，又提不出计算依据；
（4）总报价相近，数项子目单价完全相同且提不出合理的单价组成；
（5）总报价相近，主要材料设备价格非常相近；
（6）总报价相近，没有成本分析，乱调乱压，技术标雷同；
（7）不同投标人的投标文件存在非正常一致的内容，包括以下情形（但不限于此）：
1）不同投标人的投标文件错、漏之处相同；
2）不同投标人的投标文件或者报价组成异常一致或者成规律性变化；
3）不同投标人的投标文件的签署人出现同一个人。
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人；
（9）不同投标人的投标文件之间出现混装；
（10）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台打印机打印或复印机复印。
9.1.2 招标人与投标人疑似串通招标投标的迹象
（1）招标人自行设定或委托代理机构按照内定投标人的条件，量身定做招标文件，制定特别的评标办法；
（2）招标人信息发布不对称，公开程度和公开范围不够，导致多家投标人报价失误；
（3）招标人设置不合理的时间安排，限制潜在的投标人；
（4）招标人设置不合理的规则限制或排挤潜在投标人的，为内定中标人中标创造条件。
9.1.3 招标代理机构与投标人疑似串通招标投标的迹象
（1）招标代理机构编制的招标文件中存在明显不合理的倾向性条款，或制定特别的评标办法；
（2）招标代理机构信息发布不对称，公开程度和公开范围不够，导致多家投标人报价失误； 

（3）招标代理机构设置不合理的时间安排，使内定的投标人能从容制定标书，而其他潜在投标人由于时间紧迫，难以按要求编制投标文件或精确计算报价，导致投标失败。
9.2 认定疑似串通招标投标的程序
（1）评委指出存在的疑似串通招标投标迹象；
（2）评标委员会对疑似串通招投标迹象进行分析讨论；
（3）疑似串通招标投标的处理
1）若评标委员会一致认为投标人之间存在疑似串通招投标行为的，则判定相应投标人的投标文件为“废标”，并且在书面评标报告中列明“废标”原因；
2）若评标委员会一致认为招标人/招标代理机构与投标人之间存在疑似串通招标投标行为的，则宣布此次招标无效，终止评标。
（4）若评标委员会不能达成一致意见的，则可参照第 10  章争议的处理进行。
10 争议的处理
评标工作不仅要求评委具有较高的专业技术水平，同时更要具有良好的职业道德和高度的责任心，对于评标中的正常争议问题要进行充分的讨论和研究，审慎负责地提出意见和建议。
10.1 定义 

争议主要是指经过评标委员会充分讨论，对那些有可能影响评标结果、可能对其他投标人产生不公，或者可能影响招标人利益的问题仍不能形成一致意见而出现的僵持状态。
10.2 争议的情形
评标争议的情形主要包括但不限于以下情形：
（1）评委之间（招标人评委和专家评委之间或专家评委之间）理解不同引起争议；
（2）成本价判定中引起的争议；
（3）投标人不足三家时，判定是否具有竞争性引起的争议；
（4）判定投标文件是否符合“废标”条款等问题引起的争议；
（5）重大偏差的认定以及细微偏差的认定及修正等引起的争议；
（6）判定投标文件是否实质性响应了招标文件要求引起的争议；
（7）对招标文件是否存在影响公正评标的问题以及如何处理引起的争议；
（8）某些定性或者不明确的评标指标、适用标准引起的争议；
（9）疑似串通招标投标的认定引起的争议；
（10）判断施工技术与措施是否满足本工程施工要求引起的争议；
（11）质询内容以及对投标人澄清、说明和回复的评审等引起的争议。
10.3 争议的处理方法
10.3.1 处理原则
争议处理应本着负责和审慎性的原则，在充分听取各专家不同意见的基础上，由评标委员会负责人整理并提出处理意见，由评标委员会讨论后确定。
10.3.2 争议处理方式
（1）举手或投票表决的方式。评标委员会采取举手或投票表决方式时，按简单多数原则确定处理意见，应经评标委员会全体评委签字确认，共同承担责任，并将表决结果写入评标报告。
（2）书面表决方式。当举手或投票表决方式难以全面反映评委意见时，可采用书面表决方式，由评委以书面形式充分表达本人意见，以多数评委意见作为评标委员会的最终处理意见。
（3）评标委员会内部至少有两位评委坚持自己意见，并认为表决结果可能损害公共利益、造成严重不公或影响后续评标时，评标委员会应暂停评标，就相关问题向争议评审委员会咨询，根据咨询结果继续进行评标。采用此种处理方式时，应及时向招标人及监管部门报告。
10.4 争议处理结果的确认
评标委员会全体评委均应对争议处理结果进行确认，在评标报告中签字。对持不同意见的评委允许其以书面形式提出保留意见，并作为评标报告的附件。


第四篇 附表
附表 1   评标声明书



本人接受招标人邀请，担任工程（□施工□经济□服务□货物）的评委。
本人郑重声明：
在此次工程项目或标段的评标前，未与招标人、招标代理机构、投标人或者与招标有利害关系的人发生可能影响此次评标结果的接触。
在评标后，任何时候不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
除评标的合理报酬以外，不接受投标人、中介人、招标人、招标代理机构以及其他利害关系人的财物或者任何好处，也不接受任何邀请。
无法律、法规、规章规定需要回避的情形。
本人保证：在评标过程中，自觉遵守国家有关法律法规和规章的规定，自觉遵守评标纪律及评标区管理规定，依法认真地对投标文件进行独立评审，不接受任何单位或个人的干预，客观、公正、公平地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
本人自觉接受有关方面依法实施的监督。如违反以上声明，本人愿意承担一切由此带来的违法责任。
特此声明。
评委签名：张××
年
月
日

工程名称



附表 2   基本情况一览表
××××工程
建设地点



南京市×区×路×号
招标人名称
招标代理机构名称
招标范围
开标时间
评标时间

南京市××医院
××××咨询公司
土建安装
×年×月×日×时×分
×年×月×日×时×分
法定代表人
法定代表人
公开/邀请招标
开标地点
评标地点

莫××
刘××
公开
南京市建设工程交易
中心二楼第×开标室
南京市建设工程交易
中心二楼第×开标室
评委姓名
职称及业务职务
评标中承担的工作

来源单位

备注
评
标
委
员
会
评
委

张××
黄××
夏××
毛××
郭××
邵××
何××

高工及××
高工及××
高工及××
高工及××
高工及××
高工及××
高工及××

商务标评审
商务标评审
技术标评审
技术标评审
技术标评审
技术标评审
技术标评审

××××公司
××××公司
××××公司
××××公司
××××公司
××××公司
××××公司
评标工作人员
评标方法
投标人
密封情况  投标报价

黄××，魏××
经评审最低投标价法/综合评估法
质量
工期（天）  投标保证金
签名



备注
投
标
人
名
单

×公司
×公司
×公司
×公司
×公司
××元
××元
××元
××元
××元

市优
市优
市优
市优
市优

××
××
××
××
××
招标人编制的标底
招标人代表



记录人



监标人



年  月  日

内容 



投标人名称


××公司 





××公司



××公司 




××公司 




××公司 




××公司 




××公司 

招标文件存在问题
投标文件存在问题
评委（签名）： 

张××、黄××、夏××、毛××、郭××、邵××、何×× 



年   月   日 


[image: image7.png]MR 4 SIFE EARRI LR

CERATLFE NBEEHRE)

WHEIEN
BATAEIR

ko030
[o:25)

HAFRENNE
e i)

FHAEHR
[e:29)

SIWFNRLET
T (I

#iE

WE (B8R

N







评审  

情况
投标人
名称


投标报价
得分


附表 5 综合得分比较表§§
（适用于综合评估法）

施工组织设计
项目管理机    其他因素得分
得分
构得分


综合得分 备注

评委（签名）
§§ 该表可由招标人修改并与招标文件备案一并提供


年   月   日


初
步
评
审
结
果
投
标
人
排
序


招标文
件处理
意见书
投标文
件初步
评审结
果
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
第六名
第七名


附表 6   评标明细表
需研究内容
偏差内容
处理意见


处理意见
提请讨论
推
荐
的
中
标
候
选


名次
第一名
第二名


投标人名称


签订合同前需处理的事宜
人
第三名
评委签名


年   月   日 

质询对象
项目名称
招标单位
评标日期


年   月   日


附表 7   评标质询书
法人代表或
其授权人
招标项目编号
招标代理
评标地点
质 询 内 容 



质询表编号


室
（包括要求答辩人澄清或说明的问题以及需要补充的资料和证明材料等）
               （投标人名称）：  

               （项目名称）           标段施工招标的评标委员会，对你方的投
标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.

…
（详细地址）

请将上述问题的澄清于       年     月     日     时前递交至
或传真至     （传真号码）。采用传真方式的,应在      年    月     日     时前
将原件递交至            （详细地址）。
                           评标委员会
签发时间：    年    月    日    时    分
回复内容（包括所补充的证明材料目录）
                    （项目名称）                   标段施工招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清如下：
1.                2.                  ……
投标人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
年    月    日    时    分
评标委员会审核意见
全体评标委员（签名）：
年    月    日
备注

单位名称：


平均


附表 8   单位工程报价比较表
投标人名称
项目
分部分项工程费
措施费
其他费
不可竞争费
总价

价价
次低价



投标人名称：
序号


附表 9   算术错误修正记录表（计算评标价）
子目名称
投标价格
算术正确投标价
差额


备注
算术错误修正汇总额
是否需要修正评标价
修正算术错误后的评标价=投标报价+算术错误修正汇
总额
评标委员会成员签名：                              日期：      年    月    日

投标人名称：


附表 10   漏项修正记录表（计算评标价）
序号
漏项修正汇总额
是否需要修正评标价

漏项名称

修正投标价格

备注
修正漏项后的评标价=投标报价+漏项修正汇总额
评标委员会成员签名：                                 日期：    年    月    日

附表 11   超出招标范围报价修正记录表（计算评标价）
投标人名称：



序号

子目名称

投标价格

备注
投标人超出招标范围报价汇总额
是否需要修正评标价
修正超出招标范围报价后的评标价=投标报价+超出招标范围报价汇
总额
评标委员会成员签名：                           日期：      年     月     日
附表3：评标记录表委评








5

