UDC

中国土木工程学会标准

P                                       T/CCES X－20XX

铣削深搅水泥土搅拌墙技术规程

Technical code for cutter soil mixing deep wall

征求意见稿

20XX–XX–XX 发布								 20XX–XX–XX 实施

中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准

铣削深搅水泥土搅拌墙技术规程

Technical code for cutter soil mixing deep wall

T/CCES X－20XX

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：20XX年XX月XX日

20XX  北  京

前    言

本规程根据中国土木工程学会《关于发布<2017年中国土木工程学会标准研编计划（第一批）>的通知》（土标委〔2017〕14号）的要求，由华东建筑设计研究院有限公司、上海智平基础工程有限公司会同有关单位编制而成。

在本规程编制过程中，编制组经广泛调查研究和总结了铣削深搅水泥土搅拌墙技术的工程实践经验，参考了国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，形成本征求意见稿。

本规程的主要技术内容是：总则、术语和符号、基本规定、设计、施工、质量检查与验收以及有关的附录。

本规程由中国土木工程学会标准与出版工作委员会负责管理，由华东建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送铣削深搅水泥土搅拌墙技术规程标准编制组（地址：上海市西藏南路1368号，邮政编码 200011），以便今后修订时参考。

主编单位：华东建筑设计研究院有限公司

上海智平基础工程有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总   则	4

2  术语和符号	5

2.1  术  语	5

2.2  符  号	6

2.3  参 考 标 准	7

3  基 本 规 定	8

4  设   计	9

4.1  一 般 规 定	9

4.2  设 计 计 算	10

5  施   工	16

5.1  一般规定	16

5.2  设备与材料	16

5.3  施 工 准 备	18

5.4  成墙施工	18

5.5  芯材插入与回收	21

5.6  安全与环境保护	22

6  质量检查与验收	24

6.1  一 般 规 定	24

6.2  施工前检查	24

6.3  施工过程质量检查	24

6.4  质量验收	26

附录A  铣削深搅水泥土搅拌墙施工记录表	28

附录B  铣削深搅水泥土搅拌墙内插芯材检查记录表	29

附录C  铣削深搅水泥土搅拌墙检验批质量验收记录表	30

本规程用词说明	31

附：条文说明	32

Contents

1  General provisions	4

2  Terms and symbols	5

2.1  Terms	5

2.2  Symbols	6

2.3  Reference standards	7

3  Basic requirements	8

4  Design calculation	9

4.1  General requirements	9

4.2  Design calculation	10

5  Construction	16

5.1  General requirements	16错误!未定义书签。

5.2  Equipment and materials	16

5.3  Construction preparation	18

5.4  Wall construction	18

5.5  Insertion and extraction of reinforcing elements	21

5.6  Safety and surrounding protection	22

6  Quality inspection and acceptance	24

6.1  General requirements	24

6.2  Inspection prior to wall construction	24

6.3  Inspection of wall construction process  	24

6.4  Qualtiy inspection and acceptance of constructed wall	26

Appendix A  Construction record of cutter soil mixing wall	28

Appendix B  Supervision record of reinforceing elements	29

Appendix C  Quality inspection and acceptance record of tested wall	30

Explanation of wording in this code	31

List of quoted standards	32

Additions：Explanation of provisions	32

- 1  总   则

1.0.1  为规范铣削深搅水泥土搅拌墙在工程中的应用，统一质量验收标准，做到安全可靠、技术先进、经济合理、确保质量及保护环境，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于建筑工程、市政工程、水运工程、水利工程和环境工程中铣削深搅水泥土搅拌墙的设计、施工和质量检查与验收。

1.0.3  铣削深搅水泥土搅拌墙的设计与施工应综合考虑周边环境条件、工程地质与水文地质条件、工程特性、施工条件和工程造价等因素，合理设计，精心施工，严格检验。

1.0.4  铣削深搅水泥土搅拌墙的设计、施工及质量检查与验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术  语

2.1.1  铣削深搅水泥土搅拌墙  cutter soil mixing deep wall

采用专业铣削设备施工，在下沉和提升过程中利用铣轮将固化剂与岩土搅拌混合形成单幅矩形水泥土搅拌墙，并通过相邻墙幅咬合搭接形成连续、等厚度的水泥土搅拌墙。

2.1.2  防渗墙  cutoff wall

地下水治理工程中用于阻止、减缓地下水渗流的铣削深搅水泥土搅拌墙。

2.1.3  隔离墙  barrier wall

污染治理工程中用于阻止、减缓污染物渗漏、扩散的铣削深搅水泥土搅拌墙。

2.1.4  劲芯水泥土搅拌墙  reinforced soil mixing wall

在铣削深搅水泥土搅拌墙中插入钢构件、钢筋混凝土预制构件等劲性芯材形成的兼具挡土、截水功能的基坑围护结构。

2.1.5  有效搭接尺寸  effective overlapping length

铣削深搅水泥土搅拌墙相邻墙幅搭接尺寸扣除平面定位偏差和垂直度偏差引起的不利施工误差后，在墙底位置剩余的净搭接尺寸。

2.1.6  水泥浆液  cement slurry

由水、水泥、外加剂按一定的比例配制，与岩土搅拌后可固化成墙的浆液。

2.1.7  有效深度  effective wall depth

墙体底部位置铣轮之间及相邻墙幅搭接处存在铣轮无法切削到的圆弧角施工盲区，铣削深搅水泥土搅拌墙铣轮进尺深度扣除墙底施工盲区高度即为墙体有效深度。

2.1.8  落底式帷幕 closed waterproof curtain

底部穿透含水层并进入下部隔水层一定深度的截水帷幕。

2.1.9  悬挂式帷幕 unclosed waterproof curtain

底部未穿透含水层、用于增加绕流路径的截水帷幕。

2.1.10 稳定液  stabilizing fluid

由水、膨润土、外加剂等按一定比例配置的浆液，在铣削成墙施工过程中可促使土体流动和增强槽壁稳定性。

2.1.11 顺槽式  continuous panel construction

沿墙体轴线依次连续搭接施工单幅墙体的方式。

2.1.12 跳槽式  alternate panel construction

先跳幅成墙，再施工中间墙幅的方式。

2.1.13 单浆液方式  one-phase system

下沉切削与提升搅拌过程中均注入水泥浆液的成墙方式。

2.1.14 双浆液方式  two-phase system

下沉切削时注入水或稳定液，提升搅拌时注入水泥浆液等固化剂的成墙方式。

- 2.2  符  号

2.2.1  抗力和材料性能

f ——  型钢抗弯强度设计值；

fv——  型钢抗剪强度设计值；

τ ——  水泥土抗剪强度设计值；

τck—— 水泥土抗剪强度标准值。

2.2.2  作用和作用效应

| —— —— | 作用于劲芯水泥土搅拌墙的弯矩标准值； 作用于劲芯水泥土搅拌墙的剪力标准值； |
| --- | --- |
| —— | 作用于劲芯水泥土搅拌墙计算截面处的侧压力强度标准值； |
| —— | 作用于芯材与水泥土之间单位深度范围内的错动剪力标准值； |
| —— | 作用于芯材与水泥土之间的错动剪应力设计值。 |

2.2.3  几何参数

de——  内插芯材处水泥土墙体的有效厚度；

S——   型钢计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩；

I——   型钢沿弯矩作用方向的毛截面惯性矩；

W——  型钢沿弯矩作用方向的截面模量（mm3）；

tw——  型钢腹板厚度；

L——  相邻芯材之间的净距。

- 2.3  参 考 标 准

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

- 《焊接H型钢》GB/T 33814

- 《钢结构焊接规范》GB 50661

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《堤防工程设计规范》GB 50286

- 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

- 《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T 199

- 《生活垃圾卫生填埋岩土工程技术规范》CJJ 176

- 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

- 《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

- 3  基 本 规 定

3.0.1  铣削深搅水泥土搅拌墙可用于基坑围护结构、截水帷幕、防渗墙、隔离墙以及地基加固等。

3.0.2  铣削深搅水泥土搅拌墙适用于填土、黏性土、砂土、粉土、碎石土、软岩等地层。对于腐殖土、泥炭土、有机质土、污染土等地层及复杂地质条件，应通过试成墙试验确定其适用性。

3.0.3  采用铣削深搅水泥土搅拌墙的工程，除应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021规定进行岩土工程详细勘察外，尚应查明各层岩土的PH值、有机质含量及不良地质等。

3.0.4  铣削深搅水泥土搅拌墙采用的水泥、膨润土、外加剂等材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

3.0.5  劲芯水泥土搅拌墙的芯材可采用H型钢、组合钢箱、钢管、钢筋混凝土预制构件等劲性构件，芯材应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

3.0.6  施工前应查明周边环境及地下障碍物等情况，并应制定处理措施。

3.0.7  铣削深搅水泥土搅拌墙应通过试成墙确定施工工艺和施工参数。

3.0.8  周边环境保护要求高的工程，施工期间应对周边环境进行监测。

3.0.9  铣削深搅水泥土搅拌墙应进行全过程质量检验。质量检验除应符合本规程有关规定外，尚应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

GB 50202的规定。

- 4  设   计

- 4.1  一 般 规 定

4.1.1  铣削深搅水泥土搅拌墙设计前应具备下列资料：

1  岩土工程勘察报告；

2  基地周边建（构）筑物、市政管线设施等环境调查资料；

3  基地内不良地质、障碍物等调查资料；

4  基地红线图、建筑总平面图、主体工程基础资料等。

4.1.2  铣削深搅水泥土搅拌墙设计内容应包括墙体布置、截面尺寸、深度、相邻墙幅搭接尺寸、垂直度偏差要求、水泥掺量、水胶比、强度、渗透系数等。

4.1.3  铣削深搅水泥土搅拌墙厚度宜取700mm~1200mm，并宜取50mm的模数；单幅墙体长度宜取2.8m。

4.1.4  导杆式设备成墙深度不宜大于60m；悬吊式设备成墙深度不宜大于80m。

4.1.5  铣削深搅水泥土搅拌墙用于截水、防渗时，相邻墙幅的有效搭接尺寸应根据墙厚、深度和垂直度偏差等因素综合确定，且平面内有效搭接尺寸不宜小于200mm，平面外有效搭接尺寸不宜小于400mm。

4.1.6  铣削深搅水泥土搅拌墙的垂直度偏差应满足设计要求，并应符合下列规定：

1  墙体深度不大于60m时，其平面内、外的垂直度偏差均不应大于1/300；

2  墙体深度大于60m时，其平面内、外的垂直度偏差均不应大于1/500。

4.1.7  铣削深搅水泥土搅拌墙的材料用量、水胶比等参数应通过试成墙试验确定，并应符合下列规定：

1  水泥宜采用强度等级不低于P. O 42.5级的普通硅酸盐水泥，水泥掺量不宜小于20%，在填土、淤泥质土等软弱土层中宜提高水泥掺量。计算水泥用量时，被搅拌土体的体积应取单幅墙体矩形截面面积与深度的乘积；

2  用于截水帷幕和地基加固时，水泥浆液的水胶比宜取1.0~1.5；用于劲芯水泥土搅拌墙时，水泥浆液的水胶比宜取1.0~2.0，且在芯材依靠自重和必要的辅助设备可插入到位的前提下宜取小值；

3  在砂土、粉土等松散土层为主的地层中采用双浆液方式施工时，应添加膨润土，膨润土掺量宜为被搅拌土体重量的5%~8%。

4.1.8  铣削深搅水泥土搅拌墙养护时间不应少于28天，28天龄期水泥土无侧限抗压强度应满足设计要求，且不宜小于0.8MPa。

4.1.9  铣削深搅水泥土搅拌墙墙身渗透系数不应大于1×10-6cm/s。

4.1.10 劲芯水泥土搅拌墙应根据工程特性和施工条件等因素进行设计计算；用作截水帷幕时，应根据地下水控制要求确定墙体厚度和有效深度；用作地基加固时，应根据加固形式和使用要求进行设计计算和墙体布置。

- 4.2  设 计 计 算

Ⅰ劲芯水泥土搅拌墙

4.2.1  劲芯水泥土搅拌墙作为基坑围护结构的计算与验算方法应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120和《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T 199的规定。

4.2.2  劲芯水泥土搅拌墙的抗弯刚度应只计算芯材的截面刚度。在进行围护结构内力和变形计算以及基坑抗隆起、抗倾覆、整体稳定性等各项稳定性验算时，围护结构的深度应取芯材的插入深度，不应计入芯材端部以下水泥土搅拌墙的作用。应取铣削深搅水泥土搅拌墙的有效深度进行抗渗流稳定验算。

4.2.3  劲芯水泥土搅拌墙计算截面上的弯矩和剪力应全部由芯材承担，并应对芯材的抗弯、抗剪承载力进行验算。芯材承载力验算应符合国家现行有关标准的规定。内力设计值的取值应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》

JGJ 120的规定，且支护结构重要性系数不应低于1.0。

4.2.4  劲芯水泥土搅拌墙采用H型钢作为芯材时，应按下列规定验算其截面承载力：

1  作用于劲芯水泥土搅拌墙的弯矩全部由型钢承担，并应符合下列规定：

（4.2.4-1）

| 式中：—— | 支护结构重要性系数，按照现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120取值； |
| --- | --- |
| —— | 作用于劲芯水泥土搅拌墙的弯矩标准值（N·mm）； |
| —— | 型钢沿弯矩作用方向的截面模量（mm3）； |
| —— | 型钢的抗弯强度设计值（N/mm2）。 |

2  作用于劲芯水泥土搅拌墙的剪力全部由型钢承担，并应符合下列规定：

（4.2.4-2）

| 式中：—— | 作用于劲芯水泥土搅拌墙的剪力标准值（N）； |
| --- | --- |
| —— | 型钢计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩（mm3）； |
| —— | 型钢沿弯矩作用方向的毛截面惯性矩（mm4）； |
| —— | 型钢腹板厚度（mm）； |
| —— | 型钢的抗剪强度设计值（N/mm2）。 |

4.2.5  劲芯水泥土搅拌墙应按下列公式验算水泥土搅拌墙局部受剪承载力（图4.2.5）：

图4.2.5  水泥土搅拌墙局部受剪承载力计算示意图

（4.2.5-1）

（4.2.5-2）

（4.2.5-3）

（4.2.5-4）

| 式中：—— | 作用于芯材与水泥土之间的错动剪应力设计值（N/mm2）； |
| --- | --- |
| —— | 作用于芯材与水泥土之间单位深度范围内的错动剪力标准值（N/mm）； |
| —— | 作用于劲芯水泥土搅拌墙计算截面处的侧压力强度标准值（N/mm2）； |
| —— | 相邻芯材之间的净距（mm）； |
| —— | 内插芯材处水泥土墙体的有效厚度（mm）； |
| —— | 水泥土抗剪强度设计值（N/mm2）； |
| —— | 水泥土抗剪强度标准值（N/mm2），可取水泥土搅拌墙28d龄期无侧限抗压强度的1/3。 |

4.2.6  劲芯水泥土搅拌墙的构造应符合下列规定：

1  水泥土搅拌墙的厚度和深度应满足芯材的插入要求，墙体厚度宜大于芯材垂直于水泥土搅拌墙中心线的截面高度100mm，墙体深度宜比芯材的插入深度深0.5m～1.0m；

2  芯材宜沿水泥土搅拌墙中心线等间距布置，相邻芯材的净距不宜小于200mm；

3  芯材垂直于水泥土搅拌墙中心线平面定位偏差不应大于10mm，平行于水泥土搅拌墙中心线平面定位偏差不应大于20mm；

4  芯材在水泥土搅拌墙平面内和平面外的垂直度偏差均不应大于1/300；

5  基坑周边环境保护要求高或墙体抗裂、截水性能要求高时，及基坑阳角部位宜增加芯材插入密度；

6  墙体厚度或芯材插入密度变化处，墙体厚度较大区段或芯材插入密度较大区段宜向相邻区段延伸过渡；

7  单根芯材连接接头不宜超过2个，接头的位置应避免设在支撑位置或开挖面附近等芯材受力较大处；相邻芯材的接头竖向位置宜错开，错开距离不宜小于1m，且接头距离基坑底面不宜小于2m。

4.2.7  当芯材为型钢时，除应符合4.2.6条相关规定外，尚应符合下列规定：

1  当型钢采用钢板焊接而成时，应符合现行国家标准《焊接H型钢》

GB/T 33814的规定；

2  当型钢分段焊接时，应采用坡口等强焊接。对接焊缝的坡口形式和要求应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定，焊缝质量等级不应低于二级；

3  转角处的型钢宜按照腹板与转角平分线方向一致的原则布置；

4  型钢需拔除回收时，宜预先采取减摩措施。

4.2.8  当芯材为钢筋混凝土预制构件时，除应符合4.2.6条相关规定外，尚应符合下列规定：

1  预制构件宜在工厂制作，且制作和运输应符合国家现行标准对预制构件的相关规定；

2  预制构件宜整体制作；当需分段制作时，连接接头不宜超过1个，并应根据抗弯、抗剪承载力要求对连接接头进行设计；

3  在预制构件制作时宜留设与支撑、围檩等构件连接的预埋件。

4.2.9  劲芯水泥土搅拌墙的冠梁和围檩应符合下列规定：

1  劲芯水泥土搅拌墙的顶部宜设置封闭的钢筋混凝土圈梁。冠梁宜与第一道支撑的围檩结合设计。冠梁的截面尺寸应由计算确定，且截面高度不宜小于600mm；

2  芯材采用型钢、钢管等可回收的钢构件时，冠梁截面内、外侧超出芯材截面均不宜小于250mm。芯材应穿过冠梁且顶部高出冠梁不宜小于500mm，芯材与冠梁间的隔离材料应采用不易压缩材料。设计计算中应考虑芯材穿过对冠梁截面的削弱。冠梁主筋应避开芯材设置，受芯材影响无法设置整体箍筋的部位应在芯材外侧设置封闭箍筋；

3  当芯材采用钢筋混凝土预制构件时，冠梁截面宽度不宜小于预制构件截面高度。预制构件纵向受力钢筋在冠梁中的锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对钢筋锚固的有关规定；

4  冠梁、围檩与支撑相交位置箍筋宜加密；

5  当采用型钢围檩时，水泥土搅拌墙、内插芯材与型钢围檩之间的空隙应采用高强度等级细石混凝土填实。

Ⅱ 截水帷幕、防渗墙和隔离墙

4.2.10 铣削深搅水泥土搅拌墙用作截水帷幕时，应符合下列规定：

1  铣削深搅水泥土搅拌墙用作落底式帷幕时，应根据渗流稳定性计算确定墙体有效深度。当隔水层为黏性土层时，墙底嵌入隔水层的有效深度不宜小于1.5m；当隔水层为完整的岩层时，墙底嵌入隔水层的有效深度不宜小于0.5m；

2  采用铣削深搅水泥土搅拌墙作为悬挂式帷幕时，应根据渗流稳定性计算和降水环境影响分析确定墙体有效深度；

3  铣削深搅水泥土搅拌墙用作排桩围护结构的截水帷幕时，水泥土搅拌墙与围护桩之间的净距不宜大于200mm。当相邻排桩间净距大于200mm时，应按本规程4.2.5条规定验算桩间截水帷幕的抗剪承载力；

4  转角部位墙体相互搭接长度不应小于墙体厚度，宜超出对方墙体长度不小于300mm。

4.2.11 铣削深搅水泥土搅拌墙用于水利工程的防渗墙时，应符合现行国家标准《堤防工程设计规范》GB 50286的规定，并应符合下列规定：

1  防渗墙的深度应满足渗流稳定性要求，并应根据地层分布、渗流控制效果和地下水环境影响分析确定采用落底式或悬挂式防渗墙；

2  应根据允许渗透比降及水头差确定防渗墙厚度，且墙厚不宜小于700mm；

3  墙体固化剂、外加剂材料的成分和掺量应根据地层特性、水土中的腐蚀性成分和设计使用年限等通过试验确定。

4.2.12 铣削深搅水泥土搅拌墙用于环境工程中的污染控制隔离墙时，应符合现行行业标准《生活垃圾卫生填埋岩土工程技术规范》CJJ 176的规定，并应符合下列规定：

1  墙体的成分、厚度、深度应满足化学相容性和击穿时间要求，以及施工和运行时的防渗、防污和变形稳定要求；

2  墙体固化剂、外加剂材料的成分和掺量应根据污染物的成分特征和设计使用年限通过试验确定；

3  墙体厚度不应小于700mm，且应满足设计使用年限内不击穿的要求；

4  墙体渗透系数不宜大于1×10-7cm/s；

5  墙体底部宜嵌入渗透系数不大于1×10-7cm/s的隔水层中，且有效嵌入深度不宜小于1.5m；当隔水层埋深较深时，可采用悬挂式隔离墙，其深度不应小于临界插入深度。

Ⅲ 地基加固

4.2.13 铣削深搅水泥土搅拌墙用于基坑工程的土体加固时，应根据置换率和加固体强度要求进行墙体布置，并应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》

JGJ 120和《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的规定。

4.2.14 铣削深搅水泥土搅拌墙用作地下连续墙槽壁加固时，应根据地层特性确定墙体有效深度，水泥土搅拌墙与地下连续墙的净距应根据墙体深度和垂直度偏差综合确定。

4.2.15 铣削深搅水泥土搅拌墙用于复合地基加固时，墙体平面布置、厚度、深度及强度等参数应根据复合地基承载力和沉降控制要求确定，并应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的规定。

- 5  施   工

- 5.1  一般规定

5.1.1  铣削深搅水泥土搅拌墙施工前应具备下列资料：

1  岩土工程勘察报告；

2  基地周边建（构）筑物、市政管线设施等环境调查资料；

3  基地内不良地质、障碍物等调查资料；

4  测量基线和水准点资料；

5  工程设计有关文件；

6  施工方案。

5.1.2  施工前应根据设计文件、工程地质与水文地质条件及周边环境资料等编制施工方案。

5.1.3  正式施工前应通过试成墙试验确定施工设备的施工能力、施工工艺和技术参数。对环境保护要求高的工程，应通过试成墙期间环境监测结果调整施工工艺和技术参数。

5.1.4  铣削深搅水泥土搅拌墙用作灌注桩排桩外侧截水帷幕时，应先施工水泥土搅拌墙，再施工灌注桩排桩。

- 5.2  设备与材料

5.2.1  应根据地质条件、周边环境条件、成墙深度、墙厚和施工精度要求等选用导杆式或悬吊式施工设备。

5.2.2  施工设备应配置应急电源，储备应急水源。

5.2.3  设备进场后应安装调试，在试运转正常后方可开始水泥土搅拌墙施工。设备使用过程中应及时清理和定期维护。

5.2.4  施工设备主机应符合下列规定：

1  主机机架应有垂直度调整功能，且主卷扬应有无级调速功能；

2  机架性能参数应与成墙深度相匹配，并应根据地层条件选择铣轮刀具；

3  铣轮应具有正转、反转和调节转速功能；

4  主机应具有实时显示铣轮工作压力、铣轮深度、铣轮转速、铣槽垂直度、水泥浆流速及累计水泥浆量、主卷扬拔桩力、成墙工作时间等信息的功能；

5  铣轮密封机构应能有效阻止浆液的进入；

6  设备应具有相关限位装置、报警装置；

7  导杆式设备主机立柱及导杆应有足够的刚度并连接牢固，且应具有主机调平功能、钻杆导向装置和桅杆垂直度调整功能；

8  悬吊式设备铣头应具有导向装置和垂直度调整功能。

5.2.5  应根据墙体厚度选择相应厚度的铣轮。松散、软弱的土层宜选用铣齿较多、搅拌能力较强的铣轮；密实、坚硬地层宜选用铣齿较少、切削能力较强的铣轮。

5.2.6  施工辅助设备配备和技术要求应符合下列规定：

1  制浆宜采用自动拌浆系统，制浆能力应满足施工要求，设备应有自动计量装置，制浆水胶比应可精确控制；注浆泵浆液流量应可调节，单位时间的总供浆量不应小于施工时需要的最大供浆量，额定注浆压力不应小于2MPa，并应配置计量装置；

2  应根据最大设计成墙深度选择相匹配的空压机，空压机工作压力宜为0.8MPa~1.5MPa，供气量应满足施工需求；

3  采用膨润土泥浆时，膨润土泥浆箱的总容量应满足最大施工需求；

4  采用双浆液施工时，宜配备除砂设备，并应做好循环浆的回收利用；

5  导沟开挖和泥浆清理时应配备挖机，挖机的抓斗容量不应小于0.8m³；

6  设备组装和拆卸阶段应配备合适的起重设备；

7  应根据最大施工需求配备水泥筒仓储存散装水泥，水泥筒仓应配有螺旋输送器。

5.2.7  水泥浆液应符合下列规定：

1  水泥浆液应选用自动化水泥浆搅拌系统进行拌制，浆液应搅拌均匀；

2  水泥用量和水胶比应根据地质条件、机械性能等指标通过现场试验确定，在填土、淤泥质土等软弱土层中应提高水泥掺量；

3  当地下水、土有侵蚀性时，宜通过试验选用合适的水泥。

5.2.8  稳定液应符合下列规定：

1  在填土、砂土、粉土等较厚的复杂地层中施工时，下沉切削施工时宜添加膨润土泥浆；

2  膨润土掺量可参照本规程4.1.7条执行；

3  水胶比宜取5~15，且应搅拌均匀。

- 5.3  施 工 准 备

5.3.1  铣削深搅水泥土搅拌墙施工前，应对施工场地、周围环境、机械设备和材料的运输路线、作业空间、地下障碍物状况以及影响成墙质量和施工安全的地质条件等进行调查。

5.3.2  施工现场应进行场地平整、施工区域的表层硬物和地下障碍物清除、不良地质处理等工作。施工道路的地基承载力应满足设备主机、起重机等重型机械安全作业的要求。

5.3.3  施工前应根据工程地质与水文地质条件、环境条件和垂直度要求设置导墙或导向沟，环境保护或垂直度要求高时应设置导墙。

5.3.4  导墙及导向沟的施工应符合下列规定：

1  采用现浇式钢筋混凝土导墙时，导墙底部应置于原状土层，并宜高出地面100mm，两侧导墙之间的净距应比墙体设计厚度增加40mm~60mm。

2  不设置导墙时应设置导向沟，导向沟的沟槽宽度不宜小于1.0m，深度宜为0.8m~1.5m。导向沟两侧应设置钢板，主机一侧的钢板宽度不宜小于6.0m，厚度不宜小于20mm。

5.3.5  铣削深搅水泥土搅拌墙施工前，应按照设计文件进行测量放样并复核验收。应根据确定的施工顺序，安排主机、配套机具、自动拌浆系统、水泥筒仓、芯材等的放置位置。

5.3.6  铣削深搅水泥土搅拌墙定位控制线应按照所选机型进行设置，并应在导墙或导向沟上设置定位标志。插入芯材时应标出芯材插入位置，芯材定位导向架和竖向定位的悬挂构件应根据芯材的规格尺寸制作。

5.3.7  施工现场供水量应满足水泥土搅拌墙施工需求，且供水管径不宜小于80mm。

- 5.4  成墙施工

5.4.1  铣削深搅水泥土搅拌墙施工时，施工顺序应符合下列规定：

1  当墙体深度不大于20m，且地质条件较简单时，可采用顺槽式施工顺序（图5.4.1-1），并应符合下列规定：

- 相邻两幅之间的间隔时间不宜过长，二期墙体的施工应在一期墙体终凝之前完成。

- 应对墙体平面内的垂直度进行严格控制，确保搭接长度满足要求。

图5.4.1-1  顺槽式施工示意图

2  穿越存在深厚砂土、较厚填土、碎石土等复杂地层，或墙体深度大于20m时，应采用跳槽式施工顺序（图5.4.1-2）。跳槽方式应根据成墙深度、地质条件、周边环境复杂程度进行调整。

图5.4.1-2  跳槽式施工示意图

3  转角处墙体施工应连续，施工间隔时间不宜超过48h，且不得在转角处进行闭合施工。

5.4.2  当墙体深度不大于30m，且以软黏土为主的地层中成墙施工时，可采用单浆液方式，设备下沉切削注入水泥浆液量宜为设计掺量的30%~40%；提升搅拌注入水泥浆液量宜为设计掺量的60%~70%。

5.4.3  墙体深度大于30m，或进入坚硬的黏性土、粉土、砂土、碎石土、岩层等坚硬地层时，应采用双浆液方式，并应符合下列规定：

1  对于黏性土地层，切削下沉时注入浆液可采用清水或膨润土泥浆，并应控制浆液的注入量；

2  对于粉土、砂土、碎石土等松散地层，切削下沉注入浆液应采用膨润土泥浆；

3  提升搅拌成墙时，水泥浆液流量宜控制在250L/min~400L/min，提升速度应与流量相匹配。

5.4.4  导杆式设备机架桅杆、导杆垂直度偏差不应大于1/500，超过60m时垂直度度偏差不应大于1/800，应采用2台经纬仪对两个正交方向分别进行校正。

5.4.5  铣削深搅水泥土搅拌墙施工垂直度偏差应满足设计要求。施工时应通过设备内置的测斜仪对墙体的垂直度进行实时监控。

5.4.6  施工时水泥浆液泵压宜为0.8MPa～1.5MPa，浆液泵送量应与搅拌下沉或提升速度相匹配，气压宜为0.6MPa～1.0MPa。

5.4.7  施工时铣轮应符合下列规定：

1  铣轮就位应对中，铣轮平面定位允许偏差应为±20mm；

2  施工前铣轮的倾角传感器角度与深度位置均应归零；

3  铣轮的厚度不应小于设计墙厚；

4  施工过程中铣轮磨损量不应大于10mm。

5.4.8  铣轮下沉和提升速度应通过现场试成墙试验确定，并应符合下列规定：

1  铣轮宜匀速钻进；

2  采用单浆液方式施工时，设备下沉搅拌速度不宜大于800mm/min，提升搅拌速度不宜大于500mm/min；

3  采用双浆液方式施工时，设备下沉搅拌速度不宜大于800mm/min，提升搅拌速度宜控制在200mm/min~500mm/min。

5.4.9  采用泵吸置换泥浆时，水泥浆液混合浆比重不应大于1.5。

5.4.10  铣削深搅水泥土搅拌墙宜连续施工，转角搭接施工或与其它工艺水泥土墙的搭接应符合下列规定：

1  相邻墙体搭接长度不应小于墙体厚度，且宜超出另一方向相交墙体范围不少于300mm；

2  受作业面限制的阳角部位两个方向墙体最窄处的有效搭接长度不应小于300mm。

3  转角搭接施工的两幅墙体施工间隔不宜大于48h。

5.4.11  搅拌提升（下沉）时如因故浆液中断或停止施工，恢复施工后应将铣轮重新切削下沉（提升）至上次停工标高面以下（以上）至少0.5m 后，再次喷浆搅拌提升（下沉）。长时间停止施工时，应对压浆管道及设备进行清洗。

5.4.12  水泥浆液应按设计配比进行拌制，放入贮浆桶或贮浆池前应进行过滤，并应采取防止浆液离析的措施。在水泥浆液的配比中可根据地质和场地情况加入相应的外加剂，外加剂的用量应通过配比试验及试成墙试验确定。

5.4.13  铣削深搅水泥土搅拌墙施工过程中，宜采用流量计进行计量。搁置时间过长产生初凝的浆液，应作为废浆处理，严禁使用。

5.4.14  对于粒径大、碎石含量高的碎石土，以及强度较高的岩层等复杂地层，当下沉切削钻进困难时，可采用预引先导孔等辅助措施，并可采用回填土或者增加水泥用量的方式进行处理。

5.4.15  对于同一水泥土墙体中水泥掺量不一致处，应由掺量高向掺量低的水泥土墙体进行适当的延伸过渡。

5.4.16  施工过程中，应将溢出的置换土浆液导流进入未施工墙体或其它临时沟槽内，不应在施工中的墙体或已完成的墙体上方清浆。

5.4.17  施工时可采用下列措施预防埋钻：

1  在砂土、粉土、碎石土等松散地层中施工时，可在水泥浆液中掺入膨润土，以增加护壁性能；

2  应控制铣轮的下沉速度，且浆液流量应与下沉速度相匹配，避免补浆不及时引起槽壁坍槽埋钻；

3  应控制喷浆搅拌时间，避免因水泥初凝引起埋钻；

4  施工设备应定期检修，避免喷浆成墙过程中因机械故障引起埋钻；

5  应配备应急电源，以防停电埋钻。

5.4.18  铣削深搅水泥土搅拌墙施工过程中可按本规程附录A进行成墙记录。

- 5.5  芯材插入与回收

5.5.1  芯材堆放场地应平整坚实、场地无积水，地基承载力应满足堆放要求。

5.5.2  芯材应按型号、规格分类堆放；型钢堆高不宜超过2m；预制构件不宜超过4层，准备插入施工时宜单层放置，且必须设支垫。

5.5.3  预制构件应减少二次吊运，严禁机械碰撞；需要二次吊运时，宜采用吊机及平板车配合操作，不应采用拖拽的方式。

5.5.4  芯材宜在水泥土搅拌墙水泥初凝前插入，插入前应检查其平整度、套箍、端头板和接头质量。

5.5.5  芯材的插入必须采用牢固的定位导向架，在插入过程中应采取措施保证芯材垂直度和防止滑落。芯材插入到位后应用悬挂构件控制芯材顶标高，并应与已插好的芯材牢固连接。

5.5.6  芯材宜依靠自重插入，当芯材插入有困难时可采用辅助措施下沉。严禁采用多次重复起吊芯材并松钩下落的插入方式。

5.5.7  拟拔出回收的芯材，插入前应先在干燥条件下除锈，再在其表面涂刷减摩材料。完成涂刷后的芯材，在搬运过程中应防止碰撞和强力擦挤。减摩材料如有脱落、开裂等现象应及时修补。芯材回收后应将芯材表面清除干净。

5.5.8  芯材起拔前铣削深搅水泥土搅拌墙和主体结构地下室外墙之间的空隙应回填密实。在拆除支撑和腰梁时应将残留在芯材表面的腰梁限位或支撑抗剪构件、电焊疤等清除干净。

5.5.9 劲芯水泥土搅拌墙先行施工墙幅内插芯材与后施工连接墙幅净距不应小于200mm。且施工过程中应控制内插芯材施工作业与成墙设备的安全距离，已完成墙体的芯材跟进插入位置与相邻墙幅施工设备铣轮净距不宜小于500mm。

5.5.10  芯材起拔宜采用专用液压起拔机。起拔机需根据芯材的插入深度、规格以及施工情况选择合适的起拔设备。

5.5.11  芯材拨出后留下的空隙应及时注浆填充，并应编制包括浆液配比、注浆工艺、拔除顺序等内容的专项方案。

- 5.6  安全与环境保护

5.6.1  安全文明施工、临时用电及施工机械的使用应符合现行行业标准《建筑工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146、《施工现场临时用电安全技术规范》

JGJ 46、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的有关规定。

5.6.2  芯材吊运过程中不得拖地；起重机械回转半径内不应有障碍物，吊臂下严禁站人。

5.6.3  铣削深搅水泥土搅拌墙施工沟槽两侧应设置围栏、护栏或盖板等安全防护设施。

5.6.4  施工机械、临时用电设施等部位应设置明显的安全警示标志，且符合国家现行有关标准的规定。

5.6.5  施工设备的尺寸、高度及与周边环境的距离应符合下列规定：

1  施工设备的尺寸和高度应满足现场施工条件，距离建（构）筑物的最小距离不宜小于1.5m；

2  设备应满足周边高压线缆、通讯塔、建筑物以及雨天施工高压电安全保险距离，且应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。

5.6.6  铣削深搅水泥土搅拌墙施工前，应掌握下列周边环境资料：

1  邻近建筑物（构筑物）的结构、基础形式及现状；

2  邻近建筑物（构筑物）的保护要求；

3  邻近管线的位置、类型、材质、使用状况及保护要求。

5.6.7  环境保护要求高的工程，应通过试成墙及其监测结果调整施工参数。当邻近保护对象时，应控制搅拌下沉速度和提升速度，且喷浆压力不宜过大。

5.6.8  施工中产生的水泥土浆，可集积在导向沟内或现场临时设置的沟槽内，并应及时外运。

5.6.9  周边环境条件复杂、保护要求高的工程，芯材不宜回收。

5.6.10  在整个施工过程中，应对周边环境及基坑支护体系进行监测。

- 6  质量检查与验收

- 6.1  一 般 规 定

6.1.1  铣削深搅水泥土搅拌墙应进行成墙施工前质量检查、成墙施工过程中质量控制检查和成墙施工后质量验收检验。

6.1.2  铣削深搅水泥土搅拌墙的质量验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的规定。

- 6.2  施工前检查

6.2.1  水泥、外加剂、芯材等原材料进场时应对质量、类型、规格及数量进行检查，原材料的检验项目和技术指标应符合设计要求和国家现行有关标准的规定；水泥必须具有质量证明文件并应按批量复检，合格后方可使用，严禁使用过期或受潮水泥。

6.2.2  成墙施工设备检查应核查主机及辅助设备的型号，施工设备的性能、尺寸及高度应能满足地质条件、环境条件及施工工艺要求，铣轮的尺寸应能满足成墙厚度要求；施工过程中用于计量的压力表、流量表等应定期进行检定或校准。

6.2.3  成墙施工前应检查成墙放线定位尺寸。

- 6.3  施工过程质量检查

6.3.1  成墙施工过程中质量检验项目应包括：水泥土搅拌墙的水胶比、水泥掺量、外加剂用量、水泥浆液泵送量、稳定液的比重；搅拌机铣削下沉、提升速度及施工间歇时间；水泥土搅拌墙的墙底墙顶标高、墙体厚度、垂直度、墙位偏差、搭接长度；芯材构件的规格、拼接焊接质量、垂直度、标高、定位；水泥土试块的制作与强度测试。

6.3.2  浆液水胶比、水泥掺量应符合设计和施工工艺要求，浆液不得离析，并应符合下列规定：

1  按台班确定检验数量，每台班不得少于3次；

2  浆液水胶比用比重计检验，水泥掺量用计量装置检验。

6.3.3  水泥浆液泵送量宜根据设计和施工工艺要求按一个单幅墙体确定，可采用泵送计量器及泵送压力对浆液泵送量进行监控检查。

6.3.4  稳定液的比重、搅拌机铣削下沉、提升速度及施工间歇时间应符合本规程第5章的相关规定要求。

6.3.5  成墙施工期水泥土搅拌墙的墙底和墙顶标高、墙体厚度、墙体垂直度、墙位偏差、搭接长度等质量检验标准应符合表6.3.5的规定，墙体垂直度宜采用施工设备内置测斜仪影像资料监控，检查记录宜采用本标准附录A的样式。

表6.3.5  铣削式施工成墙允许偏差

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 墙体深度 | ≥设计值 | 每幅 | 测导杆长度或 查设备记录 |
|  | 2 | 墙体厚度 | ±10mm | 每幅 | 用钢尺量铣轮宽度 |
|  | 3 | 墙体垂直度 | 设计要求 | 每幅 | 测导杆垂直度或 查设备测斜仪 |
| 一般 项目 | 4 | 墙体位置 | ±20mm | 每幅 | 测导杆或悬索位置 |
|  | 5 | 搭接长度 | ≥设计值 | 每幅 | 测导杆或悬索位置记录计算距离 |

6.3.6  H型钢芯材的规格应符合设计要求，检验方法与允许偏差应符合表6.3.6的规定。检查记录可采用本规程附录B样式进行填写。焊缝质量应符合设计要求和现行国家标准《焊接H型钢》GB/T 33814和《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。

表6.3.6  H型钢允许偏差

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差(mm) | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 截面高度 | ±5.0 | 每根 | 钢尺测量 |
|  | 2 | 截面宽度 | ±3.0 | 每根 | 钢尺测量 |
|  | 3 | 型钢长度 | ±50 | 每根 | 钢尺测量 |
| 一 般 项 目 | 1 | 腹板厚度 | -1.0 | 每根 | 游标卡尺测量 |
|  | 2 | 翼缘板厚度 | -1.0 | 每根 | 游标卡尺测量 |
|  | 3 | 型钢挠度 | L/500 | 每根 | 钢尺测量 |

注：表中L为型钢长度（mm）。

6.3.7  H型钢芯材的垂直度、标高、定位允许偏差应符合表6.3.7的规定。

表6.3.7  H型钢芯材插入允许偏差

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验数量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | ≤1/250 | 每根 | 经纬仪测量 |
|  | 2 | 劲性芯材顶标高（mm） | ±50mm | 每根 | 水准仪测量 |
|  | 3 | 劲性芯材平面位置 | 50mm（平行于基坑边线） | 每根 | 钢尺测量 |
|  |  |  | 10mm（垂直于基坑边线） | 每根 | 钢尺测量 |
|  | 4 | 形心转角（°） | 3 | 每根 | 量角器测量 |

- 6.4  质量验收

6.4.1  铣削深搅水泥土搅拌墙成桩质量验收应检验墙体的完整性、强度，并宜根据加固土体土层性状的差异综合评定；当用作截水帷幕时，宜根据防渗工程的重要程度确定是否进行墙体抗渗性检验；有竖向承载力要求时，应进行竖向承载力检验。检验批质量验收记录宜采用本标准附录C的样式。

6.4.2  墙体厚度及位置偏差可采用浅部开挖验证。

6.4.3  墙体强度验收检验应采用现场钻取芯样强度试验的方法确定，应采用单动双管或三重管钻具连续钻取墙体深度范围内芯样，取芯钻孔深度应小于墙体深度，垂直度偏差不应大于1/300，钻取芯样后留下的孔洞应注浆填充，钻头直径不宜小于φ110。芯样选取位置应在结合加固土层特性的基础上，沿墙体深度方向按上、中、下分布的原则确定，每孔取芯数量不应少于3组，每组3件试块。用于抗压强度检测的水泥土墙龄期不宜少于28d，取芯孔数量宜不少于总幅数的5%，且不应少于3个检测点。

6.4.4  墙体完整性宜根据表6.4.4水泥土取芯芯样特征，并结合不同土层的其他有效原位测试方法进行综合评价；钻芯孔偏出墙体外时，应仅对钻芯取样部分进行评价。

表6.4.4  墙体完整性评价标准

| 完整性描述 | 芯样特征 |
| --- | --- |
| 良好 | 芯样连续、完整，坚硬，呈柱状，搅拌均匀 |
| 一般 | 芯样基本完整，坚硬，呈柱状、部分呈块状，搅拌基本均匀 |
| 较差 | 芯样胶结一般，呈柱状、块状、局部松散，搅拌不均匀 |

6.4.5  用作截水帷幕、防渗墙和隔离墙时，应根据设计要求采用芯样渗透试验确定墙体抗渗性能，必要时可结合墙体注水试验综合确定墙体抗渗性能。钻孔技术要求宜按本规程第6.4.3条执行，抗渗芯样组数及位置选取应结合基坑开挖深度、加固土层特性确定，每组应取6个芯样试件。注水试验可利用满足垂直度要求的取芯钻孔进行，数量不宜少于2个。

- 附录A  铣削深搅水泥土搅拌墙施工记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程 |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |  | 墙体厚度(m) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 外加剂名称 |  |  |  |  | 水泥强度等 级及批号 |  |  |  | 场地地面 标高(m) |  |  |  |
| 序号 | 墙位 编号 |  | 设计 墙深 (m) | 垂直度 |  | 工作时间 |  |  |  |  | £单液 £双液 |  |  | £单液 £双液 |  |  | 水泥 用量 (kg/m3) | 试样编号 | 水泥 浆量 (m3) | 水胶 比 | 内插芯材 |  | 内插芯材 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 搅拌下沉喷浆 |  |  | 搅拌提升喷浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平面内 | 平面外 | 开始 时间 |  | 结束 时间 | 合计 (min) |  | 时间 (min) | 深度 (m) |  | 时间 (min) | 深度 (m) |  |  |  |  |  | 顶标高(m) | 长度 (m) | 开始 时间 | 结束 时间 |  |

班组长：                           质检员：                  技术负责人：         监理工程师：           年   月   日

- 附录B  铣削深搅水泥土搅拌墙内插芯材检查记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 整体 |  |  |  |  | 截面尺寸偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢号 | 垂直度 |  | 表面锈或破损蚀度 | 长度 偏差 （mm） | 热轧H型钢 |  |  |  |  |  | 焊接H型钢 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 截面高度 | 截面宽度 |  | 腹板厚度 | 翼缘板厚度 |  | 截面高度 | 截面宽度 | 腹板中心偏移 | 翼缘板垂直度 | 腹板局部平面度 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班组长：       质检员：      技术负责人：      监理工程师：         年  月  日

- 附录C  铣削深搅水泥土搅拌墙检验批质量验收记录表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分项工程 |  |  |  |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位 |
| 检 查 项 目 |  |  |  | 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 墙体强度 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥用量 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙底标高 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙体垂直度 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙体厚度 |  |  | ≥设计厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水胶比 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 芯材长度 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙中心线位置 |  |  | ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 芯材截面尺寸 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 下沉/提升速度 |  |  | 施工组织设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 芯材顶标高 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 芯材平面位置 |  |  | ≤50mm（平行于基坑边线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤10mm（垂直于基坑边线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果评定 |  |  |  |  |  | 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本规程条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应按……执行（或采用）”或“应符合……规定（或要求）”。非必要按所指定的标准、规范执行的写法为“可参照……”。

中国土木工程学会标准

铣削深搅水泥土搅拌墙技术规程

T/CCES X－20XX

条 文 说 明

目    次

1  总    则	33

3  基 本 规 定	35

4  设    计	37

4.1  一 般 规 定	38

4.2  设 计 计 算	41

5  施    工	45

5.1  一 般 规 定	45

5.2  设备与材料	46

5.3  施 工 准 备	47

5.4  成 墙 施 工	49

5.5  芯材插入与回收	51

5.6  安全与环境保护	52

6  质量检查与验收	53

6.1  一 般 规 定	53

6.2  施工前检查	53

6.3  施工过程质量检查	53

6.4  质量验收	55

- 1  总    则

1.0.1  铣削深搅水泥土搅拌墙技术是将地下连续墙液压铣槽技术与水泥土搅拌技术融合形成的铣削深搅水泥土搅拌墙技术，其原理是利用铣轮旋转深入地层切削土体，注入固化液，将固化液和岩土体进行混合搅拌，形成单幅矩形水泥土搅拌墙，通过相邻墙幅咬合搭接形成连续、等厚度的水泥土搅拌墙。该技术具有地层适用范围广、墙体均质性好、连续性好、隔水性能可靠、成墙深度大等特点。

德国宝峨公司于2003年研发了双轮铣水泥土搅拌墙技术，并与2011年左右引入国内。目前国内引进的BCM系列双轮铣成墙设备有导杆式和悬吊式两种，上海市基础工程集团有限公司引进了悬吊式设备最大成墙深度可达80m。上海金泰工程机械有限公司针对国内复杂的地层条件和作业工况，通过引进吸收和研发创新，于2010年开发了铣削深搅水泥土搅拌墙技术，并自主研制了SC系列（SC30~SC65）导杆式液压铣削搅拌钻机已批量生产，其中SC-65工法机最大成墙深度达到60m。

1.0.2  铣削深搅水泥土搅拌墙技术普遍应用于建筑、市政领域的基坑工程、地下工程中的支护结构和截水帷幕，以及包括槽壁加固在内的地基加固处理，也可作为防渗墙、隔离墙应用于水运工程、水利与环境工程中。在铣削深搅水泥土搅拌墙中插入钢构件、钢筋混凝土预制构件等劲性芯材形成的兼具挡土、截水功能的基坑围护结构。目前铣削深搅水泥土搅拌墙已在上海、天津、武汉、南昌、苏州、福州等十余个地区数十项工程中成功应用，取得显著的社会经济效益。

表1.0.2 铣削深搅水泥土搅拌墙部分应用项目汇总表

| 地区 | 项目 | 墙度(m) | 墙深(m) | 应用形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市 | 杨浦图书馆项目 | 0.82 | 16.5 | 劲芯水泥土搅拌墙基坑围护结构 |
| 上海市 | 上海国际航运中心东块 | 0.7 | 21 | 灌注桩排桩基坑围护结构截水帷幕 |
| 上海市 | 上海源深金融中心 | 0.7 | 18 | 地下连续墙槽壁加固 |
| 上海市 | 上海徐家汇中心 | 1.2 | 80 | 承压水截水帷幕 |
| 上海市 | 上海硬X射线项目1标段 | 0.85 | 62.9 | 承压水截水帷幕 |
| 江苏省南京市 | 江苏绿溢大厦 | 0.7 | 25~31 | 灌注桩排桩基坑围护结构截水帷幕 |
| 江苏省苏州市 | 柯利达设计研发 | 0.7 | 21 | 灌注桩排桩基坑围护结构截水帷幕 |
| 浙江省台州市 | 仙居吾悦广场 | 0.7 | 18.5 | 基坑工程截水帷幕 |
| 天津市 | 地铁2号线红旗路站 | 0.8 | 45 | 承压水截水帷幕 |
| 天津市 | 大成雅苑及商业金融公建项 | 0.7 | 30 | 灌注桩排桩基坑围护结构截水帷幕 |
| 江西省南昌市 | 绿地朝阳中心 | 0.7 | 22 | 劲芯水泥土搅拌墙基坑围护结构 |
| 江西省南昌市 | 绿地象南中心 | 0.7 | 18 | 灌注桩排桩基坑围护结构截水帷幕 |
| 湖北省荆州市 | 荆州仙居吾悦广场 | 0.8 | 15 | 基坑工程截水帷幕 |
| 山东省聊城市 | 南水北调东线一期工程阳谷县续建配套工程 | / | / | 水利工程防渗墙 |
| 山东省东营市 | 黄水东调（东营段）沉沙及调蓄工程 | 0.6 | 19~21.5 | 水利工程防渗墙 |
| 山东省临沂市 | 临沂新城吾悦广场项目 | 0.85 | 17 | 基坑工程截水帷幕 |

1.0.3  铣削深搅水泥土搅拌墙的设计、施工及质量检查与验收应与地基基础工程的其他分项（包括支护体系、基坑降水和土方开挖等）相结合，并综合考虑工程地质条件、水文地质条件、主体结构情况、周边环境条件、工程造价等因素，切实做到精心设计、精心施工，确保地基基础工程、基坑工程等的施工安全，满足周边环境保护的要求。

1.0.4  本规程为铣削深搅水泥土搅拌墙相关技术要求，与之相配套的其他分项工程技术要求应按国家现行有关标准执行。

- 3  基 本 规 定

3.0.1  铣削深搅水泥土搅拌墙成墙深度大、地层适应范围广、连续性及均匀性好，具有优异的截水、防渗性能。在国内外的工程实践中，常用来作为截水帷幕、水利工程中的防渗墙和环境工程中的隔离墙等。部分工程利用铣削深搅水泥土搅拌墙阻隔深层地下水，取得较好的效果。铣削深搅水泥土搅拌墙可内插芯材形成兼具挡土、截水功能的劲芯水泥土搅拌墙围护结构。此外，铣削深搅水泥土搅拌墙还可用于地下连续墙槽壁加固和地基加固。

3.0.2  铣削深搅水泥土搅拌墙技术适应地层广泛，对于填土、黏性土、粉土、砂土、粒径不大于200mm的碎石土和单轴饱和抗压强度不大于15MPa的岩层等地层均有良好的应用效果。对于腐殖土、泥炭土、有机质土、污染土等地层，土层中含有影响固化剂硬化的成分，会对加固体的质量造成不利影响，须通过现场试验和检测结果确定其适用性。此外，对于粒径大于200mm的碎石土和单轴饱和抗压强度大于15MPa的岩层等复杂的地质条件，以及建筑垃圾填埋土、不密实的杂填土等也须通过现场试验结果确定其适用性。

3.0.3  铣削深搅水泥土搅拌墙技术在地层方面有一定适用范围，需通过岩土层的物理力学参数判断该技术在特定工程中的适用性，以及确定初始设计和施工参数，因此岩土工程勘察报告除应按规范要求反映各土层的抗剪强度、含水率、渗透系数、标准贯入试验锤击数，以及碎石土的圆锥动力触探锤击数、岩石的饱和单轴抗压强度、碎石粒径与含量等指标外，尚应查明各层岩土的PH值、有机质含量及不良地质等，以便技术人员在设计初期做出合理判断。

3.0.4  为了保证铣削深搅水泥土搅拌墙的施工质量，应从工程所使用的材料、制品的质量开始严格控制。

3.0.5  铣削深搅水泥土搅拌墙内插劲性构件可形成劲芯水泥土搅拌墙围护结构。劲芯水泥土搅拌墙内插芯材目前以H型钢居多，近年来也出现了在水泥土搅拌墙中内插组合钢箱、钢管以及预制方桩、预制混凝土管桩等预制构件的新趋势，尤其对于进入上部结构施工后空间狭小、芯材无法回收的工程具有较好的适用性。

3.0.6  铣削深搅水泥土搅拌墙施工前应掌握场地内的操作空间以及障碍物等的情况。根据场地的实际操作空间判断施工的可行性。应查明障碍物的种类、分布范围及深度，必要时用小螺钻、原位测试和物探手段查明。对影响水泥土搅拌墙施工的障碍物应预先采取清障措施，为连续施工创造条件。防止遇到障碍物强行施工造成设备损坏，避免在施工过程中遇到障碍物临时清障延误工期。

3.0.7  铣削深搅水泥土搅拌墙正式施工前应选择有代表性的场地进行工艺性试成墙，一方面检验该技术在地层中的适用性及设备的性能，另一方面通过试成墙质量检验确定成墙方式、下沉及提升速度、水泥掺入量、水胶比及泵送量等施工工艺和参数，并根据检验结果进行相应调整，确保成墙深度、墙身强度、水泥土胶结度和抗渗性能等满足工程要求。地质条件复杂、地区经验不足时，应采用非原位试成墙。

3.0.8  周边环境有保护要求的工程，铣削深搅水泥土搅拌墙施工前应布设土体测斜、地面沉降等监测点，在试成墙和正式墙体施工过程中进行跟踪监测，以掌握施工期间的土体及环境变形规律，做到信息化施工。

3.0.9  铣削深搅水泥土搅拌墙的质量检查与验收应按照施工程序分为成墙前、成墙中和成墙后三个阶段进行质量检查和验收，应把好原材料及每道工序关，严格按操作规程及相关标准执行。

- 4  设    计

- 4.1  一 般 规 定

4.1.2  应根据工程地质和水泥土搅拌墙的用途等提出相应的设计参数和施工要求。在确定相邻墙幅搭接尺寸时，应充分考虑平面定位偏差和垂直度偏差，确保在考虑不利施工偏差的条件下相邻墙幅在平面内、外能够有效的咬合搭接。

4.1.3  铣削式施工设备通过调整铣轮控制成墙厚度，成墙厚度宜按50mm的模数增减。国内自主研制的SC系列导杆式施工设备成墙厚度范围为700mm~1200mm，德国宝峨生产BCM系列施工设备成墙厚度范围为640mm~1200mm。目前工程中较为常用墙厚有700mm、800mm、850mm等。

国内现有的铣削式成墙设备形成的单幅墙长度以2.8m居多，目前也有少量新型设备单幅墙体成墙长度达到3.2m。实际工程中可根据当地的设备情况，确定单幅墙体长度。

4.1.4  目前国内自主研制的导杆式成墙设备在实际工程中最大施工深度达到60m；由德国进口的悬吊绳索式设备最大施工深度可达80m。具体成墙深度尚需根据工程地质情况、设备性能通过现场试成墙试验确定。

4.1.5  铣削深搅水泥土搅拌墙是通过幅与幅之间的咬合搭接形成连续的搅拌墙体，当对墙体性能有隔水、防渗要求时，需保证相邻墙幅在平面内（平行于墙体长度方向）和平面外（垂直度于墙体长度方向）进行有效搭接，以确保隔水效果。在考虑墙体垂直度偏差的情况下，后施工墙幅与先施工墙幅在墙底部位平面内的有效搭接尺寸不宜小于200mm，平面外的有效搭接尺寸不宜小于400mm。实际工程中需综合考虑垂直度偏差情况、墙体深度等因素确定墙体的厚度、相邻墙幅搭接尺寸，以确保墙底在平面内、外的有效搭接尺寸。

图4.1.5  相邻墙幅平面内、外有效咬合搭接尺寸示意图

4.1.6  铣削深搅水泥土搅拌墙相邻墙幅之间咬合搭接，考虑到成墙深度范围内均存在平面外（垂直度于墙体长度方向）和平面内（平行于墙体长度方向）的垂直度偏差，尤其是墙体底部，容易因垂直度偏差出现开叉。因此，当对铣削深搅水泥土搅拌墙有隔水、防渗要求时，应严格控制墙体垂直度，确保墙底有效咬合搭接。成墙垂直度偏差和深度直接关系到墙底的有效搭接尺寸，因此在有效搭接尺寸确定的情况下，墙体深度越深对成墙垂直度偏差和设计搭接尺寸要求越高，本条规定了不同深度情况下成墙的垂直度偏差。

4.1.7  各个工程的地质条件、成墙深度等均存在差异，铣削深搅水泥土搅拌墙正式施工之前应通过现场试成墙试验确定具体技术参数。

1  在以填土、淤泥质土等特别软弱的土层为主的地层中，可采取提高水泥掺量、放缓成墙搅拌速度及复搅等措施确保铣削深搅水泥土搅拌墙的成墙质量和隔水效果。计算水泥用量时，被搅拌土体的体积应取单个墙幅矩形截面面积与深度的乘积，相邻墙幅咬合搭接部分的水泥等材料用量应予以重复计量；

2  用于截水帷幕和地基加固时，在能够保证施工效率的情况下水胶比宜取小值，以提高水泥土强度；用于劲芯水泥土搅拌墙时，在芯材依靠自重和必要的辅助设备可插入到位的前提下宜取小值；

3  在粉土、砂土、碎石土等松散土层为主的地层中，可增加稳定液中膨润土用量提高泥浆的护壁性能，提高水泥掺量增加墙体的胶结度和隔水性能。

4.1.8  铣削深搅水泥土搅拌墙的墙身强度影响因素主要有：地质条件、水泥掺量、水泥强度等级、龄期、外加剂等。应根据铣削深搅水泥土搅拌墙的用途、地层条件提出合理墙身强度指标，确定相应的水泥掺量等参数，并通过现场试验进行验证。

根据目前收集的国内各地区的铣削深搅水泥土搅拌墙的墙身钻孔取芯强度检测结果（见表4.1.8），采用强度等级不低于P. O 42.5级的普通硅酸盐水泥，水泥掺量不小于20%的情况下，大部分土层中墙身28天龄期取芯试块无侧限抗压强度可达到0.8MPa左右。因此本规程提出铣削深搅水泥土搅拌墙28d龄期墙身水泥土无侧限抗压强度不宜小于0.8MPa。具体工程中应根据应用形式结合地区经验和现场试验确定水泥土搅拌墙的强度指标。

表4.1.8  各地区铣削深搅水泥土搅拌墙取芯强度汇总表

| 地区 | 项目 | 厚度 (m) | 深度 (m) | 土层名称 | 土层状态 | 无侧限 抗压强度 (Mpa) | 水泥 掺量 | 水灰比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海 | 杨浦图书馆 项目 | 0.82 | 16.5 | ④淤泥质粘土 | 流塑 | 0.81~0.85 | 20% | 1.0~1.2 |
| 上海 | 成信绿项目 | 0.7 | 19.5~35 | ④淤泥质粉土 | 流塑 | 0.76~0.9 | 15% | 1.5 |
| 上海 | 上海航运 东块 | 0.7 | 21 | ③淤泥质粉质粘土 | 流塑 | 1.01~1.08 | 30% | / |
| 上海 |  | 0.7 | 21 | ④淤泥质粘土 | 流塑 | 1.01~1.05 | 30% | / |
| 上海 | 上海源深 金融中心 | 0.7 | 22 | ②粉质粘土 | 可塑~软塑 | 0.89~1.19 | 20% | 1.2 |
| 上海 |  | 0.7 | 22 | ③淤泥质粉质粘土 | 流塑 | 0.89~1.19 | 20% | 1.2 |
| 上海 |  | 0.7 | 22 | ③淤泥质粉质粘土 | 流塑 | 0.82~1.05 | 20% | 1.2 |
| 上海 |  | 0.7 | 22 | ④淤泥质粘土 | 流塑 | 0.80~0.90 | 20% | 1.2 |
| 上海 |  | 0.7 | 22 | ④淤泥质粘土 | 流塑 | 0.85~1.04 | 20% | 1.2 |
| 上海 |  | 0.7 | 22 | ⑤1-2粉质粘土 | 软塑~可塑 | 0.80~0.85 | 20% | 1.2 |
| 上海 | 徐家汇中心 | 1.2 | 80 | ③灰色淤泥质粉质粘土 | 流塑 | 0.8~1.0 | 20% | 0.8~1.2 |
| 上海 |  | 1.2 | 80 | ④灰色淤泥质粘土 | 流塑 | 0.8~1.0 | 20% | 0.8~1.2 |
| 上海 |  | 1.2 | 80 | ⑤1-1灰色粘土 | 流塑~软塑 | 0.8~1.0 | 20% | 0.8~1.2 |
| 上海 |  | 1.2 | 80 | ⑤3-1灰色粉质粘土夹粘质粉土 | 软塑~可塑 | 0.8~1.0 | 20% | 0.8~1.2 |
| 上海 |  | 1.2 | 80 | ⑤3-2灰色粉质粘土 | 软塑~可塑 | 0.8~1.0 | 20% | 0.8~1.2 |
| 苏州 | 柯利达 设计研发 | 0.7 | 21 | ③粉质粘土 | 可塑 | 1.09~1.16 | 20% | 1.2 |
| 苏州 |  | 0.7 | 21 | ⑤粉质粘土 | 软塑 | 1.01~1.13 | 20% | 1.2 |
| 天津 | 地铁2号线 红旗路站 | 0.8 | 45 | ⑥1粉质粘土 | 可塑 | 1.58~2.75（64~67d） | 10% | / |
| 天津 |  | 0.8 | 45 | ⑦2 粉质粘土 | 可塑 | 3.32~6.27(73~109d) | 20% | / |
| 南昌 | 朝阳中心 | 0.7 | 22 | ②粉质粘土 | 软塑~可塑 | 1.14~1.26 | 22% | 1.3 |
| 南昌 |  | 0.7 | 22 | ③细砂 | 松散 | 1.17~1.31 | 22% | 1.3 |
| 南昌 | 象山南路 | 0.7 | 18 | ③1粉质粘土 | 可塑~坚硬 | 1.09~1.22 | 22% | 1.3 |
| 南昌 |  | 0.7 | 18 | ③3中砂 | 稍密 | 1.14~1.35 | 22% | 1.3 |
| 南昌 |  | 0.7 | 18 | ③4圆砾 | 中密 | 1.14~1.31 | 22% | 1.3 |
| 南京 | 江苏绿溢 大厦 | 0.7 | 25~31 | ②粉细砂 | 松散~稍密 | 1.87~4.34 | 20% | 1.5 |
| 南京 |  | 0.7 | 25~31 | ②粉细砂 | 松散~稍密 | 2.88~3.56 | 20% | 1.5 |

4.1.10 铣削深搅水泥土搅拌墙内插劲性构件可形成劲芯水泥土搅拌墙基坑围护结构。劲芯水泥土搅拌墙围护结构应根据工程具体情况和相关规范规定进行设计计算。当铣削深搅水泥土搅拌墙作为截水帷幕时，应根据地下水控制要求和渗流稳定性计算确定墙体有效深度；铣削深搅水泥土搅拌墙也可用于槽壁加固、被动区土体加固等地基加固，在用于土体加固时应根据具体的使用要求进行墙体的布置和设计。

铣削深搅水泥土搅拌墙采用轮铣切削搅拌成墙，墙体底部位置铣轮之间及相邻墙幅搭接处，铣轮无法切削到圆弧角区域形成铣削盲区（见图4.1.10）。由于铣削盲区未得到充分切削和搅拌，无法形成有效墙体，因此将铣轮进尺深度扣除墙底铣削盲区高度后的深度作为铣削深搅水泥土搅拌墙的有效深度。

图4.1.10 铣削深搅水泥土搅拌墙有效深度示意图

- 4.2  设 计 计 算

Ⅰ劲芯水泥土搅拌墙

4.2.1  劲芯水泥土搅拌墙基坑围护结构的计算内容、计算方法及参数指标可参见相关规范和标准中关于板式支护体系的稳定性验算的相关规定。

4.2.2~4.2.3  国内外大量对型钢-水泥土复合结构的研究成果表明，型钢-水泥土复合结构所承受的弯矩和剪力绝大部分由型钢承担，水泥土对弯矩和剪力的贡献可忽略不计。从基坑工程安全角度出发，采用承载能力极限状态进行劲芯水泥土搅拌墙的受力计算中不考虑水泥土的作用。当芯材需要分段接长时，应对连接接头进行专门设计、计算，确保连接结构满足抗弯、抗剪承载力要求。

4.2.4~4.2.5 劲芯水泥土搅拌墙与常规的柱列式型钢水泥土搅拌墙在受力特性方面既有相似之处，又有差异。劲芯水泥土搅拌墙可参照相关规范对柱列式型钢水泥土搅拌墙的规定采用弹性支点法进行变形及内力计算，以及型钢的承载力验算。但与柱列式水泥土搅拌墙截面由多个圆形截面相互咬合搭接构成不同，劲芯水泥土搅拌墙施工完成后为截面均匀的等厚度墙体，墙身本身不存在薄弱面，因此对于铣削深搅水泥土搅拌墙截面的抗剪验算，仅对芯材与水泥土相交区域的剪切面进行抗剪验算即可。

4.2.6  劲芯水泥土搅拌墙内插芯材规格应与水泥土搅拌墙厚度相匹配，为确保隔水性能及芯材的顺利插入，水泥土墙体扣除芯材截面高度后在迎坑面和迎土面的最小净厚度不宜小于50mm，且墙体深度宜比芯材的插入深度深0.5m～1.0m。芯材宜沿水泥土搅拌墙中心线等间距布置，需要回收芯材的工程，相邻芯材的净距需考虑回收设备的空间尺寸要求。

铣削深搅水泥土搅拌墙阳角部位宜采取在迎水面增加水泥土搅拌墙或旋喷桩等措施增强截水性能。

为防止由于刚度突变引起较大的差异变形，导致截水帷幕开裂，在墙体厚度变化处或芯材插入密度变化处，墙体厚度较大区段或芯材插入密度较大区段宜作适当延伸过渡。

4.2.7  型钢需拔除回收时，宜预先对芯材表面采取减摩措施，以减小型钢拔除时阻力。型钢拔除回收留下的空隙宜采取注浆回填密实，防止对周边环境产生影响。

4.2.9  当采用型钢作为内插芯材时，冠梁截面与型钢截面的关系如图4.2.9所示。为便于型钢回收，冠梁与型钢接触处需采用隔离材料隔离。若隔离材料在围护受力后产生较大的压缩变形，对控制基坑总的变形量是不利的，因此一般采用不易压缩的材料，如油毛毡等。冠梁设计时应考虑型钢和材料对截面的削弱，需确保冠梁有一定的宽度和高度，同时在构造上也应采取适当的加强措施。

当采用钢筋混凝土预制构件作为内插芯材时，预制构件纵向钢筋宜锚入冠梁，并应满足抗拉锚固长度，以确保预制构件与压顶梁的可靠连接。

图4.2.9  冠梁截面与内插型钢关系示意图（单位：mm）

1—型钢顶部起吊孔；2—搅拌墙；3—型钢

Ⅱ 截水帷幕、防渗墙和防渗墙

4.2.10铣削深搅水泥土搅拌墙用作截水帷幕时应根据渗流稳定性计算和环境影响分析确定墙体有效深度，且应确保相邻墙幅在平面内、外的有效搭接尺寸。

1  采用铣削深搅水泥土搅拌墙作为落底式帷幕截断地下水时，水泥土搅拌墙深度宜大于降水井深度，并应根据渗流稳定性计算确定墙体的有效深度；

2  上海、武汉、天津等国内多个地区分布有较厚承压含水层，当深基坑工程无法满足承压水突涌稳定性时，需采取降压及隔水措施。对于承压水较厚的区域，难以完全隔断承压水，常采用坑内降压与坑边设置悬挂截水帷幕相结合的方案。悬挂截水帷幕即截水帷幕底部未进入相对隔水层，帷幕底部深于降压井一定深度，主要作用是增加承压水的绕流补给路径，减小坑外承压水降幅，从而减小基坑降水减压对周边环境影响。悬挂截水帷幕的深度应根据渗流稳定性计算、周边环境控制要求和基坑降水环境影响分析确定；

3  铣削深搅水泥土搅拌墙用于排桩围护结构的截水帷幕时，应先施工铣削深搅水泥土搅拌墙，再施工灌注桩排桩。围护桩采用钢筋混凝土预制构件等挤土桩时，则应先施工围护桩，再施工铣削深搅水泥土搅拌墙。水泥土搅拌墙与围护桩之间应预留200mm左右的空隙，以防止水泥土搅拌墙或围护桩施工时侵入对方范围。该距离不宜过大，过大则易在明水渗流作用下发生桩间土流失，具体尺寸可根据搅拌墙的深度、垂直度偏差以及地质条件等综合确定。在基坑转角部位应防止灌注桩排桩与水泥土搅拌墙出现较大空隙，避免产生流土、流砂风险。当相邻桩间净距大于200mm时，应参照4.2.5条规定验算桩间截水帷幕的抗剪承载力；为确保桩间土体的稳定，可参照国家建筑标准设计图集《建筑基坑支护结构构造》11SG814，对桩间采取挂网喷浆防护措施；

4  为确保转角部位水泥土搅拌墙的充分咬合搭接，转角部位两个方向的墙体相互搭接长度不应小于墙体厚度，在场地条件许可的情况下，每侧墙体超出对方墙体长度不宜小于300mm。

图4.2.10  铣削深搅水泥土搅拌墙转角咬合搭接示意图

4.2.11 水利工程的防渗墙应考虑墙体的耐久性问题，确保在设计使用年限内正常使用。因此防渗墙的厚度、固化剂与外加剂的成分和掺量应根据地层特性、水土中的腐蚀性成分及设计使用年限要求等通过试验确定。

4.2.12 环境工程中的污染控制隔离墙不仅需要减小地下水渗流量，还应控制通过隔离墙扩散的污染物浓度，因此污染控制隔离的抗渗性能要求高于水利工程防渗墙。用于污染控制的隔离墙通常要求渗透系数小于1×10-7cm/s。当隔水层埋深过大需采用悬挂式隔离墙时，应通过污染物渗流-扩散分析确定临界插入深度。

Ⅲ 地基加固

4.2.14 地下连续墙槽壁加固深度大、隔水要求高的工程中可将铣削深搅水泥土搅拌墙作为地下连续墙槽壁加固使用。当铣削深搅水泥土搅拌墙与地下连续墙槽壁加固结合作为超深截水帷幕，或布置在地下连续墙外侧作为独立截水帷幕时，铣削深搅水泥土搅拌墙与地下连续墙应保持足够的距离，宜取100~150mm，且应根据地下连续墙和截水帷幕的具体深度、垂直度偏差等综合确定，防止对地下连续墙施工产生不良影响。

- 5  施    工

- 5.1  一 般 规 定

5.1.1  铣削深搅水泥土搅拌墙施工前应掌握的资料：

1  施工现场的地形、地质和水文条件等是决定施工参数的重要依据，掌握当地防洪、防汛和防台风的有关资料，并采取相应的防范措施，可以确保正在施工中的铣削深搅水泥土搅拌墙和施工现场人、机安全及合理安排施工计划。

2  了解施工场地周边的环境保护要求，必要时应对邻近建（构）筑物采取适当的保护措施。掌握地下管线相对位置、埋深、管径、使用年限和功能等，并对其承受变形的能力进行分析，以便在施工中采取相应措施。

3  铣削深搅水泥土搅拌墙施工前，对障碍物的探明、清除尤为重要。尤其是表层杂填土中的块石、砖块和混凝土块等建筑垃圾，施工前必须清理干净并保证无大块石块和混凝土块。对深埋的老桩、基础或人防洞室等障碍物，若无条件进行避让，且常规措施无法清理时，施工前宜制定专项清障方案，并采用专业清障设备将障碍物清除，宜对清障区域采用素土或水泥拌合土密实回填，并适当提高水泥掺量。

4  测量基线与水准点是施工定位的依据，因此要按交接手续进行交接，并进行现场复核。资料交接不清或不全往往是导致工程事故的原因之一，在以往工程施工中曾有过类似事故。

5.1.3  通过试成墙确定不同地层条件下的设备施工能力、成墙工艺、浆液水胶比、铣轮提升和下沉速度等工艺参数，以及对周边环境的影响。试成墙宜采用非原位试验，试成墙的数量和深度应满足设计要求，且试成墙数量不应少于3幅。当对场地工程地质条件有丰富的铣削深搅水泥土搅拌墙工程经验时，也可采用原位试成墙试验。

5.1.4  当围护体采用灌注桩排桩等非挤土构件，铣削深搅水泥土搅拌墙仅作防渗截水帷幕时，为避免因灌注桩垂直度偏差及扩孔等影响截水帷幕施工，应首先施工铣削深搅水泥土搅拌墙，待墙体具有一定强度后，再施工灌注桩排桩。

环境保护要求较高时，在粉土及砂土中，宜在排桩与截水帷幕之间采取注浆等措施。

- 5.2  设备与材料

5.2.1  目前铣削深搅水泥土搅拌墙施工设备分为导杆式设备和悬吊式设备。当成墙深度小于60m时，可选用导杆式设备或悬吊式设备；当成墙深度超过60m时，宜选用悬吊式设备。

目前主要使用的铣削深搅水泥土搅拌墙施工设备参数如表5-1所示。

表5-1 铣削深搅水泥土搅拌墙施工设备参数

| 施工设备型号 |  | 工作高度（mm） | 整机重量（t） | 铣削深度（m） | 移动方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导杆式设备 | SC30 | 36240 | 110 | 30 | 履带式 |
|  | SC35 | 40745 | 133 | 35 | 履带式 |
|  | SC45 | 53170 | 150 | 45 | 履带式 |
|  | SC55 | 62090 | 190 | 55 | 步履式 |
|  | SC65 | 68990 | 192 | 65 | 步履式 |
| 悬吊式设备 | MC64 | 6710 | 112 | 80 | 履带式 |

图5.2.1-1 导杆式设备                   图5.2.1-2 悬吊式设备

5.2.2  应急电源和应急水源应做到定期调整与维护，按周期进行巡检。

5.2.3  施工设备、水泥浆液制作和供浆系统应预先组装、调试，根据设计的成墙参数进行设备参数调校和试运行，确保全套设备正常运转，保证工程质量及施工连续性。

5.2.4  机架应具有调平和垂直度检测装置，确保机架自身垂直度可以达到成墙精度的要求。

铣轮刀具应可根据地层的密实程度、坚硬程度及是否有卵砾石等情况及时进行更换。

卷扬机转速应连续可调，确保其速度可与铣头的下沉掘进速度相匹配。

铣轮的齿轮箱、传感器封装部位等应密封且可抵抗外界浆液的压力，防止浆液进入对设备造成损坏。

导杆式设备的钻杆连接应有可靠的销锁功能。每次钻杆连接前应对销锁部位进行检查，有损耗部件应及时进行更换，确保销锁部位与钻杆的密合。

5.2.6  为保证浆液质量，浆液制备和注入的各个环节宜采用全自动化设备，不宜采用手动操作。水泥浆液制作搅拌设备配置计量装置的目的是控制总的水泥用量满足设计要求。

注浆设备的注浆泵应保证其实际流量与铣削深搅水泥土搅拌墙施工设备喷浆削掘下沉或喷浆提升速度相匹配，使水泥掺量达到设计要求并在水泥土墙体中均匀分配。注浆泵应对自来水、泥浆、水泥浆液等不同的液体有很好的适应性和通用性。

5.2.7  对墙体强度要求高时可采用更高强度等级的水泥。

- 5.3  施 工 准 备

5.3.1  导杆式设备高度较高，且总重量大，水平移动时重心较高，组装和拆卸需要设备配合，因此需要对机械设备和材料的运输路线、施工场所、作业空间等进行调查。

5.3.2  对于明浜、暗塘或低洼地等不良地质应抽水、清淤，然后回填素土并分层夯实。对于浅层障碍物，宜全部清除后回填素土或水泥拌合土，分层夯实，后进行铣削深搅水泥土搅拌墙的施工；对于较深障碍物，宜采用专业设备进行清障。当场地紧张，周边环境恶劣，障碍物较深、较多，不具备清障条件时，强行施工将造成铣轮埋入或卡住、铣轮密封或油路系统损坏等现象，严重损伤机械设备并造成经济损失。

5.3.3  导墙及导向沟可用于存储施工过程中产生的水泥浆液混合泥浆。导墙及导向沟开挖时应清除表层及地下障碍物，避免设备铣削地下障碍物产生不必要的功效降低和设备损耗。

5.3.4  采用现浇式钢筋混凝土导墙时，导墙混凝土强度等级不应低于C20，厚度不应小于200mm，宜采用双向配筋，钢筋不宜小于Ф12（HRB400），间距不宜大于200mm。

采用导向沟时，钢板应进行有效连接。

5.3.6  导墙或导向沟上应有槽段边线及槽段中心线，方便铣轮定位对中。对中时可通过将左右铣轮中间的喷浆口对准槽段中心线进行定位。

图5.3.6-1 槽段边线及中心线

图5.3.6-2 喷浆口

- 5.4  成 墙 施 工

5.4.1  铣削深搅水泥土搅拌墙施工时若两侧铣轮铣削强度差异较大（如一侧铣削水泥土墙体，一侧铣削原位土体），易造成垂直度偏差过大，墙体偏位，因此，对于墙体深度不深、地质条件较简单的情况，由于成墙施工时间相对较短，采用顺槽式施工时，一般可以满足后幅墙体在前一幅墙体终凝之前施工完成，两侧铣轮铣削强度总体差异不大，垂直度偏差相对可控；对于墙体深度较深、地质条件较复杂的情况，单幅墙的成墙施工时间较长，后幅墙体很难保证在前一幅墙体终凝前施工完成，若仍采用顺槽施工，易出现较大偏斜，而采用跳槽施工时，两侧先施工墙体都已具有一定的强度，可以有效的减小由于两侧铣削强度的差异对垂直度的影响。

施工中若相邻墙体已经终凝，可通过分别调节左右两铣轮转速，降低铣削原位土体侧铣轮的转速，并降低下沉铣削速度的方式保证墙体垂直度。

转角搭接施工的两幅墙体宜连续施工，施工间隔不宜超过48h。铣削深搅水泥土搅拌墙施工的闭合幅不应设置在转角搭接处。

5.4.2  单浆液方式施工适用于土质较软及深度不大于30m的地层，其施工速度相对较快。一般下沉以切削土体为主，下沉过程中喷浆较少，提升过程中以搅拌和喷浆为主。

5.4.3  在坚硬的黏性土、粉土、砂土、碎石土、岩层中刀具的切削速度较慢，可通过在浆液中增加膨润土提高泥浆的持壁性能，增强槽壁的稳定性。

5.4.4  导杆式设备主机机架桅杆的垂直度是控制铣削深搅水泥土搅拌墙墙顶起点精度和墙体垂直度的主要因素。应定期使用测量设备对主机架桅杆进行垂直度校核。

5.4.5  随着深度的增加需对墙体垂直度进行更严格控制，以防止因下部垂直度偏差过大造成的墙体搭接处“开叉”“踢脚”等。施工时应根据施工深度的不同和搭接长度的要求，对垂直度进行相应调整。

悬吊式设备可通过铣头上的控制翻板向偏差反方向槽壁施加推力来调整和控制平面外（垂直度于墙体长度方向）的垂直度。平面内（平行于墙体长度方向）的垂直度纠偏可通过分别控制左右铣轮转动速度来实现。

图5.4.5 悬吊式设备铣头控制单元及控制翻板

5.4.7  铣轮厚度应根据墙体厚度进行调整，铣轮刀具磨损量过大时应及时进行更换。

5.4.8  铣削深搅水泥土搅拌墙在施工过程中应根据齿轮油压力、液压油压力、齿轮箱温度等，结合勘察报告中的地质剖面，对铣轮的旋转速度、切削下沉速度和提升搅拌速度进行及时调整，确保设备和施工安全。铣轮提升过快会产生负压力扰动周边土体。在土层性状突变的位置（如标贯击数大幅增加）和粉土、砂土、碎石土等坚硬地层中应合理控制削掘下沉速度和铣轮旋转速度，可以有效的控制铣削深搅水泥土搅拌墙垂直度。

有效控制铣轮旋转速度、削掘下沉速度和上提速度，使之协调匹配，能够使土体充分切削破碎，并使其水泥浆液与其充分混合拌合均匀，提高水泥土的强度。

设备下沉和提升速度还应与浆液流量相匹配。

铣轮下沉过程中，针对不同地层，铣轮的旋转速度可参照以下数据：

黏性土、标贯击数不大于50击的粉土、砂土层：16~30rpm

标贯击数大于50击的粉土、粉砂层：14~20rpm

铣轮提升过程中，铣轮旋转速度应尽量调整至高值，保证土体与水泥充分混合。

5.4.10  为避免搭接施工时原位土体与已搅拌土体强度差异过大，影响后续墙体的施工垂直度和施工质量，要求搭接处两幅墙体的施工间隔不宜大于48h。同时要求墙体闭合施工不要设置在转角处，以免影响墙体的质量。

5.4.11  重新切削下沉（提升）的目的是保证浆液连续分布，均匀分布。

5.4.12  水泥浆管在施工过程中可能会发生因水泥杂质导致的堵管，从而影响施工效率，因此需要严格控制水泥浆质量。除在放入贮浆桶或贮浆池前进行过滤外还可在水泥原材料拌浆前进行过滤，并在水泥浆出口设置滤网除去杂质。

5.4.14  引孔施工后的先导孔应采用黏性土进行回填。

5.4.17  施工过程中出现埋钻情况可通过以下方式进行处理：

1  及时加固机械机身及周边地基，利用机械自身拔桩力钻杆抱夹顶升油缸相结合自拔；

2  利用自身上拔力无法拔出时，可移走桩机，采用水钻孔工艺或其它机械清除钻杆及铣轮周围的水泥土，再采用起重设备顶拔；

3  铣轮拔出后，应对埋钻部位采用黏性土回填后重新施工水泥土搅拌墙，并应增加与两侧墙体的搭接长度；

4  若铣轮未能拔出，则应对埋钻位置墙体位置调整后再重新施工水泥土搅拌墙。调整后的墙体与原墙体搭接尺寸应满足设计要求。

- 5.5  芯材插入与回收

5.5.3  二次吊运及机械碰撞可能导致预制构件变形和破损，应尽量减少二次吊运，严禁发生机械碰撞，同时不得采用拖拽的方式进行吊运。

5.5.4  初凝前墙体有流动性和可塑性，在此阶段植入芯材对水泥土强度增长产生的影响小，而且便于植入。

5.5.5  型钢插入时采用的定位导向架见图5.5.5所示。

图5.5.5 定向导向架

5.5.6  一般情况下型钢可依靠自重插入。如型钢无法顺利插入，可调整水胶比或借助振动锤将型钢插入到位。借助振动锤插入型钢的方法对周边环境影响大，墙体附近有受保护的建（构）筑物和管线时应慎用。严禁采用多次重复起吊型钢并松钩下落的插入方法，这种方式容易使型钢发生偏转，垂直度控制差，难以保证型钢插入位置的准确性。

5.5.7  减摩剂的涂刷厚度和质量是确保型钢顺利拔出的重要因素之一，因此型钢插入之前需认真检查其减摩剂涂刷情况。

5.5.8  将型钢上的腰梁限位或支撑抗滑构件、焊疤等清除干净是为了型钢能顺利拔出。

- 5.6  安全与环境保护

5.6.1  本条规定是为了科学的评价建筑施工安全生产情况，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康。

施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点，在电气线路的敷设，电气元器件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在不规范行为，引发触电伤亡事故。因此，按规范使用施工临时用电十分重要。

机械设备应按时进行保养，当发现有漏保失修或超载带病运转等情况时，使用者应立即停用并向机电技术人员反映情况，机电技术人员应立即组织维修，同时应严格按现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定操作施工机械，确保机械使用安全。

5.6.8  导向沟或临时沟槽的长度应能满足施工中产生的水泥土浆的存储要求。水泥土浆应及时处理，避免影响铣削深搅水泥土搅拌墙施工。

- 6  质量检查与验收

- 6.1  一 般 规 定

6.1.1  本条将铣削深搅水泥土搅拌墙的质量检查与验收分为成墙前、成墙中和成墙后验收检验三部分，成墙前、成墙中的质量监控更为重要，是确保水泥搅拌墙质量的基础，应把好原材料及每道工序关，严格按操作规程及相应标准执行，随时纠正不符要求的操作。

- 6.2  施工前检查

6.2.1  在水泥土搅拌墙围护结构中，具有一定的强度和较好整体性水泥土墙体，能有效地控制劲性芯材的侧移和扭转，使劲性芯材的强度能够充分发挥，提高整个墙体结构的整体刚度及稳定性。墙体中的水泥土起着挡土隔水、承受水土压力，在劲性芯材间承受剪力的作用，故必须具有一定的强度。水泥土的强度除了与各土层的土性有关外，还与水泥本身的型号、掺量及水胶比密切相关，故水泥、外加剂等原材料的质量把控，水泥掺量、水胶比的检查控制非常重要。严禁使用过期水泥、受潮水泥，对每批水泥应按规定进行复试，合格后方可使用。

6.2.2  施工设备的选型直接关系到后续施工能否顺利进行，以及施工质量的好坏，应根据场地条件、地质条件、环境条件及施工工艺要求等综合确定。因关乎施工质量，故要求对施工过程中用于计量的压力表、流量表等进行定期检定或校准。

- 6.3  施工过程质量检查

6.3.1  水泥土搅拌墙的施工质量主要控制指标为水泥掺量、墙体深度、墙体厚度及垂直度，水泥掺量靠控制水胶比、水泥浆液注入量实现。在搅拌墙施工过程中要求进行水泥土试块的制作与强度测试，是指在搅拌墙刚搅拌完成、水泥土处于流动状态时，采用专用的取浆装置及时沿墙体深度范围进行取样，获取搅拌墙不同深度处的水泥土浆液，采用浸水养护一定龄期后，通过单轴无侧限抗压强度试验，获取试块的强度试验值的方法。其主要目的是为了克服钻孔取芯强度检测过程中不可避免的强度损失，使强度试验更具可操作性和合理性。目前一般检测单位及施工单位并无采取浆液的专用装置，在水泥搅拌墙（桩）成桩施工过程中一般也无法做到采取不同深度水泥土浆液，所谓的浆液试块基本上都是施工单位取用墙顶泛浆或搅拌机械带出的浆液制作而成，个别情况下也有专门为应付检测特制的强度试验芯样，使芯样强度试验的代表性大打折扣，失去质量监控的效果。本条仅将浆液试块强度试验作为施工质量过程控制手段。

6.3.3  水泥浆液泵送量的监控实质上是对水泥掺量的监控，按一个独立墙幅为单位确定所需泵送的浆液总量，过程中还需控制水泥浆液流量与提升速度之间的匹配关系。泵送总量需满足设计要求，且应均匀。

6.3.4  稳定液与原状土搅拌混合后形成泥浆，起着护壁、悬浮砂粒、减小切削阻力的作用。挖掘液的比重及流动性宜根据施工机械性能，结合挖掘切割的土层地质情况确定。

6.3.5  铣削深搅水泥土搅拌墙的施工机械自动化程度较高，宜采用配备具有自动记录功能的设备进行施工。施工过程中应实时监控设备的提升、下沉速度、喷浆量、双向垂直度和浆液泵送量等数据，并根据实施情况及时调整实施进程。每幅墙体实施完成后均应对自动记录仪数据进行拍照留存，作为自检和检验核查的原始数据。

图6.3.5 自动记录数据

6.3.6~6.3.7  现行国家标准《焊接H型钢》GB/T 33814规定了焊接H型钢梁的型号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、焊接工艺方法等，《焊接H型钢》GB/T 33814标准未规定事宜，应按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定执行。本规程主要对目前工程中应用最多的H型钢芯材规定了检验方法和标准，组合钢箱、钢管、钢筋混凝土预制构件等劲性芯材的质量检验标准、插入允许偏差等可参照执行。

- 6.4  质量验收

6.4.3  钻取墙芯强度试验为搅拌墙达到一定龄期后，通过岩心钻机，连续钻取全墙深范围内的墙芯，并对取样点芯样进行无侧限抗压强度试验。取样点应沿墙深不同深度和不同土层处取3组，以反映墙深不同处的水泥土强度，在基坑坑底附近应设取样点。钻取墙芯宜采用直径不小于φ110的钻头，试块宜直接采用圆柱体，直径即为所取的芯样直径，宜采用1：1的高径比。

钻取墙芯强度试验是一种比较可靠的墙身强度检验方法，但该方法缺点也较明显，钻取墙芯过程和试验中总会给芯样强度造成折损；取芯过程中一般采用水冲法成孔，由于水泥土强度较低且不均匀，钻井取芯过程易对芯样造成损伤；钻孔取芯完成后，对芯样的处置方式也会对试验结果产生影响，如芯样暴露在空气中会导致水分的流失，取芯后制作试块的过程中会产生较大扰动等。由于以上原因导致钻芯强度试验得到的强度值往往比实际情况偏低，试验结果宜根据钻取桩芯过程中芯样的损伤情况，结合当地工程经验，可乘以1.2～1.3的系数。

钻孔垂直度通常通过钻机设备平台的平整度间接控制，采用设备自重较大、功率较大的钻机有利于钻孔垂直度的控制。钻取墙芯强度试验应采用扰动较小的取土设备来获取芯样，如双管单动取样器，岩芯内管可有效阻止钻取过程中对已钻取芯样的扰动，并可有效隔水。钻取芯样应立即密封并及时进行强度试验。

6.4.4  水泥土芯样除可以反映强度指标外，还可以反映水泥土墙沿取芯深度方向的墙身完整性。水泥土墙身强度及完整性宜结合其他原位测试手段进行综合评价，原位测试主要包括静力触探试验、标准贯入试验、动力触探试验等。搅拌墙施工完成后一定龄期内进行现场原位测试，是一种较方便和直观的检测方法，能够更直接地反映水泥土搅拌墙的墙身质量和强度性能。静力触探试验轻便、快捷，能较好地检测水泥土墙身强度沿深度的变化，缺点是墙底强度稍高时无法探入，探头遇到搅拌墙内较硬区域时或探杆刚度较小而易发生探杆倾斜，为保持探杆的垂直度，试验时宜采用径向刚度较大的探杆。标准贯入试验与动力触探试验的试验仪器、工作原理相似，都是以贯入击数作为水泥土搅拌墙强度及完整性的评判标准。标准贯入试验除了能较好地检测水泥土墙身强度外，尚能取出搅拌墙芯样，直观地鉴别水泥土墙身的均匀性。

目前原位试验工程应用经验还较少，需要进一步积累资料，工程实践中宜结合水泥土浆液试块或钻芯强度试验综合确定水泥土搅拌墙强度及完整性。

6.4.5  水泥土的芯样渗透试验方法及墙体注水试验方法从测试原理上大体分为常水头法和变水头法两种，可参照国家现行有关标准的试验方法。