UDC

中国土木工程学会标准

P                                       T/CCES X－2025

低碳高性能喷射混凝土技术应用规程

Low  carbon  high-performance  sprayed  concrete

（征求意见稿）

20XX–XX–XX 发布								   20XX–XX–XX 实施

中国土木工程学会    发布

中国土木工程学会标准

低碳高性能喷射混凝土技术应用规程

Low  carbon  high-performance  sprayed  concrete

T/CCES X－2025

批准单位：中国土木工程学会

施行日期：20XX年X月X日

2025  北  京

前  言

本规程是根据中国土木工程学会《关于发布<2023年中国土木工程学会标准计划（第1批）>的通知》（中土学标〔2023〕9号）的要求，由中铁十二局集团有限公司、山西科腾环保新材料股份有限公司会同有关单位编制完成。

在本规程编制过程中，编制组广泛调查研究和总结了低碳高性能喷射混凝土技术实践经验，参考了国内外有关标准，提出了喷射混凝土的低碳、高性能技术要求和应用要点，并在广泛征求意见基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本规程的主要技术内容是：总则，术语、符号与参考标准，原材料、喷射混凝土配合比、喷射混凝土性能、施工、降碳管理、安全环保措施、质量控制与检查。

请注意本规程的某些内容可能涉及专利。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国土木工程学会学术与标准工作委员会负责管理，由中铁十二局集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有修改意见或建议，请寄送中铁十二局集团有限公司（地址：山西省太原市小店区人民南路19号；邮政编码：030032；电子邮箱：327820338@qq.com）。

本 标 准 主 编 单 位：中铁十二局集团有限公司

山西科腾环保新材料股份有限公司

本 标 准 参 编 单 位：中国建筑科学研究院有限公司

中国铁道科学研究院集团有限公司

云南宸磊建材有限公司

石家庄铁道大学

河北思动环保科技有限公司

中铁隧道局集团有限公司

陕西铁路工程职业技术学院

山西工程职业学院

国检测试控股集团雄安有限公司

太原太工天昊土木工程检测有限公司

山西省检验检测学会

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语、符号及参考标准	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	3

2.3  参考标准	4

3  原材料	5

3.1  一般规定	5

3.2  原材料选择	5

3.3  材料储存和管理	7

4  喷射混凝土配合比	8

4.1  一般规定	8

4.2  配合比设计	8

4.3  配合比试配、试喷、调整与确定	11

5  喷射混凝土性能	11

5.1  拌合物性能	11

5.2  力学性能	12

5.3  长期性能和耐久性能	12

6  施工	13

6.1  一般规定	13

6.2  湿喷设备	13

6.3  施工准备	14

6.4  搅拌	16

6.5  运输	16

6.6  喷射	17

6.7  养护	20

6.8  冬季施工	20

7  降碳管理	20

7.1  一般规定	20

7.2  碳计算	21

7.3  碳排放评价	23

8  安全环保措施	23

9  质量控制与检查	24

9.1  一般规定	24

9.2  原材料质量控制与检查	24

9.3  喷射混凝土质量控制与检查	25

9.4  施工记录及质量验收文件	27

附录A  粘聚性试验方法	28

附录B  纳米喷浆阻弹剂拉伸粘结强度试验方法	29

附录C  高性能喷射混凝土试件的制作方法	32

附录D  耐久性试验	33

附录E  湿喷混凝土回弹率试验（重量法）	34

附录F  喷射混凝土粘接强度试验	35

附录G  三维激光扫描法测定回弹率法	36

附录H  喷射混凝土回弹率快速检测及回弹料高值化利用方法	40

本规程用词说明	44

条文说明

Contents

1  General provisions	1

2  Terms， Symbols and Reference Standards	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

2.3  Reference Standards	4

3  Raw material	5

3.1  General provisions	5

3.2  Raw Material Selection	5

3.3  Material Storage and Management	7

4  Spray concrete mix ratio	8

4.1  General Provisions	8

4.2  Mix proportion design	8

4.3  Mix proportion trial mixing， trial spraying， adjustment and determination	11

5  Performance of sprayed concrete	11

5.1  Mix Performance	11

5.2  Mechanical Properties	12

5.3  Long term performance and durability	12

6  Construction	13

6.1  General Provisions	13

6.2  Wet Spray Equipment	13

6.3  Construction Preparation	14

6.4  Mixing	16

6.5  Transportation	16

6.6  Spray	17

6.7  Maintenance	20

6.8  Winter Construction	20

7  Carbon Reduction Management	20

7.1  General Provisions	20

7.2  Carbon Calculation	21

7.3  Carbon Emission Assessment	23

8  Safety and Environmental Protection Measures	23

9  Quality Control and Inspection	24

9.1  General Provisions	24

9.2  Raw Material Quality Control and Inspection	24

9.3  Quality control and inspection of sprayed concrete	25

9.4  Construction Records and Quality Acceptance Documents	27

Appendix A  Mix Performance Test	28

Appendix B  Test Method for Tensile Bonding Strength of Nano Spray Anti Elastic Agent	29

Appendix C  Method for Manufacturing High Performance Spray Concrete Specimens	32

Appendix D  Durability Test	33

Appendix E  Rebound Rate Test of Wet Spray Concrete (Weight Method)	34

Appendix F  Test for Adhesive Strength of Shocked Concrete	35

Appendix G  Three Dimensional Laser Scanning Method for Determining Rebound Rate Method	36

Appendix H  Rapid detection of rebound rate of sprayed concrete and high-value utilization method of rebound material	40

Explanation for wording in the specification	44

Explanation of provisions

# 1  总  则

1.0.1  为落实国家“双碳”战略，有序推进土木工程碳中和、碳达峰实践和高质量发展，促进低碳高性能喷射混凝土在工程中的应用，规范其设计、施工和验收，指导低碳高性能喷射混凝土施工，保证工程质量和安全，提高施工效率，达到降碳的目的，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于铁路、公路、市政、水利等工程低碳高性能喷射混凝土的设计、施工及质量控制。

1.0.3低碳高性能喷射混凝土应符合所需功能性、环境性、安全性、耐久性和有关物理力学性能指标要求，制备过程应积极采用智能化、信息化、自动化技术，施工中应采用的新技术、新工艺、新材料、新设备。

1.0.4 原材料内含碳排放是影响喷射混凝土碳排放强度的重要因素，原材料运输碳排放、混凝土生产碳排放和混凝土运输碳排放在碳排放总量中占比很小，本规程所指碳排放和碳计算为原材料内含碳排放（隐含碳）。

1.0.5低碳高性能喷射混凝土技术应用除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

# 2  术语、符号及参考标准

## 2.1  术  语

2.1.1  低碳高性能喷射混凝土  low carbon high-performance shotcrete

通过原材料优选、掺加掺合料、配合比设计优化等措施，获得碳排放低、可喷性能、力学性能、耐久性能良好的喷射混凝土。

2.1.2  湿喷  wet-mix method

将胶凝材料、骨料、水及外加剂在拌和机中拌合后，压送到湿喷机械喷嘴处与液态速凝剂混合后的一种喷射混凝土至受喷面的施作方法。

2.1.3  胶凝材料  cementitious material

用于配制混凝土的水泥和具有活性的矿物掺合料的总称。

2.1.4  水胶比  water to binder ratio

混凝土拌和物中的总用水量与胶凝材料总量的质量比。

2.1.5  喷射回弹率  rebound ratio of spraying

喷射时，喷嘴喷出未粘结在受喷面上的溅落拌合物与总喷出拌合物的质量百分比。

2.1.6  碳排放  carbon emission

在特定时间段内释放到大气中的二氧化碳总量（以质量单位计算）。

2.1.7  可泵性能  pumpable performance

喷射混凝土在泵送压力或者气流作用下，具有良好的流动性和稳定性，以便能够均匀的附着在受喷面上。

2.1.8  可喷性能  sprayability

新拌混凝土高速喷射至受喷面后在回弹率低、不滑移、不脱落情况下达到一定的一次喷射厚度。

2.1.9  纳米阻弹剂  Nano spray ant ballistic agent

显著提高喷射混凝土界面粘结性能、耐久性能并降低混凝土回弹率的外加剂。

2.1.10  无碱速凝剂  alkali-free accelerator

以Na2O当量计，碱含量不大于1.0%的速凝剂。

2.1.11  隐含碳  embodied carbon

在建筑的全生命周期内，由于提取、制造和安装材料和产品而产生的温室气体排放包括在材料的使用阶段和使用寿命结束后的处理过程（例如：重复使用、回收利用、填埋等）中产生的温室气体排放。

2.1.14  喷射混凝土回弹料高值化利用  High value utilization of rebound material in shotcrete

利用专用设备回收施工过程中的喷射混凝土回弹料，在保证质量的前提下，快速加工成型为混凝土制品，实现高价值的循环利用。

2.1.15  胶集比

混凝土中胶凝材料用量与集料用量的比值。

2.1.16  粘聚性

用混凝土拌合物的垂流度表征喷射混凝土的粘聚性。

## 2.2  符  号

fcu，0——喷射混凝土配制强度；

fcu，k——混凝土立方体抗压强度标准值；

σ——混凝土强度标准差；

k1——喷射成型混凝土密实度折减系数；

k2——速凝剂强度折减系数；

Ce——单位立方米混凝土二氧化碳排放量；

mk——单位立方米混凝土的矿渣粉用量；

R——回弹率；

Wr——回弹料的质量；

Ww——黏结在回弹测试模具上混凝土的质量。

## 2.3  参考标准

1  《通用硅酸盐水泥》GB 175

2  《混凝土外加剂》GB 8076

3  《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 15964

4  《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

5  《用于水泥和混凝土中的粒化高炉磷渣粉》GB/T 26751

6  《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

7  《钢铁渣粉》GB/T 28293

8  《石灰石粉混凝土》GB/T 30190

9  《混凝土结构设计规范》GB 50010

10  《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

11  《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

12  《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

13  《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

14  《混凝土质量控制标准》GB 50164

15  《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

16  《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

17  《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003

18  《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366

19  《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 5220

20  《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 5521

21  《混凝土用水标准》JGJ 6322

22  《建筑基坑支护技术规范》JGJ 120

23  《水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料》JC/T 315

24   《混凝土用复合掺合料》JG/T 486

# 3  原材料

## 3.1  一般规定

3.1.1  低碳高性能喷射混凝土施工应根据设计要求、工程特点、施工需要以及工程所处环境选用水泥、矿物掺合料的品种、等级，推荐使用低碳水泥。

3.1.2  原材料应符合设计要求，满足喷射混凝土的性能要求。

3.1.3  原材料进场后应建立管理台帐，经检验合格后方可使用。

3.1.4  材料应分类存储，设置标识，明确材料名称、品种、生产厂家、生产日期、进场日期及检验状态。

## 3.2  原材料选择

3.2.1  水泥应符合下列要求：

1  采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定；采用其他品种水泥时，强度等级不宜低于42.5MPa，性能指标应符合国家现行有关标准的规定；

2  采用低碳水泥时，性能指标应符合现行相关标准的规定；

3  有防腐、耐高温要求的，可采用特种水泥；有抗硫酸盐侵蚀要求的，水泥熟料中的铝酸三钙含量宜低于8%。

4  水泥中不应含有影响喷射混凝土长期性能和耐久性能的助剂或激发剂。

3.2.2  矿物掺和料应符合下列要求：

1  粉煤灰、硅灰、粒化高炉矿渣粉、石灰石粉、钢渣粉、磷渣粉、天然火山灰质材料等的技术指标应符合国家有关标准的规定；

2  采用复合掺合料时，其性能应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486的规定；

3  当使用其他矿物掺合料时，其性能除应符合现行国家便准《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003外，性能应经试验验证，确认满足设计及施工要求后方可使用。

3.2.3  骨料应符合下列要求：

1  细骨料应采用坚硬、耐久的中砂或粗砂，细度模数应大于2.5，含水率宜控制在5%～7%。砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20%，其他指标符合《建筑用砂》GB14684的要求。

2  粗骨料应采用坚硬耐久的碎石，不宜选用具有潜在碱活性骨料，碎石的强度应用岩石抗压强度表示，且岩石抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于1.5。喷射混凝土中的石子最大粒径不宜大9.5mm，骨料级配宜采用连续级配，其他指标符合《建筑用卵石、碎石》GB14685的要求。

3  当选用具有潜在碱活性的骨料时，应采取抑制骨料碱活性措施。骨料的碱活性应按《建设用砂》GB/T 14684、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685检测，合格后方可使用。

3.2.4  外加剂应符合下列要求：

1  纳米阻弹剂指标应符合《混凝土用纳米喷浆阻弹剂》T/QGCML 2898的规定，拉伸粘结强度不应小于0.5MPa，试验方法见附录B；

2  高性能减水剂指标应符合《混凝土外加剂》GB 8076的规定；

3  速凝剂宜采用无碱液态速凝剂，其性能指标应符合《喷射混凝土用速凝剂》GBT 35159的规定；

4  掺入其它外加剂时，其性能指标应符合相关标准的要求。

3.2.5  拌合用水应符合下列要求：

1  拌合用水不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质，其性能指标应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ 63的相关要求，严禁使用海水；

2  生产再生水不应单独用作拌合用水，可按一定比例掺用，其掺量不宜超过15%。

3.2.6  喷射混凝土用纤维应符合下列要求：

1  钢纤维可采用碳钢纤维、低合金钢纤维或不锈钢纤维。钢纤维的形状可为平直形或异形，异形钢纤维又可为压痕形、波形、端钩形、大头形和不规则麻面形等。规格及技术要求应符合标准《混凝土用钢纤维》GB/T 39147的有关规定；

2  合成纤维可采用聚丙烯腈纤维、聚丙烯纤维、聚酰胺纤维或聚乙烯醇纤维等。合成纤维可为单丝纤维、束状纤维、膜裂纤维和粗纤维等。规格及技术要求应符合标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T 21120的有关规定；

3  玄武岩纤维可采用防裂抗裂纤维和增韧增强纤维。规格及技术要求应符合标准《水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维》GB/T 23265的有关规定；

4  其他纤维性能应符合相关标准要求。

## 3.3  材料储存和管理

3.3.1  水泥应按不同厂家、品种和强度等级分类储存，并应防止受潮和污染。

3.3.2  矿物掺合料存储应分类存放，防止受潮和污染。

3.3.3  骨料堆场应有遮雨设施，不同品种、规格的骨料应分别堆放，堆料仓应设有分隔区域。

3.3.4  外加剂应按不同的供货单位、品种和牌号进行标识，单独存放，不得污染。粉状外加剂应防止受潮结块，液体外加剂应存储在密封容器中，并应防晒和防冻，使用前应搅拌均匀。

# 4  喷射混凝土配合比

## 4.1  一般规定

4.1.1  低碳高性能喷射混凝土配合比应根据设计要求、环境条件、施工工艺等进行设计。

4.1.2  外加剂、无碱速凝剂应与胶凝材料进行相容性试验，验证通过后方可使用。

4.1.3  配合比设计参数应符合下列规定：

1  坍落度应根据现场喷射试验确定，宜按160mm~220mm控制；

2  水胶比宜为0.35~0.45，在满足喷射要求的情况下宜选取低水胶比；

4  砂率宜为45%~60%，采用机制砂时宜为60%~65%；

5  胶集比宜为1:3.0~1:3.5；

6  外加剂、无碱速凝剂掺量应根据可泵性、可喷性试验确定；

7  石灰石粉置换细骨料不宜超过15%；粉煤灰、粒化高炉矿渣等掺量不宜超过10%，硅灰掺量5%-15%，偏高岭土掺量宜为5%~10%；

8  纤维掺量根据设计要求和混凝土性能试验确定；

9  有抗冻性要求的，含气量宜为3.0%~8.0%。

4.1.4  有预防混凝土碱骨料反应要求的工程，总碱含量不应大于3.0kg/m3。

## 4.2  配合比设计

4.2.1  依据《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55进行配合比设计，湿喷混凝土的表观密度不宜低于2200kg/m3。

4.2.2  配合比设计计算应符合下列规定：

1  配制强度应按式（4.2.2-1）计算：

fcu0 ≥ fcuk＋1.645δ                   （4.2.2-1）

式中：fcu0——配制强度（MPa）；

fcuk——设计强度等级（MPa）；

δ ——混凝土强度标准差（MPa）。

喷射混凝土强度标准差宜参照表1取值。

表 1喷射混凝土强度标准差 δ 值（单位：MPa）

| 混凝土强度标准差 | ≤C20 | C25~C45 | C50~C55 |
| --- | --- | --- | --- |
| δ | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

2  喷射混凝土水胶比的确定应同时考虑喷射工艺、速凝剂和矿物掺合料的掺入对强度，

W/B=αafbMfcu，0k1k2+αaαbfbM                       （4.2.2-2）

式中：W/B——喷射混凝土水胶比；

αa、αb——回归系数，参照表2规定取值；

fbM——胶凝材料28天胶砂抗压强度（MPa）,可实测。

k1 ——喷射混凝土密实度系数，参照表3规定取值；

k2——速凝剂强度影响系数，参照表4规定取值；

表2 回归系数（αa、αb）取值表

| 粗骨料品种 回归系数 | 碎石 | 卵石 |
| --- | --- | --- |
| αa | 0.53 | 0.49 |
| αb | 0.20 | 0.13 |

表3喷射混凝土密实度系数k1取值

| 喷射工艺 | 湿拌法工艺 | 干拌法工艺 |
| --- | --- | --- |
| k1 | 1.05-1.25 | 1.20-1.45 |

表4速凝剂强度影响系数k2取值

| 速凝剂 | 不掺速凝剂 | 无碱速凝剂 | 低碱速凝剂 | 碱性速凝剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k2 | 1.00 | 1.00-1.10 | 1.05-1.25 | 1.25-1.40 |

3胶材28天胶砂抗压强度按式4.2.2.3计算：

fb=γfγsγmfce

式中：γf,γsγm分别为粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、偏高岭土的影响系数，可参考表5。

fce为经过28d养护后的胶砂抗压强度，MPa

表5

| 掺量/% | 系 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粉煤灰影响系数 | 粒化高炉矿渣粉影响系数 | 偏高岭土的影响系数 |
| 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 0.90-0.95 | 1.00 | 1.07 |
| 20 | 0.80-0.85 | 0.95-1.00 | 1.05 |
| 30 | 0.70-0.75 | 0.90-1.00 | _ |
| 40 | 0.60-0.65 | 0.80-0.90 | _ |
| 50 | --- | 0.70-0.85 | _ |

4 水泥28天胶砂抗压强度（fce）按式（4.2.2-4）计算：

fce=γcfce,g                               （4.2.2-4）

式中：γc——水泥强度等级值富余系数，参照表6规定取值；

fce,g——水泥强度等级值（MPa）；

表6水泥强度等级值富裕系数γc取值

| 水泥强度等级值fce,g(MPa) | 32.5 | 42.5 |
| --- | --- | --- |
| 富余系数γc | 1.16 | 1.10 |

5 喷射混凝土用水量（mw0）宜为170kg/m³-220kg/m³；

6 胶凝材料用量（mB）按式（4.2.2-5）计算：

mB=mw0W/B                                （4.2.2-5）

7 水泥用量及矿物掺合料用量计算：

mk0=βmB

mc0=mB−mk0

式中：mk0——各种矿物掺合料的用量（kg/m3）；

β——各种矿物掺合料的掺量（%）；

mc0——水泥用量（kg/m3）；

8  浆体体积含量按式（4.2.2-6） 确定，并根据表6、表7进行校核调整：

Vs=mc0ρc+mk0ρk+mw0ρw+Va                      （4.2.2-6）

式中：mc0——每立方米喷射混凝土水泥用量（kg/m3）；

mk0——每立方米喷射混凝土矿物掺合料用量（kg/m3），如掺加两种以上矿物掺合料，应分别计算；

mw0——每立方米喷射混凝土用水量（kg/m3）；

Va——混凝土含气量（此含气量为未掺加引气剂时的含气量）；

Vs——浆体含量；

ρc——水泥表观密度（kg/m3）；

ρw——水的密度（kg/m3）；

ρk ——矿物掺合料密度（kg/m3），可按照现行国家标准《水泥密度测定方法》

GB/T 208测定。

表7不同砂率下浆体含量建议范围

| 砂率（%) | 50% | 55% | 60% |
| --- | --- | --- | --- |
| 浆体含量(%) | 36.9~42.1 | 36.2~40.3 | 37.4~37.8 |

表8不同矿物掺合料掺量下浆体含量建议范围

| 掺量（%) | 0 | 5~20 | 20~45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浆体含量(%) | 36.9~39.2 | 39.5~40.6 | 40.5~2.1 |

9  喷射混凝土砂率的建议范围，见表9所示。

表9喷射混凝土砂率建议取值

| 细度模数 | 2.5~2.8 | 2.8~3.2 |
| --- | --- | --- |
| 砂率（%） | 45~50 | 50~55 |

10  粗细骨料用量

采用体积法按式（4.2.2-7）和式（4.2.2-8）计算粗细骨料用量：

mg0ρg+ms0ρs+vs=1                           （4.2.2-7）

βs=ms0mgs+ms0×100%                            （4.2.2-8）

式中：mg0——每立方米混凝土的粗骨料用量；

ms0——每立方米混凝土的细骨料用量；

ρg——粗骨料表观密度，按照标准《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》JGJ52 测定；

ρs——细骨料表观密度，按照标准《普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准》JGJ52 测定。

4.2.3  低碳高性能喷射混凝土原材料应确定碳排放因子，根据配合比按本规程第7.3.2条计算每方喷射混凝土的碳排放值，如碳排放值超过本规程7.4.1条限值，需重新设计计算配合比。

## 4.3  配合比试配、试喷、调整与确定

4.3.1  试拌时每盘混凝土的最小搅拌量在20L以上，且不少于搅拌机额定容量的1/3。拌合物性能不满足要求时，调整胶凝材料用量、砂率和外加剂用量，确定基准配合比；

4.3.2  在基准配合比的基础上，水胶比分别增加和减少0.02得到另外两个配合比，保持用水量不变，砂率可分别增加和减少1%，按照GB/T 50081的要求进行混凝土的力学性能试验；

4.3.3  采用调整后的3个配合比进行现场试喷，拌合物性能、回弹率不满足喷射要求时进行调整，调整时保持水胶比不变。进行喷大板试验，取样测试混凝土的力学性能；

4.3.4  根据实测混凝土拌合物的表观密度，求出校正系数并对试验室理论配合比进行校正，得到混凝土的理论配合比。

4.3.5  混凝土理论配合比确定后，进行喷射施工适应性验证。以坍落度、粘聚性、扩展度、含气量指标测试其可泵性，以回弹率和一次喷射厚度测试其可喷性，并通过改变速凝剂掺量进行试喷，以回弹率和一次喷射厚度指标测试确定速凝剂掺量。

4.3.6  对耐久性有设计要求的，在满足喷射混凝土施工要求和混凝土试喷强度的基础上进行耐久性试验验证。

4.3.7  当原材料、工艺、设备等发生变化时，重新选定配合比。

# 5  喷射混凝土性能

## 5.1  拌合物性能

5.1.1  高性能喷射混凝土应具有良好的工作性能，并应满足工程设计、生产和施工要求。

5.1.2  高性能喷射混凝土应具有良好的可泵性能和可喷性能。可泵性能以坍落度、扩展度、含气量、粘聚性指标控制，可喷性能以一次喷射厚度和回弹率指标控制。粘聚性试验方法见附录A.

5.1.3  高性能喷射混凝土的坍落度应满足施工的需要，宜按160mm~220mm控制。

5.1.4  喷射混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定；喷射纤维混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221的规定。

5.1.5  引气型高性能喷射混凝土含气量宜控制为3.0%~8.0%，非引气型高性能喷射混凝土含气量不宜大于3.0%。

## 5.2  力学性能

5.2.1  试件制作应进行大板喷射取样，喷射混凝土试件制作方法应按本规程附录C执行。

5.2.2  高性能喷射混凝土工程应进行28d龄期抗压强度试验；有早期强度要求时，应根据设计龄期要求进行试验。喷射混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值或圆柱体抗压强度标准值确定。喷射混凝土抗压强度试验方法应按《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081执行。当设计的早期强度龄期小于1d或强度低于5MPa时，宜采用拉拔法或贯入法检测。

5.2.3  喷射混凝土的粘结强度试验应按本规程附录F执行，且喷射混凝土与岩石及混凝土基底的最小粘结强度应符合设计及相关规定。

5.2.4  喷射纤维混凝土及特殊条件下喷射混凝土的抗弯强度和抗拉强度应符合设计要求，试验方法按现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221执行。

## 5.3  耐久性能

5.3.1  喷射混凝土的抗冻、抗渗、抗氯离子渗透、抗硫酸盐侵蚀等耐久性能应符合设计要求。

5.3.2  高性能喷射混凝土的抗氯离子渗透性能宜满足28d电通量不大于1500C，或84d氯离子迁移系数不大于3.0×10-12m2/s。当矿物掺合料与水泥中混合材料之和超过高性能喷射混凝土胶凝材料用量的50%时，电通量测试龄期为56d。

5.3.3  耐久性能试验方法应按现行国家标准《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082执行。试件的制作应进行大板喷射取样，制作方法应按本规程附录C执行。

# 6  喷射混凝土施工

## 6.1  一般规定

6.1.1  喷射混凝土应按设计要求施工，配置专业操作手和机械设备。

6.1.2  施工前应进行试喷工艺性试验，确定压送量、压送压力、喷射角度、喷射距离、风压、一次喷射厚度、可喷性、可泵性等工艺参数；当设备或配合比发生变化时，应重新进行试喷工艺性试验。混凝土性能合格后方可进行喷射操作。

6.1.3  喷射混凝土应在受喷面上道工序质量检查验收合格后方可施工。

6.1.4  喷射作业的环境温度不得低于5℃，进入湿喷机的混凝土温度不应低于5℃，冬期作业时应采取防冻保温措施，保证混凝土喷射后24h不受冻。

6.1.5  喷射作业时粉尘含量应符合现行的规定，通风方式应综合考虑工程类型、施工方法、周边环境等因素确定。

6.1.6  喷射混凝土在运输及喷射过程中严禁加水。

## 6.2  湿喷设备

6.2.1  湿喷设备应综合考虑工程特点、基底条件、开挖工法、混凝土配合比、喷射混凝土方量等施工条件进行选择。

6.2.2  湿喷设备的性能应符合下列要求：

1  密封性能良好，输料连续均匀；

2  生产能力（拌合物）应大于5m3/h；

3  混凝土输料距离水平方向不应小于30m，垂直方向不应小于20m。输送管径应满足输送设计最大粒径骨料的要求，并应具有良好的耐磨性能。输送管工作时的承压能力应大于0.8MPa；

4  湿喷机应具备速凝剂流量的计量功能；

5  混凝土泵泵送能力应大于25m3/h。

6 输料管变径不得超过1次，应在泵车出口处一次性变径到位，其余部位管径应相同；

6.2.3  空气压缩机的选择除应满足喷射设备工作风压和耗风量的要求外，尚应符合下列规定：

1  转子式喷射设备用空气压缩机的供风量不应小于9m3/min，泵送式喷射设备用空气压缩机的供风量不应小于4m3/min；

2  应能提供稳定的风压，其波动值不应大于0.01MPa，风压不宜小于0.6MPa；

3  空气压缩机至喷射设备的送风管工作时的承压能力不应小于0.8MPa。

6.2.4  湿喷设备应积极推广应用具有自感知、自决策与自适应功能，集行走、泵送、自动扫描、智能喷射于一体的混凝土喷射机。

## 6.3  施工准备

6.3.1  施工现场应做好下列准备工作：

1  应移除喷射混凝土施工区域的障碍物；

2  检查湿喷机械和风、水、电等管线路，并试运转；

3  作业区应具有良好的通风和照明条件。

6.3.2  受喷面处理应符合下列要求：

1  检查工作面，清除浮石、危石；

2  宜用高压水冲洗受喷面上的浮尘、岩屑，当岩面遇水容易潮解、泥化时，宜采用高压风吹净岩面；

3  当受喷面有渗漏水时，应预先处置。大股涌水宜采用注浆堵水，小股水或渗漏水宜采用注浆或导管引排；

4  受喷面存在滴水、淋水现象，有明显出水点时可埋设导管排水，导水效果不好的含水岩层可设盲沟排水，竖井井壁淋水可设截水圈排水；

5  结冰的受喷面不得进行喷射混凝土作业。

6.3.4  地下工程施工前准备工作应符合下列规定：

1  泥、砂质岩面应挂设钢筋网，并用锚钉或钢架固定；

2  基底出现渗水时，应设置导管或排水过滤材料等辅助措施进行排水处理。

6.3.5  边坡工程和基坑工程，施工前准备工作应符合下列规定：

1  新开挖的岩石边坡和基坑应选择合适的开挖方式，以减少对坡面的损伤及获得平整的喷射面；

2  自然边坡应将基岩面整平，并将表面浮石、浮渣等覆盖物清除干净；

3  土层边坡和基坑，喷射前应清除坡面浮土、杂草等松散物并将坡面压实；

4  应按设计要求做好边坡的排水沟和泄水；

5  应埋设控制喷射混凝土厚度的标志，并铺设钢筋网或土工格栅；

6  边坡和基坑表面喷射前应保持湿润。

6.3.6  隧道内衬工程与地下管渠工程，施工前准备工作应符合下列规定：

1  应清除开挖面的浮石、碎石和黏土以及墙角岩渣、堆积物等；

2  泥、砂质岩面应挂设钢筋网、并用锚钉或钢架等加固措施进行固定；

3  基底出现渗水时，应设置导管或排水过滤材料等辅助措施进行排水；

4  清除松动的危石。

6.3.7  加固工程施工前准备工作应符合下列规定：

1  应清除待喷面表面的装饰层。对于混凝土结构，尚应对原结构层进行凿毛处理，用钢丝刷等工具清除原构件混凝土表面松动的骨料、砂砾、浮渣和粉尘，并用压缩空气和水交替清洗干净；对于砌体结构，尚应对受侵蚀砌体或疏松灰缝进行处理，灰缝处理深度宜为10mm；

2  混凝土碳化深度超出规定时，应清除混凝土深度至第—层钢筋下至少20mm，且原混凝土的清除总深度不小于50mm；

3  混凝土的氯离子含量超过限值时，应清除混凝土至第一层钢筋下至少30mm深度，且氯离子含量合格的混凝土面至原混凝土表面不小于100mm；

4  加固部位的钢筋松脱或突出混凝土表面达钢筋直径1/2时，应清除混凝土深度至第一层钢筋下至少20mm；

5  钢筋表面出现锈蚀现象时，钢筋表面应进行除锈；当钢筋锈蚀造成的截面面积削弱达原截面的1/12以上时，应按设计要求处理；

6  采用置换混凝土加固法时，清除被置换的混凝土应在达到缺陷边缘后，再向边缘外延伸清除一段，其长度不应小于50mm；对缺陷范围较小的构件，应从缺陷中心向四周扩展，其长度和宽度均不应小于200mm；

7  结构表面有渗、漏水时，应事先做好治防水工作；

8  基底应进行预湿处理至饱和面干。

6.3.8  异形结构工程喷射施工的模板及其支架应符合下列规定：

1  应保证异形结构形状、尺寸和相互位置的正确性；

2  应具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受高性能喷射混凝土的重量及施工产生的荷载；

3  模板接缝应严密，不得漏浆。

## 6.4  搅拌

6.4.1  搅拌应采用强制式搅拌机，计量器具应定期检定、校准。

6.4.2  搅拌前应测定粗、细骨料的含水率，及时调整施工配合比。每工班至少抽测一次，雨天应增加抽测次数。

6.4.3  按照批准的施工配合比计量原材料，其允许偏差应符合下列规定（按重量计）：胶凝材料（水泥、矿物掺和料等）±1%，外加剂±1%，粗、细骨料±2%，拌和用水±1%，

6.4.4  混凝土拌合物搅拌时间不宜小于120s，冬季施工时不宜小于180s，掺加纤维的混凝土应根据工艺试验确定搅拌时间。

## 6.5  运输

6.5.1  混凝土宜采用新能源动力模式的搅拌运输车。装运混凝土前，应认真检查搅拌运输车罐内是否存有积水，内壁粘附的混凝土是否清除干净。

6.5.2  搅拌运输车运输过程中宜以2r/min～4r/min的转速转动；到达施工现场后，应高速转动20s～30s后再将混凝土放入湿喷机受料斗；运输车使用完及时清洗干净。

6.5.3  混凝土运输应尽量缩短运输时间，从加水搅拌到开始喷射的时间应根据混凝土初凝时间及施工气温试验确定。

6.5.4  搅拌运输车的运输能力应满足施工需要，保证喷射混凝土供应连续。

6.5.5  应根据气候条件对运输容器采取遮盖或保温隔热措施。

## 6.6  喷射作业

6.6.1  施工前应进行试机、试喷，检查水眼安装使用是否合适，堵塞时应进行疏通，满足要求后进行喷射作业。

6.6.2  喷射机安装调试后，先注水、送风、清通机筒和管路，同时清洗受喷表面。

6.6.3  应保证喷头喷射方向与受喷面垂直，喷嘴口至受喷面以1.5m～2.0m为宜。输料管应顺直放置或形成尽可能大的弯曲。

6.6.4  应连续上料保持机筒内料满，在料斗口设置15mm孔径筛网避免超径骨料进入机内。

6.6.5  严格控制加水量，保持受喷射面无干斑、不流淌、表面平整且无异常回弹和粉尘。

6.6.6  喷射要分段、分片进行．每片均自下部开始向上移行，喷射料束环形旋转，旋转直径约为15cm~30cm，转速均匀一圈压半圈行间搭接2cm～3cm．以一次喷至不坠落的临界状态为限一般一次喷厚5cm左右采用针探法控制．喷射总厚度为10cm分两次喷成．当岩面有较大凹洼时，应先将凹洼处喷平。钢架地段应优先喷射钢架与岩面间混凝土，再喷射钢架间混凝土，喷嘴应向钢架两侧适当倾斜，喷实钢架背后受喷面。

6.6.7  开始喷射时，应减小喷头至受喷面的距离，并调整喷射角度，钢筋保护层厚度不得小于2cm。

6.6.8  分层喷射的后一层应在前一层混凝土终凝后进行。掺加纳米阻弹剂的喷射混凝土，一次喷射厚度宜为150mm~200mm.前一层喷射混凝土终凝后1h以上且喷层表面已蒙上粉尘时，后一层喷射作业前应清洗干净受喷面。喷射中当有脱落的岩块或混凝土被钢筋网架住时，应及时清除后再喷射。

6.6.9  喷射作业完成后，及时清理干净底脚处混凝土回弹物。喷射完毕，闭紧水阀门，喷头出口朝低处，以免水阀漏水倒流入输料管内．

6.6.10  喷射混凝土的喷射作业区环境温度宜为5℃~35℃，喷射混凝土拌合物温度宜为10℃~30℃，当水分蒸发速率过快时，宜在施工工作面采取挡风、遮阳、浇水、降温等措施。

6.6.11  隧道内衬工程与地下管渠工程施工应符合下列规定：

1  喷射混凝土施工顺序应与开挖顺序相适应；

2  采用钻爆法施工，喷射混凝土紧跟开挖工作面施工时，混凝土终凝到下一循环爆破的间隔时间不应小于3h；

3  喷射混凝土设计厚度变化处，厚度较大部位应向厚度较小部位延伸2m~3m或按1:10放坡顺接延伸。

6.6.12  边坡工程和基坑工程高性能喷射混凝土施工应符合下列规定：

1  喷射较平缓的坡面时，应防止喷射混凝土回弹物积于坡面产生夹层；

2  严禁在冻土和松散土面上直接喷射混凝土。

6.6.13  加固工程高性能喷射混凝土施工应符合下列规定：

1  钢筋搭接、安装及焊接应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的有关规定；

2  模板内表面应光滑平整，尺寸应符合设计要求；

3  梁、柱结构可用模板露出结构面的宽度作为控制混凝土厚度的标志；

4  宜采用涂刷界面剂或栽插锚固筋的方法增加新旧混凝土界面的粘结；

5  模板支设牢固，喷射混凝土施工作业时不得松动；

6  喷射作业中可用针探法随时检测厚度，厚度不够应及时补喷。

6.6.14  异形结构工程高性能喷射混凝土施工应符合下列规定：

1  筒形薄壳，喷射作业应沿长度方向自拱脚向拱顶对称进行；

2  球形薄壳，喷射作业应自壳体底部向壳顶呈螺旋状绕壳体进行；

3  扁壳结构，喷射作业应从四角开始对称地向壳顶进行；

4  多跨连续薄壳，可自中央跨开始或自两边跨向中央对称逐跨喷射，每跨按单跨程序施工；

5  喷射作业中可用针探法随时进行检测，厚度不够应及时补喷。

6.6.15  加固工程、异形结构工程及对表面有要求的高性能喷射混凝土工程，高性能喷射混凝土的表面修整应符合下列规定：

1  高性能喷射混凝土表面的修整应在混凝土初凝以后进行，且不得影响混凝土的内部结构及其与结构面的粘结；

2  可采用人工或者机械进行表面修整，将模板或基线以外多余的材料清除，必要时可再进行喷砂浆找平。

6.6.16  高地温隧道异常段喷射混凝土施工应根据热害形式制定喷射施工工艺。高温干燥围岩，喷射施工前，应先向受喷岩面喷洒冷水，使围岩保持潮湿状态，并冷却岩面；高温潮湿围岩有渗水情况时，应先处理渗水后再喷射。

6.6.17  施工过程中，水平喷射混凝土拌合物回弹率不宜大于5%，竖直喷射混凝土拌合物回弹率不宜大于10%。

6.6.18 回弹料的处理：

1 回弹料应及时吹扫，吹扫工应由混凝土喷射经验的人员担任。

2 有条件的宜使用回弹料回收利用一体机回收，快速加工成型为混凝土制品，实现回弹料高值化利用。

## 6.7  养护

6.7.1  养护方式应考虑现场条件、环境温湿度、技术要求、施工操作等因素。

6.7.2  喷射混凝土在相对湿度95%以上的作业区域内可自然养护，养护环境温度不应低于5℃。

6.7.3  喷射混凝土终凝2h后，宜采取喷水养护，养护时间不应小于14d；喷水次数以保持混凝土足够湿润状态为度；环境条件不允许喷水养护时，宜采取喷雾养护。

6.7.4  喷涂养护剂养护应符合下列规定：

1  养护剂不应对混凝土表面和性能造成有害影响，无有害组分，符合《水泥混凝土养护剂》JC901规定，外观无明显色差、均匀、无杂质，有合格证、检验报告等。

2  施工环境温度不宜低于5℃，；喷涂要有序，无漏喷，喷涂层不过薄过厚，表面无颜色差异，成膜厚度满足产品要求。

## 6.8  冬期施工

6.8.1  冬期施工时应有保温措施，且不得在结冰的待喷面上直接进行喷射。当喷射作业区的气温或预混料进入喷射机的温度低于5℃时，不得进行喷射作业。

6.8.2  当冬期温度低于5℃时，不应对混凝土进行喷水养护，应采取保湿养护。

6.8.3  与喷射机械相关的水箱、水管等水路，应做保温或加热处理。

6.8.4  完成喷射作业后应及时排空各设备、水管内的残留水。

6.9 喷射混凝土施工工序信息化

6.9.1  宜建立信息化管理平台，包含系统平台管理、人员管理、视频管理、机械设备管理、物料管理、安全管理、质量管理等。

6.9.2  物料管理

1、物资进场时，宜配备智慧物料验收系统。

2、应收集物资进场数据，实时进行偏差管控，同时数据自动同步至云端，生成物资台账，记录相关入库信息。

3、宜具备多维度统计分析功能，深度调取原始数据资料，实现物资进出场全程可追溯。6.9.3  视频监控功能应包括视频采集、视频查看、视频控制、设备管理、权限管理等功能。

6.9.4 机械设备管理功能模块应包括设备台账管理、设备二维码、进退场管理、设备安全管理等。

7  降碳管理

## 7.1  一般规定

7.1.1  混凝土碳排放包括原材料内含碳（隐含碳）排放、原材料运输碳排放、混凝土生产及运输碳排放，碳排放应以原材料内含碳（隐含碳）排放计算为主。

7.1.2  明确本项目单位工程碳排放计算范围，进行碳排放因素的清单分析，建立碳排放因子库；建立原材料生产阶段的碳排放预测模型，计算得到建设一个单位工程产生的碳排放。

7.1.3  应选用优质原材料、掺合料、外加剂，优化配合比设计，减少水泥用量，改善喷射混凝土性能，达到减少混凝土碳排放的目的。

7.1.4  应优化设计和设备选型，减少装机容量。在搅拌主机和皮带机中使用变频技术提高生产效率，减少设备空载时间，合理设计搅拌系统各种物料的匹配能力。

7.1.5  优化粉料入库技术，合理设计骨料存储输送系统，合理设计运输路线运输距离，减少能耗。

7.1.6  加强行为管理，做好行为节电，加强设备维护保养，减少设备故障。

7.1.7  运用碳足迹评价指标，积极开展低碳高性能喷射混凝土间接碳排放评价。

## 7.2  碳计算

7.2.1  低碳高性能喷射混凝土的系统边界包括原材料的生产过程、运输过程、混凝土的生产过程和运输过程，碳排放计算的功能单位为1m3混凝土。

7.2.2  碳排放参数

7.2.2.1  低碳高性能喷射混凝土碳排放计算及评价方法包括以下步骤：确定混凝土碳排放的系统边界和功能单位；建立碳排放计算清单，应包括原材料和混凝土生产和运输过程中的能量输入和污染物排放；采集与原材料、能源、污染物排放相关的碳排放因子或采用本标准推荐值；按本标准方法计算碳排放并进行碳排放评价。

7.2.2.2  喷射混凝土原材料包括：水泥、砂、碎石、矿粉、外加剂、水、速凝剂。原材料生产过程中产生的碳排放可按式(1)计算。

|  | （1） |
| --- | --- |

式中：——原材料生产过程中的碳排放量；

——第i种原材料的消耗量；

——第i种原材料生产过程中的碳排放量。若无采集数据时，按《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366取值。

7.2.3  喷射混凝土原材料运输过程中产生的碳排放可按式(2)计算：

|  | （2） |
| --- | --- |

式中：——原材料运输过程中的碳排放量；

——第i类原材料的运输距离；

——单位i类原材料的j类运输方式的碳排放因子，运输方式包括公路、铁路等，可按《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366取值。

7.2.4  喷射混凝土生产过程中的碳排放可按式(3)计算：

|  | （3） |
| --- | --- |

式中：——混凝土生产过程中的碳排放量；

——生产单位混凝土的电力消耗量；

——单位电力的碳排放因子，可按《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366取值。

7.2.5  喷射混凝土运输过程中的碳排放可按式(4)计算：

|  | （4） |
| --- | --- |

式中：——混凝土运输过程中的碳排放量；

——混凝土的运输距离；

——混凝土运输过程中的碳排放因子，可按《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366取值。

7.2.6  若有相关采集数据，喷射混凝土的碳排放按式（5）计算：

|  | （5） |
| --- | --- |

7.2.7  若无相关采集数据，可按本规范计算得到的原材料综合碳排放因子计算，其中P.O42.5水泥、矿粉、粉煤灰、砂、石、外加剂、水的内含碳排放数据可按表6取值。

表6 单位原材料生产过程的二氧化碳排放量

| 序 号 | 原材料品种 | 计量单位 | 单位原材料生产过程的二氧化碳排放量/(kgCO2/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥(P.O42.5) mc | kg | 0.732 |
| 2 | 矿粉 mk | kg | 0.0624 |
| 3 | 粉煤灰 mg | kg | 0.0345 |
| 4 | 天然砂 ms | kg | 0.00398 |
| 5 | 机制砂 ms | kg | 0.0417 |
| 6 | 混凝土用再生骨料 | kg | 0 |
| 7 | 石 mg | kg | 0.00398 |
| 8 | 纳米阻弹剂、减水剂 mj | kg | 0.72 |
| 9 | 水 mw | kg | 0.000148 |
| 10 | 其他（石灰石粉、钢渣粉、磷渣粉） | kg | 0.0442 |
| 注:数据来源国家材料科学数据共享网（网址：https://cnmlca.bjut.edu.cn） |  |  |  |

1m3单位喷射混凝土的碳排放按式（6）计算：

| Ce=0.732mc+0.0624mk+0.00398ms+0.00398mg+0.72mj +0.000148mw | （6） |
| --- | --- |

式中：为各原材料的质量（kg）。

7.2.8施工完成后，以高性能喷射混凝土实际回弹率计算，与普通喷射混凝土回弹率计算比较，得出最终降碳数值。

## 7.3  碳排放评价

7.3.1  喷射混凝土碳排放值按强度等级不同分别设置，相应的排放量限值如表7所示。

表7喷射混凝土单位产品二氧化碳排放量限值

(数据来源于T/CBMF27《预拌混凝土低碳产品评价方法及要求》）

| 强度等级 | 排放量限值（kgCO2/m3） |
| --- | --- |
| C20 | ≤187 |
| C25 | ≤217 |
| C30 | ≤240 |
| C35 | ≤267 |
| C40 | ≤295 |
| C45 | ≤306 |
| C50 | ≤330 |
| C55 | ≤342 |
| C60 | ≤371 |

# 8  安全环保措施

8.0.1  湿喷机械手应安设在基础牢固、岩石稳定或已有支护的安全地点。喷射混凝土时，所有操作工人必须带安全帽，防尘口罩，防尘工作服，雨靴，橡胶手套。

8.0.2  喷射混凝土的工作面有足够的照明设备。

8.0.3  喷射混凝土地段的松动岩石应撬挖干净并用高压风、水把岩粉、夹泥等杂物冲洗干净按设计图纸要求的喷护形式进行施工。

8.0.4  喷射混凝土的风压应根据输送距离确定，如发现工作压力骤升喷头出料中断应立即停机，排除故障时不准把喷嘴对人。

8.0.5  喷射机的喂料筛网不得任意取下更不允许用手或棍棒伸入喂料口，喷射区内严禁有人。

8.0.6  风力水箱应在允许的压力下工作。喷射机、水箱、稳压阀和油水分离器上均应设置压力表和安全阀如有失灵应立即更换。

8.0.7  对喷射作业面应采取综合性防尘措施。降低空气中含尘量使粉尘浓度达到或接近国家规定的标准。

8.0.8  工作完毕先停止供料待机器中余料喷完后再停风，再清洗喷射机及管路，避免堵管炸裂伤人。

8.0.9  施工过程中，应对材料搬运、施工设备和机具作业等采取可靠的降低噪声措施。施工作业在施工场界的噪声级应符合现行《建筑施工场界噪声限制》GB12523的有关规定。

# 9  质量控制与检查

## 9.1  一般规定

9.1.1  湿喷混凝土配合比、原材料质量检验应符合本规程的规定及相关规范要求。

9.1.2  湿喷混凝土强度、厚度等应符合设计及相关规定，隧道内喷射混凝土结构应进行净空测量。

## 9.2  原材料质量控制与检查

9.2.1  进场原材料检验应符合现行标准规定及相关标准要求，建立台帐并做好登记。纳米阻弹剂每一批号为50吨，不足50吨按一个批量计。

9.2.2  质量验收应符合下列要求：

1  原材料应附带相应的质量证明、技术证书等文件，证明资料不齐全的，不予进场；

2  对检验和未检验的材料应进行相应标识；

3  所有原材料必须通过试验检测合格，报经监理同意后方可使用；

4  材料供应商必须定期提供具有相关资质的检验报告原件。

9.2.3  材料的日常及定期检验：表6

| 试验类别 | 试验内容 | 试验频率 |
| --- | --- | --- |
| 日常管理试验 | 砂的表面含水率试验 | 1次/日以上 |
|  | 骨料进场时的粒度状态 泥、尘土等有害物的混入状况 | 适宜频率 |
| 定期管理试验 | 粗、细骨料：筛分试验、比重试验、 吸水量试验 | 适宜频率 |

## 9.3  喷射混凝土质量控制与检查

9.3.1  湿喷混凝土拌制前，应测定粗细骨料含水率，并根据测试结果及时调整施工配合比，确定拌合用水量，每工班不少于1次。

9.3.2  湿喷混凝土的坍落度、扩展度应符合设计配合比的要求，每工班不少于1次。

9.3.3  不同工程类别中超高性能喷射混凝土性能的质量检验项目应符合表4的规定，并应满足设计要求。

表7高性能喷射混凝土性能的质量检验项目

| 用途 | 拌合物性能 | 厚度 | 抗压强度 | 早期强度 | 粘结强度 | 抗拉强度 | 抗弯强度 | 弯曲韧性 | 抗渗性 | 抗冻性 | 抗化学侵蚀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下工程 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 边坡工程 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 基坑工程 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 加固工程 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

注：1)●必检；▲可选；2)隧道内衬工程与地下管渠工程统属地下工程。

9.3.4  高性能喷射混凝土性能检验频率应符合下列规定：

1  高性能喷射混凝土的黏聚性、坍落度的取样检验频率与强度检验相同；

2  若高性能喷射混凝土中含有纤维材料，纤维含量测试应按现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221的规定在喷射地点取样；

3  对于有抗冻要求的高性能喷射混凝土，应检验拌合物含气量，每工作台班应至少检验1次；

4  同一工程、同一配合比混凝土的水溶性氯离子含量应至少检验1次；

5  喷层厚度检验频率应符合下列规定：

- 对于地下工程、边坡工程和基坑工程，结构性喷层为每50m2/个，防护性喷层为200m2/个，隧道的检查应从拱顶起；

- 对于加固工程，喷层的检查点应根据不同构件的喷射面确定，检查点间距不得大于2m，单个构件每一面的检查点不宜少于3个。

9.3.5  高性能喷射混凝土厚度检验评定应符合下列规定：

1  高性能喷射混凝土厚度应采用钻孔法检验，对于有抗渗要求的，宜采用无损检测法；

2  喷层厚度应符合下列规定：

- 检验孔处喷层厚度的平均值不应小于设计厚度；

- 对于地下工程、边坡工程和基坑工程，80%喷层的检验孔处喷层厚度不应小于设计厚度，最小值不应小于设计厚度的60%；

- 对于加固工程，喷层的厚度的允许偏差值应为-5mm~+8mm。

9.3.6  高性能喷射混凝土性能检验评定应符合下列规定：

1  混凝土抗压强度的检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定及设计要求；

2  对设计有要求的其他力学性能检验评定应符合国家现行相关标准规定和工程要求；

3  耐久性能的检验评定应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定及设计要求；

4  高性能喷射混凝土力学性能、长期性能和耐久性能应满足现行标准及设计要求。

9.3.7  检查试块的数量：

1  喷大板切割试块，每喷射50m3～100m3或小于50m3的独立工程不得少于1组，每组不得少于3块；双车道隧道每10延米至少在拱脚和边墙各取1组，每组至少取3个试块进行抗压强度试验。

2  凿孔或钻孔取芯切割试块，每100m2抽检一组。芯样直径为100mm时，每组不应少于3个点；芯样直径为50mm时，每组不应少于6个点。

9.3.8  喷射混凝土耐久性性能的试验方法，采用与混凝土耐久性试验相同的方法。

9.3.9  抗压强度。采用现场喷射大板，检测28d强度，原材料或配合比变更时，另取一组；黏结强度模拟劈裂每200m在拱部、边墙各取一组(3个)，另钻心拉拔法每800m一组；抗渗性喷射大板法每200m检测一组，每800m检测一组钻心检测一组；氯离子扩散喷射大板法每200m初支检测一组；抗硫酸盐侵蚀喷射大板法，每400m检测一组。

9.3.10  与岩石间粘结强度，采用拉拔法检测。

9.3.11  回弹率，采用三维激光扫描仪检测。

## 9.4  施工记录及质量验收文件

9.4.1  施工过程中应对作业进度、工艺控制及施工状况、天气、气温、质量管理及检查等进行记录并保存。

9.4.2  湿喷混凝土施工记录应包括以下主要内容：

1  喷射作业环境（温度、湿度、通风状况等）；

2  采用的机械及装备配置；

3  喷混凝土的配合比、材料消耗数量等；

4  喷射混凝土工作时间；

5  喷射施工的状况（有无涌水、喷射面状况、粉尘及回弹状况、混凝土附着状况、喷射量等）；

6  各种检查结果。

9.4.3  高性能喷射混凝土工程质量验收应提交下列文件：

1  施工图设计文件及施工方案；

2  材料的质量合格证明及进场复验报告；

3  喷射混凝土性能及厚度、表观密度检测记录与报告；

4  喷射混凝土工程施工记录；

5  隐蔽工程验收记录；

6  其他必要的文件和记录。

# 附录A  拌合物粘聚性能试验

A. 0. 1 混凝土粘聚性试验：采用混凝土拌合物垂流度以表征喷射混凝土的粘聚性。

A. 0. 2 混凝土拌合物垂流度的试验方法是：将混凝土从1m高度自由下落至水平放置的模具内。用刮刀在混凝土表面往返作业3次，将混凝土表面刮平。之后将模具旋转90即使混凝土拌合物处于垂直状态。拌合物在自重作用下产生下坠、甚至脱落。定义10s内拌合物下坠的距离为混凝土拌合物垂流高度；下坠物质量为垂流质量。试验工作从混凝土料自由下落起毕至测定完毕应在30s内完成。粘聚性良好的混凝土，混凝土拌合物垂流度很小，而粘聚性差的混凝土，混凝土拌合物垂流度较大，甚至脱落即混凝土拌合物垂流度趋于无限大。

# 附录B  纳米喷浆阻弹剂拉伸粘结强度试验方法

B. 0. 1 本方法适用于测定纳米喷浆阻弹剂拉伸粘结强度。

B. 0. 2 试验条件：标准试验条件为温度（23±2）℃，相对湿度45%～75%。

B. 0. 3 试验仪器

1 拉力试验机：破坏荷载应在其量程的20%～80%范围内，精度1%，最小示值1N；

2 拉伸专用夹具：符合《建筑室内用腻子》JG/T 3049的要求；

3 成型框：外框尺寸70mm×70mm，内框尺寸40mm×40mm，厚度6mm，材料为硬聚氯乙烯或金属；

4 钢制垫板：外框尺寸70mm×70mm，内框尺寸43mm×43mm，厚度3mm。

B. 0. 4 试件制备

B. 0. 4. 1 基底水泥砂浆试件的制备

1 原材料：水泥：符合 GB175 的 42.5 级水泥；砂：符合JGJ52的中砂；水：符合 JGJ63 的用水标准。

2 配合比：水泥：砂：水=1：3：0.5（质量比）。

3 成型：按上述配合比制成的水泥砂浆倒入70mm×70mm×20mm 的硬聚氯乙烯或金属模具中，振动成型或按1.0.4.3条人工成型，试模内壁事先宜涂刷水性脱模剂，待干、备用。

4 成型24h后脱模，放入（23±2）℃水中养护 6d，再在试验条件下放置21d以上。试验 前用200#砂纸或磨石将水泥砂浆试件的成型面磨平，备用。

B. 0. 4. 2 纳米喷浆阻弹剂砂浆料浆的制备：

1 以喷射混凝土施工配合比去除粗集料的砂浆配比作为设计要求配合比；

2 将称量好的设计要求砂浆倒入砂浆搅拌机中，启动机器，徐徐加入规定量的水和纳米喷浆阻弹剂，搅拌 3min～5min。搅拌好的料应在2h内用完。

B. 0. 4. 3 拉伸粘结强度试件的制备：将成型框放在按B.0.4.1条制备好的水泥砂浆试块的成型面上，将按B.0.4.2条制备好的纳米喷浆阻弹剂砂浆料浆倒入成型框中，用捣棒均匀插捣15次，人工颠实5次，再转90°，再颠实5次，然后用刮刀以45°方向抹平砂浆表面，轻轻脱模，在温度（23±2）℃、相对湿度 60%～80%的环境中养护至规定龄期。每一砂浆试样至少制备10个试件。

B. 0. 5 拉伸粘结强度试验：

1 将试件在标准试验条件下养护13d，在试件表面涂上环氧树脂等高强度粘合剂，然后将 上夹具对正位置放在粘合剂上，并确保上夹具不歪斜，继续养护24h；

2 测定拉伸粘结强度。其示意图见B.0.5-1，B.0.5-2；

图 B.0.5-1 拉伸粘结强度用钢制上夹具

1——拉伸用钢制上夹具；2——粘合剂； 3——检验砂浆；4——水泥砂浆块

图 B.0.5-2

拉伸粘结强度用钢制下夹具

3 将钢制垫板套入基底砂浆块上，将拉伸粘结强度夹具安装到试验机上，试件置于拉伸夹具中，夹具与试验机的连接宜采用球铰活动连接，以（5±1）mm/min速度加荷至试件破坏。试验时破坏面应在检验砂浆内部，则认为该值有效并记录试件破坏时的荷载值。若破坏型式为拉伸夹具与粘合剂破坏，则试验结果无效。

B. 0. 6 试验结果：拉伸粘结强度应按下式计算：

式中：fat——砂浆的拉伸粘结强度（MPa）；

F——试件破坏时的荷载（N）；

AZ——粘结面积（mm2）。

单个试件的拉伸粘结强度值应精确至0.001MPa，计算10个试件的平均值，如单个试件的强度值与平均值之差大于20%，则逐次舍弃偏差最大的试验值，直至各试验值与平均值之差不超过20%，当10个试件中有效数据不少于6个时，取剩余数据的平均值为试验结果，结果精确至0.01MPa。当10个试件中有效数据不足6个时，则此组试验结果无效，应重新制备试件进行试验。

B. 0. 7 有特殊条件要求的拉伸粘结强度，按要求条件处理后，重复上述试验。

1 流动性：流动性用坍落度表征。坍落度试验所用主要仪器为混凝土坍落度筒，该仪器应符合《混凝土坍落度仪》（JG 3021）中有关技术要求的规定。坍落度试验步骤为：①湿润坍落度筒及其它用具，并把筒放在不吸水的刚性水平底板上，然后用脚踩住两边的脚踏板，使坍落度筒在装料时保持位置固定：②把按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内，每层用捣棒插捣25次；③清除筒边底板上的混凝土后，垂直平稳地提起坍落度筒。坍落度筒的提离过程应在5s~10s内完成；④提起坍落度筒后，量测筒高与坍落后混凝土试件最高点之间的高度差，即为该混凝土拌合物的坍落度值。

2 一次喷射厚度：由于目前暂无相关标准试验方法测试一次喷射厚度，参考研究多用的方法：喷射面为2.0m×1.5m的平板，对准某一基点连续喷射混凝土直至混凝土在自重作用下脱落前，停止喷射测试其厚度，取其平均值。

# 附录C  高性能喷射混凝土试件的制作方法

C. 0. 1 试件制作应使用下列仪器：1搅拌机；2喷射设备；3模具；4机械秤或电子秤；5铲子、抹刀、橡胶手套等其他辅助工具。

C. 0. 2 喷射混凝土性能试验的试件，除用于抗渗试验的混凝土试件可直接喷模成型外，其余试验的混凝土试件应从施工现场喷射的喷射混凝土大板上切割或钻芯法制取，模具的最小尺寸不应小于450mm×450mm×120mm，模具长侧边为敞开状。钢模具的厚度不宜小于4mm，胶合板模具的厚度不宜小于18mm。

C. 0. 3 喷射混凝土试件的制作应符合下列步骤：

1 将模具以与水平约80°夹角置于墙角或固定于墙面，模具长侧边敞开一侧朝下；

2 喷嘴与模具面的距离宜按本规程6.5.1进行选择。先在模具外的边墙上喷射，待喷射稳定后，将喷头移至模具位置，由下至上逐层将模具喷满混凝土。模具上方或周边有模具需要进行喷射时，应进行遮盖，防止回弹物溅落在喷射混凝土大板上；

3 喷射后，喷射混凝土试件18h内不得移动，并应进行洒水养护或覆盖养护。采用贯入法进行早期强度测试时，应在喷射混凝土终凝前用抹刀刮平混凝土表面；进行1d早期强度测试时，试件宜在龄期前2h加工；

4 养护1d后脱模。将混凝土大板移至实验室，标准养护7d后，根据需要的试件尺寸进行切割或钻芯。喷射混凝土大板周边120mm范围内的混凝土不得制作试件。应将加工后的试件在标准条件下养护至所需龄期进行混凝土力学性能、长期性能和耐久性能试验。

# 附录D  耐久性试验

D. 0. 1 冻融循环试验抗冻性试验采用GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中的快冻法，共进行300次冻融循环，每25次冻融循环后测定试件的质量损失率和动弹性模量，每50次冻融循环后测定试件的抗压强度，并计算抗压强度损失率。

D. 0. 2 气泡特征参数试验使用MARUIMIC-840-01气泡参数测试仪测定硬化混凝土气泡特征参数。测试依照ASTMC 457进行，每组取冻融至规定龄期的试件各3块，以平行于喷射方向的切割面作为观测面，对切割好的试件进行打磨抛光处理，处理后用马克笔涂黑测试面，待测试表面干透后用粒径小于10μm的石灰石粉填补气孔后进行测试。试验参数中，气泡圆形度取0.35，测定面积为8100mm2。

D. 0. 3 弹性模量、质量损失率；尺寸为100mm×100mm×100mm，用于测定冻融循环后抗压强度及气泡特征参数。

# 附录F  喷射混凝土粘接强度试验

F. 0. 1 喷射混凝土现场钻芯拉拨试验应符合下列规定：

1 钻芯拉拔法应在现场结构上直接钻芯拉拔，每个测区应钻芯3处，钻芯到结构边缘距离不应小于150mm；

2 钻芯试件的直径可取50mm~60mm，钻芯深入基层的深度不应小于20mm。

F. 0. 2 高性能喷射混凝土芯样直接轴拉试验应符合下列规定：

1 芯样直接轴拉试验试件应提前3d进行钻芯，并同条件养护至规定龄期；

2 芯件的直径可取50mm~60mm，试件的高度不应小于2倍的直径，任一试件表面至粘结面的距离不应小于0.5倍的直径。

F. 0. 3 进行钻芯拉拔试验和芯样直接轴拉试验的加荷速率应为1.3MPa/min~3.0MPa/min，加荷时应确保试件轴向受拉。

F. 0. 4 试验中试件破坏面在高性能喷射混凝土与受喷面的结合处时，试验结果有效；破坏面在混凝土内部或为拉伸夹具与胶粘剂之间的界面时，试验结果无效。

F. 0. 5 喷射混凝上粘结强度应符合下列规定：

1 喷射混凝土粘结强度应按下式计算：

fs=Fmax/A

式中：fs——喷射混凝土粘结强度（MPa）；

Fmax——试验最大荷载（N）；

A——粘结面的面积（mm2）。

2 喷射混凝土粘结强度值应为三个试件测值的算术平均值，其中三个试件的最小值不得低于本规程表4.2.3要求值的75%。三个计算值中的最大值或最小值与中间测量值之差大于中间值的15%时，取中间值作为该组试件的试验值；二者与中间值之差均大于中间值的15%时，该组试件的试验结果无效。

F. 0. 6 喷射混凝土粘结强度试验报告应包含试件编号、试件尺寸、养护条件、试验龄期、加荷速率、最大荷载、计算的粘结强度以及对试件破坏形式的描述。

# 附录G  三维激光扫描法测定回弹率法

三维激光扫描测量喷射混凝土回弹方法流程

固定测点定向

点云采集

超限

多模态融合设站

三维模型匹配

合格

投影转换高密度二维断面

断面法计算成型体积

分析统计回弹量

G. 0. 1 布设基准点：

1 设站基准点采用与施工放样相同的坐标基准，用于三维点云在工程坐标系下的定位参考。在检测区域每10m布设一对基准点，在洞内施工测量控制网的框架下进行加密测量；

2 基准点桩芯宜采用不锈钢材质，中心刻0.5mm深十字标志，桩芯顶面应低于行车路面5cm以上，防止桩芯被机械设备碾压破坏。基准点宜设置在稳固、可靠、不易破坏且便于测量的位置，并应防沉降和抗移动。控制点标识要清晰、齐全、便于准确识别；

3 为确保基准点成果可靠，在基准点测量过程中需遵循必要的检核手段；

4 全站仪通过洞内施工测量控制网设站完成后，需检核第三点的三维坐标并做好记录，差值在允许范围内时，则说明在控制点及成果的使用、仪器目标的安置、定向设置等设站环节中未发生错误，可以进行后续测量；

5 将棱镜支架置于基准点桩芯上对中整平后，由前视和司仪共同确认点号、棱镜高后测量并记录该点数据；

6 单测站所有测点测量完成后，检查仪器安置状态，无误后再次检核独立控制点成果并记录；若检核较差在合理范围内，则认为仪器设备在整个测量过程中保持稳定，测量成果可靠；

7 测量完成后，复核人员从设站引用数据到测量结束检核控制点成果，逐步还原基准点测量过程，根据原始记录排除每个环节出错的可能，确保该项测量成果的可靠性。

G. 0. 2 固定测点定向：利用全站式扫描仪提供的对中定向功能，在既有基准点上对中整平，输入测站和后视基准点坐标，照准后视基准点后完成第一次测站定向。

G. 0. 3 点云采集：

1 在施工现场快速全面获取作业面三维点云数据，主要依靠日趋成熟的三维激光扫描技术。三维激光扫描技术是通过高速激光扫描测量的方法，大面积、高分辨率地快速获取被测对象表面的三维坐标数据。可以快速、大量的采集空间点位信息，为快速建立物体的三维影像模型提供了一种全新的技术手段，其具有实时、动态、主动、高密度、高精度、数字化、自动化等特性。

2 目前隧道施工现场常用的三维激光扫描仪包括Z+F、法如、徕卡、天宝等品牌，主流扫描仪均可满足扫描速度约100万点/秒，测距精度2mm/25m，分辨率3.5mm/25m，测程大于70m等指标，可在5min内扫描完成40m施工段落。

3 三维激光扫描仪外业作业中需注意以下事项：

1） 为避免结构物遮挡，每个扫描测站取仪器前后20m范围点云为有效数据；

2） 球靶位置由扫描仪在点云扫描时同时获取，每测站使用的球靶数量不少于2个。使用徕卡球形棱镜配合支架置于基准点上，读取棱镜高，球面朝向扫描仪；

3） 为保证球靶获取精度，球靶距扫描仪5～10m为宜；

4） 扫描仪的测站基本名一般设置成“Z”（左线）、“Y”（右线）等代表字符，后面增加流水号，如“Z001”；

5） 测量开始前先对扫描仪进行预热，预热完成后测试各项连接是否正常；

6） 开始三维激光扫描后，作业人员应避开有效扫描区域；

7） 三维激光扫描仪作业完成后，数据自动储存，仪器迁站。测站间距离不超过40m，迁站后无需预热。

G. 0. 4 多模态融合设站：

1 对三维点云数据的精确定位是三维数据精度的关键所在，在完成固定测站第一次定向的基础上，根据扫描到的球靶球面点云数据拟合球形棱镜中心，确定基准点位置进而参与多模态融合设站平差。在这个过程中，由于周围点云数据对靶标球面点云数据的干扰，常造成靶标中心拟合困难及精度难以满足的情况。软件初步识别靶标后，通过算法隐藏靶标周围点云，减少靶标拟合干扰，从而提高靶标拟合精度和效率；

2 将点云数据导入处理软件后，根据靶标球面点云数据拟合球形棱镜中心，靶标距离越近、通视条件约好，拟合精度越高。每测站需2个以上拟合成功的基准点数据参与边角观测值的交会平差。将拟合成功的基准点数据及扫描时采用的靶标高度输入软件，结合固定测点定向和边角交会平差结果进行多源观测值的定权平差，获取高精度设站结果和施工坐标系统下的三维点云数据。

G. 0. 5 三维模型匹配：

1 设站平差精度满足要求后，将该测站三维点云在施工坐标系统下定位，获得点云绝对位置。以两个时间维度同一作业面实体扫描模型的若干公共点为依据对三维模型进行平移和旋转，用最小二乘法计算公共点匹配的残差；

2 若匹配残差过大，主要考虑基准点位移或靶标拟合精度不够，对误差较大的数据需重新拟合或剔除，必要时对该测站重新扫描。

G. 0. 6 投影转换高密度二维断面：点云数据导入后处理软件后可生成360度原始影像图。对原始影像数据做好备份，按顺序进行数据处理：

1 距离扫描仪较远的点云可能会受到障碍物遮挡、通视条件差等因素影响，不能如实反映作业面轮廓，因此先对距离仪器较远的不可靠点云进行剔除，保留仪器前后20m范围内数据为有效点云。

2 通过三维激光扫描仪外业采集的三维点云密度可达3.5mm/25m，距离仪器越近点间距越密。在隧道轮廓扫描应用中，2cm的点密度足以满足数据精度需求，过密的数据量反而会增加电脑计算负担，延长数据处理时间。选择2cm取样精度对点云进行抽稀处理，可在满足应用的前提下提高数据处理速度。

3 通过软件过滤器的条件设置，对各类施工设施进行过滤，对激光束打到水面或灯光上产生的躁点进行清除，对作业面以外的数据等进行过滤。

4 将相邻测站扫描模型进行拼接处理，形成整体段落，便于整体分析、存档。

5 使投影平面切于作业面任意一点，视点放在无限远处，投影光线采用互相平行的直线，并与投影平面相垂直，形成无变形的正射影像图，如图5.2-7。将不同时间维度的正射影像图在同一系统下进行对比分析，根据两次模型差值域范围的不同对扫描点云进行染色，从而以彩色三维点云方式直观分析喷射混凝土厚度等控制量。

G. 0. 7 断面法计算成型体积：将喷射混凝土前后的实体扫描模型放在同一空间基准进行分析。以施工线路中心轴线为基准，提取和生成最小2cm断面间隔的高密度二维横断面图，批量计算每个二维断面中两次测量轮廓之间的面积，相邻断面面积均值和间隔距离相乘并累加后即为对应段落成型喷射混凝土的体积。

G. 0. 8 统计分析回弹量：同一段落喷射混凝土总量刨除一定的设备损耗量后，与成型体积相比可得成型混凝土所占比例，剩余比例可视作喷射混凝土回弹率。

# 附录H  喷射混凝土回弹率快速检测及回弹料高值化利用方法

## H.1  仪器设备

H. 1. 1 回弹率检测及回弹料回收利用一体机主要包括回收机构、回弹料称重机构及混凝土制品制模机构。具体装置见图H.1-1、图H.1-2。

H. 1. 2 回收机构包括两个上传送带、四个收缩翼和收集池，两个上传送带沿横向相向设于一架体上，各收缩翼的底部均铰链铰接于架体上，各收缩翼依次围设于两上传送带的上方，收缩翼可以采用钢板或铝合金等材料制成，各收缩翼的中部还分别通过一伸缩杆连接于架体上，伸缩杆为电动伸缩杆，且均与电源电连接，收集池连接于架体上，且至少部分收集池位于两个上传送带互相靠近的一端的正下方。

H. 1. 3 回弹料称重机构包括称重板和称重显示屏，称重板设于收集池的底部，用于对收集池内的回弹料进行称重，称重显示屏设于架体上，并与称重板通过控制器信号连接。

H. 1. 4 混凝土制品制模装置由回收填压仓、混凝土制品模具、临时储存仓、出料口组成，回弹料通过下传送带的输送至回收填压仓内进行压实，并将其压送到混凝土制品模具中，制作完成后传送到临时储存仓，最终从出料口中取出制成的混凝土制品。

1—收缩翼回收装置；11—伸缩杆；12—收缩翼；16—收集池；33—临时储存仓；34—出料口；42—驱动轮

图H.1-1  回弹率检测及回弹料回收利用一体机立体图

11—伸缩杆；12—收缩翼；13—上传送带；14—振动器；15—减振弹簧；16—收集池；

17—自动开合板；18—下传送带；22—显示屏；31—回收填压仓；33—临时储存仓；

4—驱动装置；41—电力装置；42—驱动轮；43—行走履带；44—支撑杆

图H.1-2  回弹率检测及回弹料回收利用一体机主视图

## H.2  作业流程

H. 2. 1 隧道喷射混凝土时，掉落后的回弹料落在两个上传送带上，并通过上传送带传送至两个上传送带互相靠近的一端，并落在下方的收集池内，收集池底部的称重板能够对进入收集池的回弹料进行称重，并将所称得的重量信号传发送给控制器，控制器根据接收到的重量信号将入收集池的回弹料的重量实时显示在称重显示屏上，以便于收集回弹料完成后，计算回弹率。

H. 2. 2 通过实时监测回收装置中的湿喷混凝土的质量，根据喷射机显示屏上显示的使用量，即可推断出理论喷射在隧道璧或者隧道顶上的混凝土质量m，根据称重显示屏上显示的质量m1，即可计算出回弹率，即回弹率=（m-m1）/m。

H. 2. 3 四个收缩翼向外侧上方倾斜一定角度，能够扩大对回弹料的收集范围，并使落在收缩翼上的回弹料滑落在两个上传送带上，提高回收的效率和对回弹率计算的准确性。

H. 2. 4 收集池分为左收集池、中收集池和右收集池三部分，中收集池位于两个上传送带互相靠近的一端的正下方，左收集池和右收集池分别位于一上传送带的正下方，且左收集池和右收集池在水平截面上的投影范围大于对应的上传送带在水平截面上的投影范围，且链各个上传送带在水平截面上的投影完全位于对应的左收集池和右收集池在水平截面上的投影范围内，左收集池、中收集池和右收集池内均设置一称重板，由于回填料收集过程中，一部分从正上方掉落，左右两侧靠收缩翼进行收集，三部分收集效率并不同步，将其收集池设置为相互独立的三部分，收集池中间部分用于收集上传送带中间掉落的回弹料，左右两部分用于收集上传送带两侧传送掉落的回弹料，回弹料可经过上传送带运输自由落体掉入三部分收集池内。

H. 2. 5 两个上传送带上均连接有振动器，振动器用于使对应的上传送带振动，由于喷射混凝土材料的强度形成快，同时喷射后的混凝土流动性降低，粘度增大，是一个强度逐渐形成的过程振动器固定在上传送带的下方，上传送带位置固定，能够传送掉落后的回弹料，通过振动器使上传送带振动，能够避免回填料粘附在传送带上造成无法正常传送，使得回弹料更加顺利的收集在收集池中。

H. 2. 6 架体包括四个横梁和四个支撑杆，四个横梁首尾依次相接，并围成一个矩形，各支撑杆均竖直设置，且支撑杆的顶端分别连接于横梁所围成矩形的一顶角处，各收缩翼分别铰接于一横梁上，伸缩杆的两端分别铰接于对应的收缩翼的中部和横梁上，以使收缩翼绕对应的横梁转动，两个上传送带均连接于横梁上，收集池与各支撑杆均连接，如此，能够通过各收缩翼最大程度地收集喷射混凝土时各个位置掉落的回弹料。

H. 2. 7 支撑杆的顶端通过减振弹簧与横梁连接，如此，能够起到缓冲振动器动力的作用，保证稳定性。

H. 2. 8 振动器设于对应的上传送带靠近或远离另一上传送带的一侧，且振动器的振动使上传送带互相靠近的一侧最高位置低于另一侧的最低位置，如此，在上传送带的振动过程中，上传送带上的回弹料能否逐渐向两个上传送带互相靠近的一侧滑动，进而进入下方的收集池内。

H. 2. 9 收集池的底部设有漏料口，漏料口内设有自动开合板，以通过自动开合板控制漏料口的开合，具体地，各漏料口内均设有两块自动开合板，两块自动开合板分别铰接于漏料口相对的两侧壁底部，且分别通过一电动伸缩杆与收集池的底部外壁连接，通过电动伸缩杆的伸缩使自动开合板转动，从而使两个自动开合板将漏料口闭合或将漏料口打开。

H. 2. 10 架体上还设有回收填压仓，回收填压仓位于漏料口的下方，且回收填压仓的顶部设有敞口，以通过敞口接取收集池内落下的回弹料，架体上还连接有混凝土制品模具，模具包括上模具、下模具和型腔，上模具和型腔通过滑轨滑动连接于架体上，实现左右移动，下模具通过液压缸连接于架体上，实现上升与下降，敞口处滑动连接有上盖板，在下料之前混凝土制品上模具先进入回收填压仓内，再将上盖板的驱动部将上盖板打开，然后下料，上盖板的驱动部用于驱动上盖板在敞口处滑动。

H. 2. 11 回收填压仓上连接有微型振动器，启动微型振动器的振动将回收填压仓内的回弹料进行振动，下料时根据混凝土制品模具尺寸和混凝土的密度，计算出松装质量，然后根据拌合装置的计量，进行精确下料，下料完成后，上盖板的驱动部驱动上盖板滑动并阻挡在敞口处，在这个过程中，上盖板下方的刮平板将下料刮平，然后开启通过液压缸驱动下模具向上滑动将回收填压仓内的回弹料压成成型的混凝土制品，回收填压仓的左右两侧均设有临时储存仓，并在回收填压仓左右设置两个对称的脱模运输装置，脱模运输装置包括下模具和运输带，

H. 2. 12 混凝土制品制作完成后，通过滑轨将上模具、型腔及其内的成型混凝土制品移至回收填压仓的左侧或右侧，然后通过对应的下模具将成型制品从型腔内顶出，再通过输送带输送临时储存仓内，再根据需要将成品从临时储存仓远离回收填压仓一侧的出料口顶出，为了提高效率和产量，在左边进行脱模过程中，右边的装置进入中间进行制备环节，左边的环节进入制备环节时，右边的环节进入脱模环节，逐步循环。

H. 2. 13 架体上还连接有两个下传送带，两个下传送带均位于收集池的下方，以接取收集池内落下的回弹料，两个下传送带相向设置，且下传送带互相靠近的一端向下倾斜，回收填压仓的敞口位于两个下传送带之间的正下方，如此，便于下传送带上的回弹料进入下方的回收填压仓内，进行集中的收集和回收利用。

H. 2. 14 架体的底部设有驱动装置，驱动装置包括电力装置、驱动轮和行走履带，驱动轮包括四个，且分别连接于架体底部四角，行走履带包括两个，且分别套设于两个相邻的驱动轮上，电力装置与驱动轮的驱动部电连接，各驱动轮的驱动部均为一电机，电机的输出轴与对应的驱动轮连接，以驱动驱动轮转动，隧道喷射混凝土时通过驱动轮带动行走履带，使架体上的回收机构移动至喷混断面的下方，喷射混凝土在隧道施工时，主要受喷面是隧道的两侧和隧道顶，施工也是先两边再中间，由操作人员控制机械手来工作，因为湿喷混凝土凝结时间比较短，基本5-10min内达到固化，可以通过驱动装置跟随机械手操作的范围来同步跟随，最大程度的全部回收喷射混凝土反弹和掉落的混凝土。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本标准（规程……）条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

—————————————————————

中国土木工程学会标准

低碳高性能喷射混凝土技术应用规程

T/CCES X－20XX

条 文 说 明

制订说明

《低碳高性能喷射混凝土技术应用规程》T/CCES XXX-20XX，经中国土木工程学会XXXX年XX月XX日以XX号函文批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了XXX的调查研究，总结了我国XXXX领域的实践经验，同时参考了相关先进技术法规、技术标准，通过试验取得了XXXX重要技术参数。

为便于广大检测、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，本规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。需要注意的是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总则	61

2  术语、符号及参考标准	错误！未定义书签。

3  XXX	错误！未定义书签。

3.1  XXX	错误！未定义书签。

3.2  XXX	错误！未定义书签。

字体要求宋体五号加粗，单倍行距

# 1  总  则

1.0.2  原材料内含碳排放是高性能喷射混凝土碳排放强度的主要组成部分，平均占到碳排放总量的88%，是影响碳排放的重要因素；原材料运输碳排放、混凝土生产碳排放和混凝土运输碳排放平均占到碳排放总量的9%，2%，1%，混凝土生产和运输环节对产品碳排放强度的贡献度较小。

1.0.3  喷射混凝土的耐久性：喷射混凝土与围岩黏结在一起，可防止围岩的风化潮解和表层关键岩块的掉落。喷射混凝土辅助围岩承载，主要还是依靠围岩自身的承载力，而喷射混凝土自身的承载力较低，可忽略不计。喷射混凝土劣化的原因主要包括以下几方面。

材料组成因素喷射混凝土的水泥组分中包含有害的可溶性氯盐和碱，此外，外加剂中一般也含有盐和碱类物质，对混凝土的耐久性不利。喷射混凝土水泥用量大，含水率高，又掺有速凝剂，因此比普通混凝土收缩性大，由收缩造成混凝土表面的微裂缝也更多，从而引起中性化，进一步引起混凝土内部的钢筋腐蚀。

结构方面的因素初期支护是隧道结构的第一道保护屏障，由于喷射混凝土是在隧道开挖后及时施作的，这时围岩尚处于变形阶段，导致喷射混凝土过早受力，易产生开裂破坏。又由于喷射混凝土与围岩紧密接触，如果喷射混凝土不够密实，围岩中携带有害化学组分的地下水极易渗入结构内部，对喷射混凝土及其内部的钢筋进行腐蚀。另一方面，隧道喷射混凝土属于低强度等级混凝土，若现场对混凝土的原材料和配合比控制不严，喷射工艺掌握不好，则混凝土凝结硬化后密实性较差，使混凝土的抗渗性能差，从而为有害介质提供渗透通道。

冻融破坏因素喷射混凝土是由水泥、砂和碎石组成的多孔体，采用湿喷工艺时，为了使拌制混凝土得到必要的和易性，加入的拌和水总要多于水泥的水化水，这部分多余的水便以游离水的形式滞留于混凝土中形成连通的毛细孔，并占有一定的体积。这种毛细孔的自由水就是导致混凝土遭受冻害的主要因素，因为水遇冷冻结成冰会发生体积膨胀，引起混凝土内部结构的破坏。应该指出的是，在正常情况下，毛细孔中的水结冰并不至于使混凝土内部结构遭到严重破坏。因为混凝土中除了毛细孔之外，还有一些水泥水化后形成的胶凝孔和其他原因形成的非毛细孔，这些空隙中常混有空气。因此，当毛细孔中的水结冰膨胀时，这些气孔能起冲作用即能将一部分未结冰的水挤入胺凝孔中从而减小膨张压力避免混凝土内部结构破坏。但混凝土当处于饱水状态时，情况就完全不一样了。此时毛细孔中的水结冰，胶凝孔中的水处于过冷状态，因为混凝土孔隙中水的冰点随孔径的减小而降低，胶凝孔中处于过冷状态的水分子因其蒸汽压高于同温度下冰的蒸汽压而向压力毛细孔中冰的界面处渗透，于是在毛细孔中又产生一种渗透压力。此外胶凝水向毛细孔渗透的结果必然使毛细孔中的冰体积进一步膨胀。由此可见，处于饱水状态的混凝土受冻时，其毛细孔壁同时承受膨胀压和渗透压两种压力，当这两种压力超过混凝土的抗拉强度时混凝土就会开裂。

硫酸盐侵蚀因素某些地区隧道地下水中常含有硫酸盐，硫酸盐溶液会和水泥石中的氢氧化钙及水化铝酸钙发生化学反应，生成石膏和硫铝酸钙，产生体积膨胀，使混凝土胀裂，影响喷射混凝土的耐久性。此外，速凝剂会加速喷射混凝土的腐蚀。如同样在浓度为5%的硫酸盐溶液中浸泡的试件，不加速凝剂的试件浸泡半年后，外观未变化，而加速凝剂的试件则腐蚀严重。

1.0.4  随着我国大量基础设施的建设，对于喷射混凝土的性能也提出了更高的要求，目前国内隧道衬砌用喷射混凝土强度等级多以C25为主，现有喷射混凝土强度等级偏低，难以适应复杂地段的隧道工程环境，同时研究应用过程中往往追求速凝和早强，忽视了后期强度的发展变化，已有研究表明：喷射混凝土往往存在后期强度倒缩的情况，强度倒缩会导致混凝土结构后期力学性能性能不佳，带来一系列耐久性问题，为工程安全服役带来隐患，因此需要对喷射混凝土性能进行提升。目前国内在高性能喷射混凝土研究与应用上尚处于初级阶段，关于喷射混凝土高性能化有以下几方面需要深入研究。

（1）工作性能影响因素研究不全面，目前喷射混凝土存在回弹率高， 一次喷射厚度低等问题，这不仅浪费材料，还影响施工效率。（2）喷射混凝土强度等级较低，缺乏强度提升方法喷射混凝土强度等级较低，多以 C25和C30 为主，对地质条件较差的围岩，往往通过增大喷射厚度来增加初期支护刚度，这就会造成增大弯曲应力、脆性以及施工成本等，目前关于高强喷射混凝土研究较少，缺乏强度提升方法。

（3）喷射混凝土设计没有对耐久性能进行要求。在隧道运营中，作为隧道单层永久衬砌主体的高性能喷射混凝土，同时受到周围环境、围岩地下水及侵蚀离子作用，其耐久性能优劣直接决定其使用寿命，因此耐久性能是喷射混凝土高性能化一个重要的评价指标。

（4）缺乏系统的组成设计方法 喷射混凝土由于采用泵送和喷射成型工艺，因此其配比组成与普通混凝土存在较大的差异，现有规范对喷射混凝土原材料、配合比、施工工艺、设计要求有明确的规定，但仍缺乏系统的组成设计方法。

1.0.6  由于碳排放测算模型影响因素较为繁多，目前国内尚未形成统一标准，相关现行国家标准，以及组织或企业等不同层面的碳足迹评价主要针对现浇建筑，因此亟需针对喷射混凝土生产阶段的碳排放计量标准，以及碳排放测算系统、监测系统开发等内容开展进一步深入研究，以获得更为准确的碳足迹规律，为实现碳减排提供技术支持。

# 2  术语、符号及参考标准

2.0.10  可泵性能是指在泵送压力或者气流作用下，必须具有顺利通过管道、摩阻力小、不离析、不堵塞和黏聚性良好的性质，是喷射混凝土可以喷射的基础。以坍落度、扩展度和含气量作为可泵性能评价指标。

2.0.11  可喷性能是指新拌混凝土高速喷射至受喷面后在回弹率低、不滑移、不脱落情况下达到一定的一次喷射厚度。以一次喷射厚度和回弹率作为可喷性能评价指标。

2.0.14  混凝土是建筑行业中应用最广泛的结构材料之一，也是建筑中隐含碳的主要来源。事实上，全球混凝土的使用量超过了除水以外的任何其他材料.混凝土的每一种组成材料都提供了减少隐含碳的机会，但混凝土中的高隐含碳主要来自一种关键成分的制造——普通波特兰水泥（硅酸盐泥）。水泥与水混合作为粘合剂使用，将砂石颗粒（骨料）粘在一起形成混凝土。水泥的制造一般较为集中，而将水泥、水和骨料拌合成混凝土的工作却高度本地化，这是为了尽量降低运输重骨料的成本。在水泥生产过程中，近60%的二氧化碳排放来自生产水泥中间成分——熟料时发生的化学反应。由于这些排放是化学反应的结果，它们不能通过提高能源效率或更换燃料来减少或消除。因此，减少水泥隐含碳的一种方法是用粉煤灰和矿渣等辅助胶凝材料（SCM）替代一部分水泥，或使用无熟料水泥替代硅酸盐水泥。然而，由于辅助胶凝材料能够降低混凝土中的隐含碳，因此其需求量很大，而可用的辅助胶凝材料正在减少。例如，因为以煤炭作为燃料的发电厂越来越少，煤炭发电的副产品粉煤灰的供应量正在下降。优质骨料具有更好的附着力和其他性能，因此可以减少生产混凝土所需的水泥用量。在某些情况下，甚至可以选择进口骨料，因为通过骨料的更好特性来 实现的减排足以弥补因骨料运输增加的碳排放。水泥生产过程中，剩余40%的二氧化碳排放来自于熟料生产过程中加热窑炉所燃烧的化石燃料。水泥生产电气化，以及使用生物质等其它可再生能源作为替代燃料，可能有助于减少这一阶段的碳排放，但这些手段目前还处于开发和应用的早期阶段。研究人员正在探索碳捕获技术，将捕集和储存水泥窑排放的碳作为一种潜在的解决方案，但这些技术尚未投入市场。由于与水泥相关的碳排放量非常大（每生产1公斤水泥几乎要排放1公斤二氧化碳），许多研究人员正在研究生产出排放已大幅减少的水泥产品，新兴技术还可能生产出零隐含碳水泥，甚至是净负碳产品。

# 3  原材料

3.1.1  低碳水泥生产方面，可以通过提高粉磨效率、改进水泥烧结窑炉、利用窑炉余热以及使用较为清洁的燃料等技术措施提高能源的利用率，降低生产水泥所需的能量，达到减碳目的。发达国家将厨余垃圾、城市中的固体废弃物以及河道污泥等作为水泥生产的燃料，在一些水泥生产厂家中得到应用，极大地节约了能源消耗，达到减碳的目的。另一方面，对窑炉的尺寸、构造等进行升级设计，也能取得较好的减碳效果。很多水泥厂利用水泥生产窑炉中的余热进行生活用水加热、冬季取暖、沐浴等，实现了余热回收利用，减碳效果较佳。目前水泥生产较多采用新型干法回转窑系统中，气相和固相之间的相互传热效果较好，利用生产过程中低温废气的余热发电同样可以节约大量的能源，达到减碳的目的。目前主要的低碳胶凝材料方向包括：碱激发胶凝材料、地聚物胶凝材料、LC3低碳胶凝材料、低熟料水泥等。

3.1.5  水泥应在现场设置的密闭型的水泥罐中保存，但贮藏中如与空气接触和吸收水分就会产生轻微的水化反应和水泥风化。风化的水泥即使添加速凝剂也不会凝结并使喷混凝土强度降低，增加品质的离散性。因此，在保管时要格外注意，并使用新鲜的水泥。为此，在计划中最重要的是要保持水泥需求和供给的平衡。要切实掌握水泥罐的容量、现时水泥罐的空容量、1天的水泥用量、今后预计的水泥用量等。在长时间停工的场合，要使水泥罐空置，在使用时加入新鲜的水泥。长时间贮藏的水泥，使用前要进行试验喷射和初期强度试验等确认其品质。

3.2.1  本条对高性能喷射混凝土用水泥品种和强度进行了规定。推荐优先使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥含有较多C3A和C3S，凝结时间较快，与速凝剂的适应性较好。当存在含硫酸盐地下水时，应采用C3A含量较低的抗硫酸盐水泥。当有防火和防腐蚀等其他特殊要求时，可采用特种水泥。针对有耐久性要求的工程限制其水泥强度等级不应低于42.5级。盐冻融环境下的高性能喷射混凝土，不宜采用含石灰石粉的水泥；有预防混凝土碱-骨料反应要求的高性能喷射混凝土宜采用碱含量低于0.6%的水泥；化学腐蚀环境下的高性能喷射混凝土，宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥同时复合使用优质的矿物掺合料，其中低温硫酸盐腐蚀环境下不宜采用含石灰石粉的水泥或掺合料。当有防火和防腐蚀等其他特殊要求时，可采用特种水泥。用于永久性结构时水泥强度等级不应低于42.5级。3.2.2  矿物掺合料因具有较好的“掺合料效应”一填充效应、活性效应和微集料效应，其掺入可改善混凝土的微观结构，提高混凝土抗渗透性能及各项耐久性。另外，对矿物掺合料双掺、多掺复合超叠加效应的研究表明，不同种类的矿物掺合料以合适的比例及总掺量掺入混凝土，不仅可调节需水量，提高混凝土的抗压强度，而且还可以提高其抗折强度，减少收缩，改善混凝土的耐久性。

（1）粉煤灰是电厂锅炉燃烧煤粉后所收集到的灰分，颗粒多为球形玻璃体，平均粒径为8um~20um，密度比水泥小；其活性二氧化硅含量在45%~60％范围内，具有一定的火山灰活性。 由于粉煤灰具有火山灰活性、产量大且价格相对便宜，故成为混凝土中用量最大的矿物细掺料。粉煤灰对混凝土的影响也是多方面的：①对工作性的影响：粉煤灰具有球形玻璃体形状，掺入混凝土中可以提高混凝土的流动性；等量替代水泥会增加浆体体积，提高混凝土的黏度，改善混凝土的工作性。②对强度的影响：因为粉煤灰的活性不是很高，在与水接触的很长一段时间内不参与反应。掺入过量(超过15％)的粉煤灰会使混凝土的早期强度有所降低，但是掺粉煤灰的混凝土后期(60d或90d)强度与不掺粉煤灰的相当。③对耐久性的影响：掺入粉煤灰能够有效地降低混凝土的水化热所以能够减少混凝土温度裂缝的产生，从而提高混凝土的密实度；粉煤灰具有一定的矿物减水作用可以降低单方用水量，能够降低混凝土内部毛细孔的数量，提高混凝土的抗渗性。

（2）硅灰是硅金属和硅铁工业中感应式电弧炉冶炼时的副产品。在温度高达2000℃下将石英还原成硅时，会产生二氧化硅（Si02）气体，到低温区再氧化、冷凝成细小的球状颗粒，其组成主要是非晶态的二氧化硅。硅灰的平均粒径在0.1um的数量级上，比表面积在15000m2~25000m2／kg范围内。具有很高火山灰活性，硅灰能够明显的提高混凝土的抗压强度，对混凝土其它性能也有较大影响：①对工作性的影响：硅灰的掺入增加了胶凝材料的需水量，要达到相同的工作性需要增加高效减水剂的掺量；改善混凝土的和易性，主要是提高混凝土的黏聚性；能大幅度降低混凝土的泌水量；减少混凝土的离析；降低混凝土内部的含气量；提高水化热温升例。②对混凝土耐久性的影响：能够大幅度提高混凝土的抗渗性、抗化学侵蚀性；降低发生碱骨料反应的危险；

（3）粒化高炉矿渣粉

粒化高炉矿渣粉也称磨细矿渣，是指粒化高炉矿渣经过干燥、粉磨达到规定的细度并符合规定的活性指数的粉体材料。主要化学成分为SiO2、Al203和CaO，约占总量的90％左右。 一般要求用于高强高性能混凝土的矿渣粉的比表面积大于400m2／kg。粒化高炉矿渣粉已经成为高强高性能混凝土的重要组分。其主要作用机理为“胶凝效应"和“微集料纳米Si02高性能混凝土性能及机理研究效应"。与减水剂复合使用，矿渣粉能显著提高混凝土的流动性，改善混凝土的和易性和可泵性。

偏高岭土，是以高岭土为原料在高温下脱水形无水硅酸铝。煅烧温度会影响产物的活性。煅烧的反应方程式如下：2AI2Si2O2(OH)4—2AI2Si2O7+4H2O。高岭土属于层状硅酸盐结构，层与层之间由范德华键结合，OH-在其中结合得较牢固。高岭土在空气中受热时，会发生几次结构变化，加热到大约600℃时，高岭土的层状结构因脱水而破坏，形成结晶度很差过渡相，生成偏高岭土。由于偏高岭土的分子排列是不规则的，呈现热力学介稳状态，在适当激发下具有胶凝性。当温度升至950℃以上，产物开始结晶并转化为莫来石和方石英，就会失去水化活性。 研究结果显示，掺入偏高岭土能显著提高混凝土的早期强度和长期抗压强度、抗弯强度及劈裂抗拉强度。由于高活性偏高岭土对钾、钠和氯离子的强吸附作用和对水化产物的改善作用，故能抑制混凝土的碱骨料反应和提高抗硫酸盐腐蚀的能力。混凝土中掺入偏高岭土能有效改善混凝土的冲击韧性。

3.2.3在满足高性能喷射混凝土性能的前提下，可根据经济、优质、就地取材的原则选择粗骨料来制备超高性能喷射混凝土。粗骨料的最大粒径对喷射混凝土拌合物工作性和回弹影响较大，为了减少回弹和防止管道堵塞，对于普通的喷射混凝土粗骨料最大尺寸一般多采用10mm~15mm。根据国内外标准及实际工程，高性能喷射混凝土粗骨料最大粒径不宜大于9.5mm。当喷射混凝土中掺入速凝剂时，不得使用含有活性二氧化硅的石材作为粗骨料，以避免碱骨料反应而使喷射混凝土开裂破坏。活性二氧化硅含量过高，处理方式是加足够水泥让二氧化硅充分反应，碱反而可以帮助二氧化硅溶解。粗骨料的尺寸、粒形和级配对喷射混凝土拌合物和易性影响很大，尤其是采用扁平及细长状粗骨料时，对喷射混凝土的黏聚性和包裹性影响更加明显。实际工程应用中，粗骨料的针、片状含量通常控制在10%以内，骨料含泥量、泥块含量等性能指标对喷射混凝土性能也有较大影响。砂的细度模数过大对高性能喷射混凝土的和易性和喷射效果产生影响。天然砂的含泥量和泥块含量对喷射混凝土的施工性及强度产生不利影响，按照《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52中含泥量和泥块含量要求从严取值。人工砂中的石粉能改善喷射混凝土的工作性，降低喷射混凝土胶凝材料的用量。但过量的石粉会导致喷射混凝土过黏，工作性变差。大量试验证明，为降低石粉含量对喷射混凝土性能的不利影响，根据混凝土的不同强度等级对石粉含量进行限制。骨料级配对高性能喷射混凝土的施工性、通过管道的流动性、对受喷面的粘附、回弹率以及最终混凝土的表观密度和经济性都有重要的影响。为获得最大的表观密度，应避免使用间断级配的骨料。

骨料与水泥浆的相容性。要想获得较好的界面结构，骨料与水泥浆在化学性质和结构上应是相容的。只有这样，水泥水化形成的产物才能与骨料表面物质互相接触连生而形成一个整体。试验表明，硅酸盐水泥与硅质骨料相容较好。

3.2.4  纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸（0.1nm1~100nm）或由它们作为基本单元构成的材料，其明显区别于宏观材料的性质特点引人们广泛的研究兴趣，如纳米SiO2、纳米CaCO3、纳米TiO2等。纳米SiO2因其火山灰反应活性、晶核效应和填充效应而备受广泛。众多研究表明，掺加一定量纳米材料的水泥基材料性能，如力学性能、耐久性等，明显提高。对喷射混凝土的内部微观结构进行填充，减少混凝土内部孔隙，改善混凝土砂浆与界面性能，从而达到改善喷射混凝土工作性能以及力学性能的效果。因此，纳米材料在喷射混凝土中的应用，对我国隧道工程施工技术的发展以及对我国交通基础设施可持续发展有着重要意义。

掺入纳米阻弹剂的低回弹高性能喷浆料充分利用聚合长链中醚氧原子上有未共享电子对，其具有很强的氢键亲和力，能与一些离子接受体的单体或聚合物形成络合物，与丙烯酸形成共聚物，接枝到丙烯酸结构中，使低回弹高性能喷浆料真正具有起到补充晶种促进成核、增加界面接触面积和减水双重特性，降低减水剂在混凝土中使用量的同时降低喷射混凝土施工过程的回弹。低回弹高性能喷浆料掺入到喷射混凝土中，其具有的晶核结构，促进了水泥C-S-H水化凝胶的形成，加快了水泥诱导期和加速期的水化反应，使水泥浆体的汽-液-固三相通过饱和度达到相应的浓度梯度，改善了水泥凝固的三维结构，显著提高了硬化混凝土的早期强度，极大降低了回弹。同时，低回弹高性能喷浆料在水泥浆体的碱性环境中，活性基团自主交联，形成三维网络状结构，能有效填充水泥石的毛细孔，改善了水泥石的堆积密度，降低了硬化混凝土的孔隙率，提升了硬化混凝土的抗渗、防腐、阻锈等耐久性能。

目前无碱液体速凝剂的促凝成分主体为铝盐类，主要包括硫酸铝、铝酸钙等。目前对液体速凝剂的主要作用机理尚未有较完整的理论体系，主要是由于液体速凝剂涉及到的材料种类比较多，同时得到的多种结论主要是基于特定的试验条件与实验材料获得，具有一定的局限性。无碱液体速凝剂主要是通过与水泥熟料矿物的水解产物快速反应生成三硫型水化硫铝酸钙(AFt，钙矾石)，从而能达到快速凝结硬化的目的。硫酸铝的掺入可以使水溶液中Al3+与SO42-的离子浓度大大提升。Al3+在碱性环境中通过水解反应得[Al(OH)4]-，可以与水泥熟料矿物水解产生的Ca2+迅速反应，生成针状或棒状的AFt。通过XRD试验发现，含有无碱液体速凝剂的水泥浆体，在水化6min时AFt衍射峰就已经比较明显，在早期水化进程中，AFt形貌多为短柱状，无序且均匀分布在水泥浆体中。在水泥浆体中掺入无碱液体速凝剂后，观察10min微观形貌可发现存在大量的柱状AFt，这些针棒状的AFt在水泥石内不断的搭接生长，形成空间网络结构，水化产生的C-S-H 凝胶填充其空隙，水泥浆体逐渐失去可塑性，加速了水泥浆体的凝结硬化，促进胶砂早期强度的快速增长。

3.2.6  纤维在混凝土中的增强、增韧效果与纤维的长度、直径、长径比、纤维形状和表面特征等因素有关。钢纤维长度太短和太粗的增强作用都不明显，太长则影响拌合物性能及喷射效果，太细则在搅拌和喷射过程中容易弯折或结团。大量的工程经验表明：长径比在30~80范围内的钢纤维，对在混凝土的增强效果明显。喷射混凝土由于受到喷管的影响，选择短纤维的喷射效果较佳，其适宜长度、直径都应适当的减小。对于合成纤维，抗拉强度是合成纤维的主要技术指标，直接影响合成纤维的增强和增韧效果。此外，纤维的掺量对混凝土性能影响较大，通过大量试验证明，钢纤维及合成纤维均存在一个最佳的掺量范围。

# 4喷射混凝土性能

## 4.1  一般规定

4.1.2  可泵性能是指在泵送压力或者气流作用下，必须具有顺利通过管道、摩阻力小、不离析、不堵塞和黏聚性良好的性质，是喷射混凝土可以喷射的基础。国内规范多以坍落度来表征拌合物的可泵性，本文以坍落度、扩展度和含气量作为可泵性能评价指标，试验方法参照规范 GB/T 50080-2016。影响扩展度因素的主次顺序为：胶材用量>水胶比>砂率，表明胶材用量对扩展度影响最大，水胶比次之，砂率最小。影响含气量因素的主次顺序为：砂率>胶材用量>水胶比，表明砂率对拌合物的含气量影响最大，胶材用量次之，水胶比最小。综上所述，胶材用量和砂率是影响喷射混凝土可泵性能的主要因素，其中胶材用量对于扩展度影响最大，砂率对含气量影响最大。

4.1.3  可喷性能是指新拌混凝土高速喷射至受喷面后在回弹率低、不滑移、不脱落情况下达到一定的一次喷射厚度。以一次喷射厚度和回弹率作为可喷性能评价指标，可喷性能具体试验方法如下所示：

（1）一次喷射厚度

由于目前暂无相关标准试验方法测试一次喷射厚度，参考研究多用的方法：喷射面为1.8m×1.2m 的平板，对准某一基点连续喷射混凝土直至混凝土在自重作用下脱落前，停止喷射测试其厚度。

2）回弹率试验

为了防止喷射时喷射底板发生抖动变形影响测试精度，测试回弹率的喷射底板采用厚10mm的钢板，面积为 600mm×600mm，喷射板侧面为厚5mm的钢板，三面封闭，底侧开敞。喷射板由钢支腿支撑，以近乎垂直于地面的角度倚墙而立，在喷射前，在喷射板下摊铺面积为6mx6m的塑料布，喷射回弹率测试：

Rr=wrwr+ww×100%

Rr:回弹率

Wr----回弹料的质量，kg

Ww----粘结在回弹测试模具上混凝土的质量，kg

## 4.2  力学性能

4.2.1  为保证高性能喷射混凝土试件的性能与实际工程中高性能喷射混凝土性能接近，制备混凝土力学性能的试件，除抗渗试件的切割不便直接喷模外，其他试件需在施工现场进行大板喷射，并在喷射大板上切割或钻芯获得，严禁直接装模。大板喷射试验取样能够更好的模拟高性能喷射混凝土工作时的状态，同时对于一次喷射厚度与回弹率也有更好的反馈。

4.2.2  高性能喷射混凝土抗压强度除应进行28d强度测试，必要时额外测试3d或7d强度。有早期强度要求时，高性能喷射混凝土应进行早期强度测试。1d早期强度试件可直接通过切割或钻芯取得，但特殊及重大工程对早期强度的要求更为严格，欧美和日本等国规定喷射混凝土的早期强度除1d强度外，尚应测试3h和8h强度，此时喷射混凝土无法进行切割或钻芯，需采用贯入法检测。针对于混凝土的强度评定标准严格按照《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107。

4.2.3  粘结强度是保证超高性能喷射混凝土与受喷面共同承担和传递受力的基础。本条主要依据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086-2015来进行粘结强度的设置。

4.2.4  抗弯强度对于高性能喷射混凝土而言十分重要，同时也是检测是否为高性能喷射混凝土的一个重要依据。抗弯强度决定了高性能喷射混凝土横截面的首次发生断裂的负荷，韧性决定负荷重新分布和断裂发展期间能量吸收的特性。在较大的含黏土的剪切带、松动岩石区和易产生高应力的岩石区等特殊情况下，高性能喷射混凝土的韧性和抗弯强度极为重要。

## 4.3  长期性能和耐久性能

在我国，隧道支护结构主要采用复合式衬砌。随着施工技术和器械的进步，近些年来，以高性能喷射混凝土为主体的单层永久衬砌已开始并逐步应用于隧道工程，取得了良好的效果。在隧道运营中，作为隧道结构主体的高性能喷射混凝土，同时受到围岩地下水及侵蚀离子作用，因此混凝土抗渗性能优劣是评价混凝土耐久性的重要指标。在隧道服役过程中，由于内部空间相对密闭，空气流动速度慢，汽车尾气中碳氧化合物和氮氧化合物在隧道空间中富集，加之隧道中温度及湿度较高，喷射混凝土衬砌结构在碳氧化物作用下发生碳化作用。碳化不仅会加剧混凝土的收缩，导致混凝土产生裂缝，而且会降低混凝土的碱度，破坏钢筋表面的钝化膜，对喷锚支护中金属锚杆、钢丝网和钢架的锈蚀带来不利影响。我国北方处于高纬度寒区，冬季气温低、冰冻期长，温差大。在这些地区修建的隧道，衬砌混凝土结构常年遭受正负交替作用，由于喷射混凝土直接与围岩相接触，而围岩中一般都有压力水，因此喷射混凝土会在气温正负交替变化下发生冻融循环，从而引起其材料的损伤、冻胀破裂甚至破坏失稳。掺入矿物掺合料和无碱速凝剂可以提高喷射混凝土基体强度，细化孔隙结构，改善粗骨料与水泥石的界面过渡区，提高了喷射混凝土的密实性，从而有效提升喷射混凝土的耐久性能。

# 5 喷射混凝土配合比

5.1.2  高性能喷射混凝土水胶比除受设计强度等级影响外，还受混凝土喷射工艺及喷射密实性、速凝剂种类和掺量、环境温度及养护系数等众多因素影响。与普通混凝土相比，超高性能喷射混凝土试配时的水胶比需要考虑喷射工艺造成混凝土密实度以及速凝剂对强度的影响。

5.1.3  高性能喷射混凝土强度的确定应经过试配和试喷两个步骤，高性能喷射混凝土试配对试喷具有指导性、试配所得的强度是配制高性能喷射混凝土的过程强度。高性能喷射混凝土配制强度应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJS5配制强度要求。混凝土配制强度对生产施工的混凝土强度应具有充分的保证率。高性能喷射混凝土的配合比范围较窄，因而相应减小配合比变化范围，两个配合比的水胶比宜较试配配合比分别增加和减少0.02。高性能喷射混凝土离散性大于普通喷射混凝土，所以每种配合比应试喷不少于三次。高性能喷射混凝土配合比设计包括试配、试喷、调整等过程。前部分是根据喷射混凝土的性能要求计算得出配合比，后一部分以计算配合比为前提，通过试喷、调整和验证确定设计配合比、根据试喷过程中喷射混凝土的回弹率及混凝土质量进行喷射混凝土配合比优化。为保证喷射混凝土的力学和耐久性，试喷的主要原则是在水胶比保持不变条件下优化配合比。

# 6  施工

## 6.1  一般规定

6.1.1  高性能喷射混凝土施工操作应该按工程要求编制专项施工方案，并且由专业人士与仪器设备进行施工。施工前编制高性能喷射混凝土专项施工方案，包括：施工前的准备工作、设备进场和安置、混凝土制备和运输、配置相应的专业人员、现场的喷射作业安排和混凝土养护等。高性能喷射混凝土的质量受喷射手的影响很大，喷射施工操作应选择具有丰富经验的喷射手。在高性能喷射混凝土施工前，应对施工人员进行培训，且喷射手进行试喷混凝土性能合格后方可进行超高性能喷射混凝土施工。合格的喷射手是保证超高性能喷射混凝土施工质量的前提。

6.1.7  在运输及喷射过程中加水会直接影响高性能喷射混凝土的水胶比，将无法控制高性能喷射混凝土的施工及后期性能。

## 6.2  湿喷设备

6.2.1  关于湿喷混凝土喷射机的选择，必须考虑隧道长度和断面、地质和涌水量等围岩条件和混凝土配比和喷射数量等施工条件，选择可获得良好施工性和经济性的喷射机。喷射机要满足喷混凝土所要求的性能，特别是不要产生脉动和堵塞，能够确保稳定的压送性和均匀、连续的压送与喷射。实用的喷射机种类很多，但其性能差异很大，因此选定使用机械时，要参考既有工程实践，并事前进行喷射试验确认能够获得喷混凝土所要求的品质。材料的压送和喷射时，因为采用压缩空气，如材料堵塞会造成压力暂时升高，因此机械的各部和管路安装部位等都要具有充分的强度。喷射机不具备均匀、连续压送材料的性能会使作业效率降低。

6.2.3  高性能喷射混凝土施工中，输送混合料的塑料管管壁经受骨料的反复磨损和压力，为了保证施工的安全并满足正常的施工要求，需要对输料管的承压能力进行规定，其管径应满足输送设计最大骨料骨径的要求。

6.3.2  开挖壁面可能有浮石，并附着黏土，以及开挖时的粉尘。在喷射施工时如不进行处理，很难保证与围岩的附着，还会在喷混凝土和围岩间产生空隙，也不能充分发挥支护的功能。因此喷射前要用压缩空气和水冲洗，除去黏土、浮石等。为了确保喷射作业时的安全及喷混凝土与围岩成为一体，事先应对有可能落下的浮石加以清除。

6.3.3  喷射面有涌水时，不仅喷混凝土的附着性变差，喷混凝土也会流失、剥落，使作业效率降低。因此进行适当涌水处理后，再喷射混凝土是必要的。涌水处理最好在限 定的涌水地点进行。有涌水的场合，会降低喷混凝土的附着性，造成喷混凝土流失以及硬化后背后水压的增加等，是导致喷混士品质降低和开裂剥离的重要原因。为此有涌水的场合要设置排水管和排水过滤材等进行排水处理。此外，在寒冷地区的洞口附近施工的场合，要注意不让喷射面冻结。

6.3.5  边坡工程与基坑工程中，高性能喷射混凝土主要应用于挡土墙的构造保护，区别在于一个挡地上土，一个挡地下土，故放在一起陈述。采用合适的开挖方式获得较为平整的喷射面可以节约喷射料；自然边坡与土层边坡应当考虑喷射面不够密实的情况，应当将其压实以便于高性能喷射混凝土与土层表面能紧密接触，粘结牢固；高性能喷射混凝土只能在边坡表面形成具有一定强度与防水的整体刚性面层，但无法疏导边坡内部水系，以及防止雨水浸入边坡，影响高性能喷射混凝土施工的顺利进行；土工格栅与钢筋网可以增强局部土体的整体性，减少混凝土面层承受的土压力；喷射面层内部的毛细孔干燥，吸水性能大于新喷高性能混凝土，会造成新喷高性能混凝土水分流失，无法正常凝固。

6.3.7  被加固的结构物表面有渗漏水，会影响喷射质量。渗漏严重时，混凝土会被冲刷掉。因此，凡有渗漏水的结构，在喷射混凝土施工之前均要做好防水处理。严重渗漏部位可埋设导水管或截水槽等将水引出。渗漏轻微的用掺有速凝剂的混凝土喷射可取得较好的效果。

6.3.8  对于异形结构工程，高性能喷射土需直接喷射至模板上，模板需具有是够的强度和刚度。能可靠地承受高性能喷射混凝土的重量及施工中所产生的荷载，且模板的形状和尺寸需与异形结构相同。

## 6.4  搅拌

6.4.4  高性能喷射混凝土是掺入其他掺合料(石灰石粉置换一部分细骨料)，添加混凝土用纳米喷浆阻弹剂、无碱速凝剂等外加剂，拌合站基本采用分批拌和的方法制造混凝土。湿喷砼搅拌采取全自动计量强制式搅拌机，施工配料应严格按配合比进行操作。具体实施步骤是使用“水泥裹砂法”和“水泥裹石法”工艺过程如下：（1）砂子、石子分别处理去除杂质.（2）砂子、石子按比例混合用水浸湿表面搅拌2min。（3）加入水泥搅拌均匀；由于砂子、石子表面湿润粘附了一层水泥，使砂子、石子变成了稠浆料壳体，此即为水泥裹砂和水泥裹石法。（4）再加入掺和料和外加剂搅拌均匀，即为拌好的喷射料，应马上使用。（5）采用水泥裹砂工艺。即将处理过的砂(有一定含水率，杂质少) 与水泥预先拌和，在砂子的吸附作用下，水泥在砂粒表面形成一个外壳。喷射时，表面水增加，稀砂浆中水的移动受到约束，从而显著减少泌水，稠料浆壳体同时阻止了粗骨料沉降，使离析现象大为减少，也使回弹率降低。通过试验，水泥裹砂法可提高强度10%以上。（6）采用水泥裹石工艺。与水泥裹砂法不同的是，水泥裹石法是控制石子表面的含水量，将一定含水量的石子预先与水泥拌和。由于石子的吸附作用，石子被水泥颗粒所包裹，喷敷时，表面水增加，水的移动受到约束，从而显著地减少泌水，阻止了骨料的沉降，回弹率大大降低，界面强度大大提高。通过试验，水泥裹石法可提高强度20%以上。

6.5  运输采用砼运输罐车，随运随拌。喷射砼时，多台运输车应交替运料，以满足湿喷砼的供应。在运输过程中，要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。

## 6.6   喷射

6.*.*  喷嘴与受喷面保持垂直，此时的部分回弹物能被喷射料抵消回弹能量， 利于嵌入混凝土中，且可以减少切变力产生的波浪状平整度影响，但考虑到钢筋的影响，可以适当倾斜10°左右。

6.6.12  过大的一次喷射厚度由于重力与粘结力的关系会造成密实度不足的情况。当喷射混凝土厚度过大，为保证混凝土的稳定性，防止混凝土掉落，应采用分层喷射。一次喷射的厚度受到喷射工艺、喷射方向是否掺速凝剂等因素的影响，应根据实际情况确定一次喷射厚度，采用纳米阻弹剂，一次喷射厚度宜为15mm~20mm.

6.6.14  喷射距离以混凝土最小回弹率和最高强度确定，一般以能看清楚喷射情况，束料集中回弹最小为宜，1m~1.5m之间，粗骨料易嵌入塑性砂浆层中，喷射冲击力适宜，表现为一次喷射厚度大，回弹率低和粉尘浓度小。

6.6.18  高性能喷射混凝土工作时温度低于5度，夜间混凝土内水易结冰， 高于35度会造成水分蒸发速率过快，失水严重，影响后期强度。

6.5.2  施工顺序与开挖顺序相适应，利于施工效率，并且可以减少围岩暴露时间，保持稳定；超高性能喷射混凝土支护能承受岩石爆破荷载而不破坏的时间，经多次现场试验为终凝后3h；厚度较大部位的支护向厚度较小部位延伸 一段长度，以保证不同稳定的围岩交接处压力的传递。

6.5.20  在平缓坡面上进行施工作业时，回弹料无法自动堆积在坡脚，容易聚集成影响整体性的缺陷夹层；高性能喷射混凝土喷在冻土上，产生的温度会导致冻土变形，产生预期外的应力，可能导致混凝土结构破坏，且冻土解冻后会在混凝土层背面形成疏松层，造成不良后果。

6.5.21  建筑物用超高性能喷射混凝土加固的厚度通常较薄，一般在30mm~60 mm范围内，为了能较准确地控制超高性能喷射混凝土的厚度，一般可采用 外露于构件表面的模板宽度作为控制混凝土厚度的标志；加固结构新旧界面的粘结强度是超高性能喷射混凝土与旧界面共同受力 的基础，从提高加固构件新旧部分共同工作的角度，对新旧材料结合面上采 取的措施作出了规定，以保证修复加固的效果；

6.5.26  为控制超高性能喷射混凝土质量的稳定性，使喷射后混凝土配合比尽量接近喷射前混凝土配合比，节约材料，需严格控制喷射回弹率。本条文对高性能喷射混凝土施工过程中的回弹率进行了规定。施工中，应定期统计高性能喷射混凝土的回弹率，对高性能喷射混凝土的质量控制和经济性都具有重要的作用。

## 6.7  养护

6.7.*  施工后的混凝土，因水化热而出现强度，发挥其要求的性能。因此，施工后一定时期内，应保持混凝土适当的温度处于湿润状态。通常在隧道内，温度是比较稳定的，湿度比较高。另外喷混凝土的表面因为不平顺，微细的开裂很难发现，确认收缩开裂和干燥开裂等也非常困难。一般说，喷射后， 1h内会出现几MPa的强度，泌浆和下沉等开裂发生的可能性非常小。在洞口地段， 根据气象条件，有可能受到低温和冻融的影响，要采取保温对策。

6.7.4  养护方法可参考表5：

表5：喷射混凝土支护养护方法

| 空气湿度 | 水泥品种 | 养护日期（天） | 喷水次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60%以下 | 普通硅酸盐水泥 | 不少于21 | 每2~3小时 喷水一次 |
|  | 火山灰质或矿渣硅酸盐水泥 | 不少于28 |  |
| 80%左右 | 普通硅酸盐水泥 | 不少于14 | 每3~4小时 喷水一次 |
|  | 火山灰质或矿渣硅酸盐水泥 | 不少于21 |  |
| 90%左右 | 普通硅酸盐水泥 | 不少于7 | 每8小时左右 喷水一次 |
|  | 火山灰质或矿渣硅酸盐水泥 | 不少于14 |  |

# 7  降碳管理

## 7.1  一般规定

7.1.1  在混凝土全生命周期的碳排放过程中，混凝土所需的原材料以及运输过程中的碳排放占的比重最大，生产及成品运输过程中的碳排放占比较少，只占5%左右。混凝土所需的原材料由混凝土的配比决定，与混凝土强度等特性有关，一旦确定后就相对固定.

7.1.2  优化设计和设备选型，减少装机容量。在设计执阶段，应充分利用场地地形高差等有利条件，合理布局，较少物料的提升高度和转运次数，减少系统装机功率，并选用高效节能设备，例如使用高效节能电机，以混凝土搅拌站常用的22kW三相4极异步电动机来计算，根据GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》的规定，能耗2级电机的效率为94.5%，能耗3级电机的效率为93%，按年运行时间3000h，平均负荷率80%考虑，每年可节约电量792kWh，可减少760.32kg二氧化碳排放。提高生产效率，减少设备空载时间。合理设计搅拌系统各种物料的配料能力，不应出现搅拌机等料的情况；同时合理匹配搅拌机和搅拌车的容量关系，搅拌车容量最好是搅拌机容量的整数倍，例如3方搅拌机最好配置9方或12方的搅拌车，如果配置了8方搅拌车，搅拌机每盘只能搅拌2.67方，在同等条件下生产效率将减少11%。

7.1.3  合理设计骨料存储输送系统，减少或避免铲车的使用。以3方搅拌站，实际每小时生产100方混凝土来举例说明，传统混凝土生产系统设置有骨料大堆场，通过铲车给搅拌站骨料调节料仓供料，一般配置一台50铲车，根据资料，铲车的综合油耗为13L/h～15L/h，取平均值14L/h计算，每小时的二氧化碳排放约为36.23kg，如果不使用铲车上料，改用皮带上料系统，则需要增加800mm带宽的水平出料皮带（22kW）、斜皮带（33kW）和布料小车（11kW+

行走3kW）等机械设备，800mm皮带的输送能力为400T/h，大大高于实际需求的输送能力，因此在计算消耗时，选取0.5的工作系数和0.8的负荷系数，每小时的电能消耗约为29.2kWh，折算二氧化碳排放约为28.03kg。通过以上对比可以发现，利用皮带机系统代替铲车进行骨料上料可以较少22.63%的碳排放.

## 7.2  碳计算

7.2.1  混凝土生产企业的碳排放主要是混凝土生产过程中机械设备使用消耗的能源导致的直接或间接碳排放，混凝土生产过程中碳排放的主要表现为能源的消耗，主要有电力消耗、燃油（气）消耗和水消耗。消耗和碳排放之间具有一定的关系，电力根据其生产的方式不同，每生产一度电，排放的二氧化碳也不同，其中可再生能源（风电、水电、太阳能、地热能）最环保，生产1度电排放9～38g二氧化碳，而火电（燃煤）生产1度电至少要排放0.96kg二氧化碳，根据目前我国电力的主要来源形式，混凝土生产用电碳排放参考系数选取0.96kg-CO2/kWh。根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）的能耗折算系数和《省级温室气体清单编制指南（试行）》（发改办气候[2011]1041号）的单位热值含碳量及碳氧化率，混凝土生产企业常用燃油（气）能源碳排放参考系数见表1。混凝土生产用水一般采用自来水，关于节水的碳排放系数，目前没有官方发布的权威数据，主要有两种算法，一种是生产1吨自来水要消耗电能0.67～1.15度，根据耗电的平均值，二氧化碳排放量为0.91kg；另一种被广泛接受并采用的数据是每消耗一吨水的二氧化碳排放是0.194kg。根据赛莱默公司与中国人民大学环境学院2016年联合发布的《中国污水处理行业碳减排路径及潜力研究》报告，2015年我国每吨污水处理的碳排放系数为0.78kg-CO2/m3。

混凝土胶材体系包含水泥、掺合料以及非活性的惰性粉体材料等，其中水泥的碳排放量最大，或者说水泥熟料的碳排放量最大，混凝土中最大限度地降低水泥熟料的使用量对降低胶材体系碳排放至关重要。所以本条款碳计算只考虑计算原材料的隐含碳。其他环节中的碳排放因子可根据各企业自身情况来统计计算。

7.2.2  混凝土外加剂属于化工产品，仅考虑其生产过程的电力消耗，以及运输过程的燃料消耗即可。目前，并未出现单独针对外加剂的碳排放计算标准，可依据GB/T 51366—2019中的电力及化石原料油的碳排放因子，并结合 GB 36888—2018的折标准煤系数进行计算。

ADCO2 =i=1nEIi×EFi

式中：A DCO2 ——外加剂生产过程碳排放量，kgCO2e；

EIi——i 过程使用的电力值，kW·h；

EFi——每消耗 1 kW·h 电力排放的 CO2 系数，kgCO2e/（kW·h）。

聚羧酸类减水剂生产电力消耗主要在母液合成阶段，10t的母液合成反应釜功率在7.5kW左右，若其合成母液为40%固含量，合成加热耗时8h，依据GB36888—2018中的电力折标准煤系数和GB/T51366—2019中单位热值CO2排放因子，则每个固含量的碳排放量为0.0334kg，如按照预拌混凝土C30配合比中外加剂用量5kg/m3~6kg/m3计算，母液固含量按12%~15%计，则其单方混凝土碳排放0.4005kg/m3~0.5007kg/m3，与单方混凝土骨料碳排放量相差1个数量级，较小。实际上，减水剂的生产还包括复配环节，其电力消耗和产量有关，相对合成过程消耗较小。

混凝土材料碳排放量分析虽然混凝土在使用过程中会由于碳化反应产生碳排放，但相比生产过程而言使用过程碳排放量很少，所以暂不考虑。通过生产过程中化学反应的分析与实际调查统计，混凝土各组分生产过程中所产生的CO2量可以通过查询表6得到。其中，矿粉是指符合工程要求，并在矿石加工冶炼的第一步骤需考虑其碳排放量的指标项；粉煤灰属于工业副产品是废弃资源其碳排放量忽略不计。因此，混凝土单位立方米碳排放量为：

Ce ＝ 0. 80mc ＋ 0. 133 34mk ＋ 0. 003 12mg ＋0. 003 66ms ＋ 0. 028 49mj

式中：Ce——单位立方米混凝土二氧化碳排放量；

mk——单位立方米混凝土的矿渣粉用量。

表 6 混凝土材料生产的碳排放量统计 kg / t

| 混凝土材料 | 水泥 | 矿渣粉 | 细骨料 | 粗骨料 | 减水剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土材料CO2排放量/(kg/t) | 800 | 133.34 | 3.66 | 3.12 | 28.49 |

实例：C40配合比

| 水泥（kg） | 粉煤灰（kg） | 砂（kg） | 石（kg） | 外加剂（kg） | 碳排放（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | 0 | 696 | 1136 | 8.4 | 342.33 |
| 280 | 140 | 696 | 1136 | 8.4 | 230.33 |

现场施工回弹率从25%降到5%，当回弹率为25%时，碳排放量为427.91kg，回弹率为5%时，碳排放为359.44kg，可降低碳排放68.47kg.掺粉煤灰回弹率为25%时，碳排放量为276kg，降到5%时碳排放量为241kg，可降低碳排放35kg。

与不掺粉煤灰回弹率为25%相比，可降低碳排放152kg，与不掺粉煤灰回弹率5%相比，可降低碳排放118.4。如采用掺加掺合料、采用纳米阻弹剂等技术措施，相对与普通喷射混凝土，高性能喷射混凝土可降低186kg碳排放。

综合使用掺粉煤灰的喷射混凝土，1m3碳排放量比普通喷射混凝土降低186kg。以铁路隧道计算，正洞断面150m2，单循环3m，设计单循环喷砼设计量25m2，一公里隧道设计喷射混凝土平均约8300m3混凝土，如使用高性能喷射混凝土，一公里隧道可减少碳排放1543800kg。

预拌混凝土低碳产品评价方法及要求（T/CBMF 27-2018）中规定了预拌混凝土低碳产品二氧化碳排放量应满足限值要求，不同强度等级的预拌混凝土产品由于配比不同，碳排放量会存在显著差异，因此预拌混凝土低碳产品值按强度等级不同分别设置，各强度等级的预拌混凝土产品，满足相应的排放量限值要求即为低碳产品。

预拌混凝土单位产品二氧化碳排放量限值

| 强度等级 | 排放量限值（kgCO2/m3） |
| --- | --- |
| C20 | ≤187 |
| C25 | ≤217 |
| C30 | ≤240 |
| C35 | ≤267 |
| C40 | ≤295 |
| C45 | ≤306 |
| C50 | ≤330 |
| C55 | ≤342 |
| C60 | ≤371 |

# 8  安全环保

8.9  喷射设备、水箱、风管和注浆罐等都属于承受压力的设备，使用前需做承压试验，防止发生崩裂事故。

# 9  质量控制与检查

9.0.1  检查方法因隧道种类、使用材料、使用机械、施工方法等而异。因此为了进行有效、切实的检查，首先事前应对检查项目、试验方法、频率进行研究、计划。其次，检查可用目视和试验等方法进行，但要研究试验的可靠性需要时间等。一般说，试验方法不同，试验结果也会不同，因此要提示检查的判定标准值。为此，各种试验最好以规范或有关规定的方法为标准。

检查的最终目的是确认喷混凝土是否具有满足隧道稳定性的要求性能。检查计划本身是决定表列项目的行为，但为达成目的的检查体系不是一个而是无数个。例如，在同一种材料反复使用，或者同一工法反复使用时，可在开始进行频率大的检查， 如无问题可减少检查频率，这是比较合理的。此外，在许多工程中可以看到开始采用新的配比和工法时，都有严格的检查体系，而随着实际施工次数的增加，检查频率也可降低。根据隧道的重要性或者喷混凝土性能的要求，检查方法也要改变。特别是在要求喷混凝土具有长期的耐久性和有涌水地点等情况下，都要进行严格的检查。关于材料的可靠性，目前有采用考虑材料特性的检查方法，例如强度特性离散性比较小，可以基本上用混凝土试验方法予以确认。检查和试验计划应能够灵活应对围岩等状况的变化。发生超过预计状况的变化的场合，为了能够变更喷混凝土的要求性能，应修正检查计划。喷混凝土的检查，根据其施工形态，多数属于过程检查。要对应围岩的变化，用合理的支护来确保喷混凝土的性能。检查计划要基于施工计划设定，如施工计划变更，检查计划也要修正。因此，适用围岩状况的工法及喷射材料等变更多的场合，要迅速地变更检查计划。